|  |  | GENTOFTE KOMMUNE |
| --- | --- | --- |

Referat af

møde i

Kommunalbestyrelsen

Beslutningsreferat Åben

Mødedato 30-04-2007

Mødetidspunkt  18.00

Mødelokale Rådssalen

| Protokol blev læst op og mødet hævet kl.: | 20.50 |
| --- | --- |
| Tilstede: | Hans Toft, Marie-Louise Andreassen, Kirsten Kierkegaard, Marianne Zangenberg, Steen Mogensen, Ole Marker, André Lublin, Lise Rovsing, John Philip, Birgit Hemmingsen, Brigitta Volsted Rick, Pia Nyring, Lisbeth Winther, Søren B. Heisel, Mogens Vad, Irene Lütken & Eva Hvidt |
| Fraværende: |  |

Indholdsfortegnelse

Kommunalbestyrelsen

den 30-04-2007

01  Åbent      Meddelelser fra formanden	3

02  Åbent      Kommuneplanstrategi i Gentofte-Plan 2007.  Behandling af indkomne bemærkninger	3

03  Åbent      Forslag til lokalplan 288 for ejendommen Nesa Allé 1 og kommuneplantillæg 07/2005. Endelig vedtagelse	6

04  Åbent      Forslag til lokalplan 298 for del af Ordrup  Bydelscenter Skovkrogen 6-8. Offentlig fremlæggelse	8

05  Åbent      Anlægsbevilling på 2 mio. kr. til renoverings- og moderniseringsprojekter i Kildeskovshallen	9

06  Åbent      Anlægsbevilling på 380.000 kr. til sportsrideklubben til renovering af baner og dræn	12

07  Åbent      Anlægsbevilling på 2,5 mio.kr. til renovering og forbedring af trafiksikkerheden i rundkørslen ved OrdrupJagtvej/Hyldegårdsvej/
Teglgårdsvej/Skovshovedvej	13

08  Åbent      Anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til udskiftning  af signalanlæg på tidligere amtsveje	15

09  Åbent      Anlægsbevilling på 250.000 kr. til udarbejdelse og udførelse af 2 projektforslag/analyser i forbindelse med Trafik- og Miljøpuljen 2007	18

10  Åbent      Supplerende anlægsbevilling på 700.000 kr. til renovering efter skimmelsvamp m.m. i Jægersborg Vuggestue og Børnehave	20

11  Åbent      Anlægsbevilling på 800.000 kr. til udarbejdelse af byggeprogarm mv. for Dyssegårdsskolen samt godkendelse af udbudsform (SKUB)	21

12  Åbent      Udvidelse af rammebeløb til Skovgårdshallens facadeudtryk	24

13  Åbent      Anlægsregnskab for fortovsrenovering 2005	27

14  Åbent      Anlægsregnskab og supplerende anlægsbevilling  på 547.000 kr. til renovering af vandledninger i 2006	29

15  Åbent      Anlægsregnskab for udskiftning af signalanlæg i 2006	31

16  Åbent      Anlægsregnskab - Veje, Udrykningshold i 2006	32

17  Åbent      Anlægsregnskab - Bydelscentre, Udrykningshold i 2006	34

18  Åbent      Anlægsregnskab for facaderenovering på brandstationen	35

19  Åbent      Årsregnskab 2006, oversendelse til revision	37

20  Åbent      Godkendelse af Gentofte Kommunes udtalelse til    Statsforvaltningen Hovedstaden vedr. Dyssegårdsskolen (SKUB)	39

21  Åbent      Orientering om fjernvarmeområdet samt forslag til takstnedsættelse	41

22  Åbent      Inventarsikring på Rådhuset	43

23  Lukket    Supplerende anlægsbevilling på 3,4 mio. kr. til lukningsentreprisen på Munkegårdsskolen (SKUB): Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt at give supplerende anlægsbevilling til udførelse af lukningsentreprisen på Munkegårdsskolen.

24  Lukket    Beslutning om midler til den fortsatte  ombygning på Skovshoved Skole (SKUB): Med 11 stemmer (C+F+T) for og 6 stemmer (V+B+A) imod vedtog Kommunalbestyrelsen at vedtage Skovshoved Skoles SKUB-projekt med visse byggemæssige 
ændringer og udvide budgetrammen for
ombygningen.

Møde i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2007

## 01  Åbent       Meddelelser fra formanden

046537-2006

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2007

- Der medtages tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsens møde vedrørende udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Øregård.

- Suppleant til Det Regionale Udviklingsråd :
På Kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2007 blev Marie- Louise Andreassen udpeget som Gentofte Kommunes repræsentant til det Regionale udviklingsråd. Rådet skal følge udviklingen på social – og specialundervisningsområdet frem til 2010. Steen Mogensen varetager hvervet som suppleant til Det Regionale Udviklingsråd.

- Gentofte Kommune tildeles en pris af bevaringsorganisationen Europa Nostra for restaureringen af tankstationen ved Skovshoved, som er tegnet af Arne Jacobsen. Prisoverrækkelsen finder sted ved en ceremoni i Stockholm den 7. juni under overværelse af det svenske kongepar og H.K.H. prinsgemalen. Prisoverrækkelsen markeres ligeledes ved et arrangement på Gentofte Rådhus, i slutningen af oktober under overværelse H.K.H. Prins Joachim, som er protektor for Europa Nostra Danmark.

Møde i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2007

## 02  Åbent          Kommuneplanstrategi i Gentofte-Plan 2007. 
Behandling af indkomne bemærkninger

010425-2007

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 10. oktober 2006 pkt. 2, enstemmigt Kommuneplanstrategien i Gentofte-Plan 2007. I perioden 23. november 2006 til 1. februar 2007 har Kommuneplanstrategien været fremlagt i offentlig høring.

Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om strategien skal ændres. Samtidigt skal der tages stilling til rammerne for udarbejdelse af Forslag til Kommuneplan 2009.

Baggrund

Gentofte-Plan 2007 samlede de 3 styringsværktøjer Budgettet, Kommuneplanstrategien og Servicestrategien i et dokument. Formålet hermed var at samordne kommunens visioner, strategier og økonomiske rammer. Som en del af dette har Kommuneplanstrategien været i høring i perioden fra den 23. november 2006 til den 1. februar 2007.

Der er indkommet 5 høringssvar fra Fogus, Hellerup og Maglegaard Sogns Grundejerforening, Kroppedal, Danmarks Naturfredningsforening i Gentofte og Dansk Ornitologisk Forening.

Efter planloven skal der foretages offentlig bekendtgørelse af, om der er vedtaget ændringer af strategien. Når Kommuneplanstrategien er offentligt bekendtgjort kan Kommunalbestyrelsen tilvejebringe Forslag til Kommuneplan 2009.

Vurdering

I Kommuneplanstrategien er det anført, at der vil blive foretaget en fuld revision af kommuneplanen.

Det er Plans vurdering, at de indkomne synspunkter vil kunne behandles i forbindelse med tilvejebringelsen af Forslag til Kommuneplan 2009 uden ændring af Kommuneplanstrategien.

På den baggrund foreslår Plan, at der ikke foretages en ændring af kommuneplanstrategien.

Rammer for udarbejdelse af Forslag til Kommuneplan 2009

Udarbejdelse af en kommuneplan indgår som en integreret del af processen for Gentofte-Plan, herunder den årlige evaluering og prioritering og hvert 4. år udarbejdes en kommuneplanstrategi, som grundlag for den efterfølgende kommuneplanrevision. Forslag til Kommuneplan 2009 bliver således en del af Gentofte-Plan 2008.

I forbindelse med kommunalreformen er der sket en række ændringer på planlovsområdet. Kommuneplanen skal fremover forholde sig til statens interesser i kommuneplanlægningen og Fingerplan 2007 (landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning) samt medtage gældende retningslinjer fra Regionplan 2005, der ikke er indbefattet af Fingerplan 2007. Kommuneplanen må endvidere ikke stride mod beskrivelsen af den fremtidige udvikling i den regionale udviklingsplan.

I meget af den kommunale planlægning er der elementer, som har karakter af eller indvirkning på fysisk planlægning. Dette fremgår også af Gentofte-Plan 2007 – et godt sted at leve, bo og arbejde. Som eksempel herpå kan udover kommuneplanlægningen nævnes trafikområdet, boliger for ældre og handicappede, planlægning for idrætsfaciliteter og arkitekturpolitikken. Plan foreslår, at det tværgående element i fysisk planlægning tydeliggøres i Forslag til Kommuneplan 2009.

Herudover Foreslår Plan, at følgende tre emner behandles mere detaljeret:

- Grøn struktur

- Kulturarv

- Planer for bydelene

Kommuneplanen 2009 disponeres med en hovedstruktur og rammer for lokalplanlægningen og en redegørelse.

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der ikke foretages ændringer i Kommuneplanstrategien i Gentofte-Plan
    2007 og

2. At kommunens samlede fysiske planlægning tydeliggøres i Forslag til
    Kommuneplan 2009 og at der herudover vil blive en særlig behandling af
    emnerne grøn struktur, kulturarv og planer for bydelene.

Beslutning

Byplanudvalget, møde den 12. april 2007

Pkt. 1-2: Anbefales til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Byplanudvalget noterer sig, at de indkomne bemærkninger i forbindelse med høringen over kommuneplanstrategien kan indgå i processen vedrørende forslaget til kommuneplan.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. april 2007

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2007

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Brigitta Volsted Rick, John Philip, Birgit Hemmingsen, Irene Lütken og Mogens Vad

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

_______________

Bilag

Henvendelser indkommet i høringsperioden

Resume og vurdering af indkomne forslag og bemærkninger fra den offentlige høring

Indholdsfortegnelse for Forslag til Kommuneplan 2009

Tidsplan-kommuneplanforslag

Møde i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2007

## 03  Åbent          Forslag til lokalplan 288 for ejendommen Nesa Allé 1 og kommuneplantillæg 07/2005. Endelig vedtagelse

033548-2006

Resumé

Forslag til lokalplan 288 for ejendommen Nesa Allé 1 og tilhørende tillæg 07 til Kommuneplan 2005 har været udsendt i en supplerende 14 dages offentlig høring. Der er ikke kommet nogen henvendelser i høringsperioden.

Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om lokalplan 288 for ejendommen Nesa Allé 1 og tilhørende tillæg 07 til Kommuneplan 2005 skal vedtages endelig med de ændringer, der har været udsendt i supplerende høring.

Baggrund

Nesa A/S har ansøgt om tilladelse til at udvide eksisterende kontorbyggeri med et etageareal på ca. 30.000 m² på ejendommen Nesa Allé 1.

Formålet med kommuneplantillæg 07/2005 er at ændre anvendelse af område 6.E7 fra erhverv i form af tungere industri til erhverv i form af kontor- og serviceerhverv.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for opførelse af en kontorbygning på ejendommen Nesa Allé 1. Lokalplanen fastsætter bebyggelsesprocenten for området til maksimalt 80. Lokalplanens formål er desuden at fastlægge omfang og beliggenhed af ny bebyggelse.

Efter Byplanudvalgets vedtagelse herom på mødet den 1. februar 2007, pkt. 07, har forslag til lokalplan 288 været udsendt i supplerende offentlig høring fra den 21. februar til den 9. marts 2007.

I den supplerende høring var lokalplanforslaget ændret således, at den maksimale bygningshøjde blev hævet til henholdsvis maksimalt 15 meter generelt og maksimalt 17 meter for den centralt beliggende atriumbygning. I forslag til kommuneplantillæg blev den maksimale bygningshøjde hævet til 17 meter.

Der er ikke indkommet nogen henvendelser i høringsperioden.

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til lokalplan 288 for ejendommen Nesa Allé 1 og kommuneplantillæg 07 til Kommuneplan 2005 for Gentofte Kommune vedtages endeligt med de ændringer, der har været sendt ud i supplerende høring.

Beslutning

Byplanudvalget, møde den 12. april 2007

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. april 2007

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2007

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

_______________

Bilag

(Ingen)

Møde i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2007

## 04  Åbent          Forslag til lokalplan 298 for del af Ordrup 
Bydelscenter Skovkrogen 6-8. Offentlig fremlæggelse

040759-2006

Resumé

Plan har udarbejdet forslag til lokalplan 293 med det formål at give mulighed for opførelse af en etagehusbebyggelse i maksimalt 2 etager samt underetage/kælder efter nedrivning af eksisterende villa på matr. nr. 18 b, Ordrup, Skovkrogen 8.

Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om Forslag til lokalplan 293 for del af Ordrup Bydelscenter, Skovkrogen 6-8, skal vedtages til offentlig fremlæggelse.

Baggrund

Ejeren af Skovkrogen 8 ønsker at opføre 4 nye boliger på ejendommen i overensstemmelse med de muligheder, som den for området gældende lokalplan 210 for Ordrup Bydelscenter giver for opførelse af etageboliger.

Lokalplan 210 indeholder ikke bebyggelsesregulerende bestemmelser, hvorfor der i forbindelse med nybyggeri i området skal udarbejdes supplerende lokalplaner.

Området ligger centralt i Ordrup-Charlottenlund bydel og er en del af boligområdet i Ordrup bydelscenter, som i henhold til Kommuneplan 2005 er en del af enkeltområde 3.C2.

Området omfatter foruden Skovkrogen 8 tillige den eksisterende etagehusbebyggelse på Skovkrogen 6 som også er omfattet af lokalplan 210 for Ordrup Bydelscenter. Skovkrogen 6 der indeholder 4 boliger, er også opført i 2 etager samt underetage/kælder. Lokalplanen fastholder denne bebyggelses omfang og placering.

Området har et samlet areal på 1.290 m2.

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til lokalplan 293 for del af Ordrup Bydelscenter Skovkrogen 6-8 vedtages til offentlig fremlæggelse.

Beslutning

Byplanudvalget, møde den 12. april 2007

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. april 2007

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2007

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

_______________

Bilag

Forslag til lokalplan 293

Møde i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2007

## 05  Åbent         Anlægsbevilling på 2 mio. kr. til renoverings- og moderniseringsprojekter i Kildeskovshallen

014460-2007

Resume
Der søges om anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til syv renoverings- og moderniseringsprojekter i Kildeskovshallen.

Bevilling søges frigivet af det på investeringsoversigten for 2007 afsatte rådighedsbeløb på 2.092.000 kr. til løbende moderniserings- og renoveringsprojekter i Kildeskovshallen. De syv projekter er henholdsvis forbedring af publikumsfaciliteter i boldhaller og adgangsforhold samt brugerønsker i svømmehallerne.

Baggrund

Som et led i en generel opretning og modernisering af Kildeskovshallen afsatte Kommunalbestyrelsen i 2002 og i overslagsårene i alt 8 mio. kr. til en række renoverings- og moderniseringsopgaver i Kildeskovshallen.

I 2002-06 blev puljen anvendt til renovering og modernisering af café & forhal, omfangsdræn omkring boldhaller, skilteprojekt, saltdepot, billekontrol, cykelparkering og projektørlys samt en bevaringsmanual i samarbejde med Kulturarvstyrelsen.

Kildeskovshallens ledelse har i samarbejde med haludvalg og brugere prioriteret nedenstående moderniseringsprojekter for puljen for 2007.

I vedlagte ansøgning uddybes projekterne. Vedlagt som bilag er også forslag til udskiftning af publikumssæder, som er forhåndsgodkendt af Kulturarvstyrelsen.

| Projekt | Udgift |
| --- | --- |
| Projektørlys, hal 1 | 200.000 |
| Renovering af tilskuerpladser og dommerpodium i hal 1 | 1.272.500 |
| Etablering af siddepladser i hal 2 | 117.500 |
| Indgang øst, cykelparkering og lys | 80.000 |
| Adgangskontrol reserveomklædning i svømmehal | 150.000 |
| Køling på koldt vandbassiner i svømmehal | 150.000 |
| Etablering af ”ældrevenlig” trappe i 25 meter bassin | 30.000 |
| I alt | 2.000.000 |

Bevilling til hhv. projektørlys i hal 1 samt lys og cykelparkering ved indgang øst er supplerende anlægsbevillinger, da projekterne ikke kunne gennemføres for de ansøgte beløb på 100.000 og 70.000 kr. i 2006.

Restbeløbet på 92.000 kr. i 2007 puljen henstår til eventuelt uforudsete udgifter på de enkelte projekter.

Kildeskovshallen indgår ikke i Byg Op’s generelle pipeline men er udskilt som selvstændig bygningsenhed med egen renoveringspulje jf. ovenstående

samt afsatte rådighedsbeløb til betonrenovering af gamle svømmeanlæg, jf. Kommunalbestyrelsens behandling af dette projekt, 26. februar 2007, pkt. 18.

Vurdering

Skole og Fritid vurderer at de planlagte renoverings – og moderniseringsprojekter for 2007 er udtryk for en prioritering, der både forbedrer forholdene for brugerne og sikre en bedre drift af anlægget og anbefaler projekterne. Udskiftning af publikumssæder i hal 1 har været udskudt i to år i forventning om etablering af opvisningshal i Gentofte Sportspark, men det anbefales gennemført nu da hal 1 i en årrække frem også vil være publikumshal for Gentofte Volley, SISU Basketball og HIK håndbold.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives anlægsbevilling på i alt 2.000.000 kr. til projekterne:

1. Supplerende anlægsbevilling på 200.000 kr. til projektørlys til hal 1.

2. Supplerende anlægsbevilling på 80.000 kr. til belysning og cykelparkering  
    ved indgang øst.

3. Anlægsbevilling på 1.272.500 kr. til renovering af publikumssæder og 
    dommerpodium i hal 1.

4 Anlægsbevilling på 117.500 til etablering af siddepladser i hal 2.

5. Anlægsbevilling på 150.000 kr. til adgangskontrol reserveomklædning i 
    svømmehal.

6. Anlægsbevilling på 150.000 til køling på koldt vandbassiner i svømmehal.

7. Anlægsbevilling på 30.000 til etablering af ”ældrevenlig” trappe i 25 meter 
    bassin.

med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb til Kildeskovshallens generelle renovering for 2007.

Beslutning

Kultur- og Fritdsudvalget, den 11. april 2007

Pkt. 1 – 7: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunealbestyrelsen.

Ad. Pkt. 3: Der ønskes forslag til bredere sæder. Drøftes med Haludvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. april 2007

Pkt. 1-7: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Notat om forslag til sæder udsendes til Kommunalbestyrelsen inden Kommmunalbestyrelsesmødet.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2007

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget. 
Der opstilles og afprøves en model af sæder, inden der tages endelig stilling hertil i Kultur- og Fritidsudvalget.

_______________

Bilag

Ansøgning ekstra vedligeholdelsespulje 2007

publikumssæder hal 1 og 2, projektoplæg

Møde i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2007

## 06  Åbent         Anlægsbevilling på 380.000 kr. til sportsrideklubben til renovering af baner og dræn

010018-2007

Resumé

På sportsgruppens møde den 12. marts 2007 behandlede man følgende ansøgning og besluttede at videresende den til politisk behandling:

Sportsrideklubben søger om støtte til renovering af grus- og jordbanen samt nedlægning af dræn på ridebanen, samlet tilbud er 508.200 kr. eksklusive moms, sportsgruppen indstiller, at der gives et tilskud på 75 % lig med 380.000 kr.

Baggrund

Ridebaner er opbygget af flere jordlag samt dræn, således at de er skånsomme for heste og ryttere, desværre betyder den intensive brug og den meget store punktbelastning en hest forårsager, at underlag og ofte også drænrør efter nogle år er ødelagt og må udskiftes/renoveres. Dette er tilfældet med Sportsrideklubbens grusbane og jordbane i Bernstorffsparken.

Ansøgning fra Sportsrideklubben samt tilbud er vedlagt som bilag sammen med oversigt over klubrumspuljen for 2007.

Vurdering

Sportsgruppen tager Sportsrideklubbens ansøgninger til efterretning og anbefaler at der ydes tilskud til renoveringen.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der bevilges 380.000 kr. til Sportsrideklubben til renovering af deres grus- og jordbane i Bernstorffsparken med finansiering over det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb for 2007, Klubrum m.v., idrætsanlæg.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. april 2007

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. april 2007

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2007

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

_______________

Bilag

Ansøgning fra Sportsrideklubben vedrørende renovering af grusbane og dræn

Bevillinger fra klubrumspulje 2007 pr. 03.4.2007

Møde i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2007

## 07  Åbent         Anlægsbevilling på 2,5 mio.kr. til renovering og forbedring af trafiksikkerheden i rundkørslen ved Ordrup Jagtvej/Hyldegårdsvej/Teglgårdsvej/Skovshovedvej

017527-2006

Resumé

I forbindelse med udmøntning af projekter fra Trafik- og Miljøhandlingsplanen har et enigt Teknisk Udvalg på mødet i Teknisk Udvalg 30. maj 2006, pkt. 3, godkendt en anlægsbevilling på 150.000 kr. til detailprojektering af rundkørsel ved Ordrup Jagtvej / Hyldegårdsvej / Teglgårdsvej / Skovshovedvej, endvidere vedtog Teknisk Udvalg 6. februar 2007 pkt. 4, de fremtidige indsatsområder for Trafik- og Miljøpuljen, herunder også fokus på denne rundkørsel.

Baggrunden for forslag til forbedring af sikkerheden i rundkørslen, var de registrerede uheld i rundkørslen i perioden 2000-04 (6 i alt, heraf 4 med cyklister).

Teknik & Miljø anbefaler, at der gives en anlægsbevilling til renovering og forbedring af trafiksikkerheden i rundkørslen.

Baggrund

I forbindelse med udarbejdelse af projektforslag blev det konstateret, at bilisterne jævnligt overskrider de malede spærreflader i rundkørslen, og at dette medvirker til at øge bilisternes hastigheder og til at reducere cyklisternes sikkerhed / tryghed igennem rundkørslen.

Af hensyn til cyklisternes sikkerhed / tryghed fjernes de malede spærreflader, og i stedet etableres der overkørbare heller med kantsten på alle hjørner. Desuden afmærkes der en cykelbane langs rundkørslens yderkant.

Samtidig renoveres rundkørslens fortove, og der etableres handicapvenlige overgange ved fodgængerfelterne. Det overkørbare areal ved midterøen oprettes, og der etableres supplerende beplantning i form af bøgehæk. Ligeledes udvides de to grønne arealer på hjørnet af Ordrup Jagtvej / Hyldegårdsvej samt Ordrup Jagtvej / Teglgårdsvej med supplerende beplantning i form af bøg og fuglekirsebær.

På kørebanen foretages en deludskiftning og en forstærkning af de bærende lag i kørebanen samt mindre reguleringer af vejafvandingen. Der udlægges nyt asfaltslidlag i selve rundkørslen og lidt ned af rundkørslens ben.

Desuden arbejdes der på at få DONG Energy til at udskifte vejbelysningen i rundkørslen samt at nedlægge kabelrør til den fremtidige belysning i området, således at det undgås, at rundkørslen skal graves op, når DONG Energy udfører kabellægning af elforsyningen i området i 2010.

Det foreslås, at anlægsudgifterne, der er anslået til 2.500.000 kr. til projektet afholdes over midler fra Trafik- og Miljøpuljen i 2007. På investeringsoversigten er der i 2007 afsat 2.459.000 kr. Fra 2006 er der genbevilget 1.134.000 kr., hvorefter der i alt er 3.593.000 kr. i 2007 i Trafik- og Miljøpuljen. Efter bevilling i denne sag resterer 1.093.000 kr.

Vurdering

Teknik & Miljø anbefaler, at Teglgårdsvej og Skovshovedvej lukkes for gennemkørsel ved rundkørslen under vejarbejdet af hensyn til vejarbejdernes sikkerhed og muligheden for at afkorte vejarbejdets tidsmæssige længde.

Arbejdet foreslås udbudt i begrænset licitation med 6 tilbudsgivere.

Arbejdet søges udført i løbet af sommerperioden, hvor skolerne er lukkede og trafikken er begrænset.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

1. At forslaget til renovering af rundkørslen ved Ordrup Jagtvej / Hyldegårdsvej / Teglgårdsvej / Skovshovedvej godkendes.

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der gives en samlet anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til renovering og forbedring af trafiksikkerheden i rundkørslen ved Ordrup Jagtvej / Hyldegårdsvej / Teglgårdsvej / Skovshovedvej.

3. At der anvises finansiel dækning over det på investeringsoversigten i    2007 afsatte rådighedsbeløb på 3.593.000 kr. til Trafik- og  Miljøpuljen.

Beslutning

Teknisk Udvalg, den 10. april 2007

Punkt 1: Godkendt.

Punkt 2-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. april 2007

Punkt. 2-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2007

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse:  Enstemmigt vedtaget.

_______________

Bilag

Oversigtskort

Luftfoto

Skema 3

Møde i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2007

## 08  Åbent         Anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til udskiftning 
af signalanlæg på tidligere amtsveje

010114-2007

Resumé

Som et af elementerne i indsatsområdet: Infrastruktur, er der på investeringsoversigten afsat 1,5 mio. kr. til udskiftning af signalanlæg på de tidligere amtsveje. De ny signalanlæg vil være forberedt på en senere etablering af et overvågningssystem.

Overvågningen har bl.a. til formål at sikre, at alle defekte pærer og påkørte signalstandere i anlæggene registreres og konstateres hurtigst muligt.

Teknik & Miljø har overtaget 20 signalanlæg fra Københavns Amt i forbindelse med Kommunalreformen.

Beløbet søges afsat til udskiftning af signalanlæg på Strandvejen på strækningen mellem Callisensvej og Tranegårdsvej. Se oversigtskortet.

Baggrund

Renoveringen af disse signalanlæg vil kunne medvirke til en forskønnelse af Hellerup bydelscenter. Desuden vil udskiftningen til mere lysintense signalanlæg kunne medføre en forbedring af trafiksikkerheden i bydelscentret.

I foråret 2006 udarbejdede Teknik & Miljø et 3-årigt EU-udbud på renovering af kommunens signalanlæg. Dette udbud blev vundet af signalleverandøren TTS.

Signalanlæggene er i 2006 udført af TTS med stor tilfredshed fra Teknik & Miljøs side, og samarbejdet med signalleverandøren ønskes videreført i 2007. Teknik & Miljø vil derfor foreslå at benytte optionen for 2007 til renovering af yderligere 6 signalanlæg samt yderligere 7 styreapparater i 2007, som angivet på bilag 1.

I forbindelse med løsning af opgaven vil det være nødvendigt at anvende en del af anlægsbevillingen til projektansættelse af medarbejdere til tilsyns- og byggestyringsopgaver, en forholdsmæssig andel af løn- og driftsudgifterne dertil vil blive dækket af denne anlægsbevilling.

I planlægningen af udførelsen af opgaven vil der blive udarbejdet en kommunikationsplan med henblik på at sikre god og rettidig information til berørte borgere, hvilket forventes bl.a. at ske gennem kommunens hjemmeside, bladet Gentofte Lige Nu, Villabyerne, informationsmateriale til omdeling m.v.

Vurdering

Som følge af infrastrukturprojektets specielle karakter og af hensyn til planlægningen af renoveringsindsatsen samt koordineringen med de øvrige projekter, er der enkelte regler i bilag A.07 i Principper og retningslinier for økonomistyring, som generelt ikke vil kunne overholdes.

En lignende praksis har været anvendt på infrastrukturprojekterne i 2005 og 2006.

Der ønskes dispensation således:

A. Der forelægges ikke programoplæg for Teknisk Udvalg, da renoveringsopgaven anses for at være så afgrænset og præcis, at det ikke vil være nødvendigt for, at der træffes en afgørelse i sagen.

B. Som følge af, at udskiftningen af signalanlæg foregår i koordineret samspil med de øvrige infrastrukturprojekter, er tidsplanen for udførelse meget sammenpresset. Derfor vil der ikke ske politisk forelæggelse af de enkelte delprojekter i henhold til bilag A.07 i Principper og retningslinier for økonomistyring.

C. Der vil ved afrapportering på Teknisk Udvalgs møder i henholdsvis august 2007 og december 2007, samt ved regnskabsaflæggelsen blive redegjort for eventuelle afvigelser mellem udbudets opgavebeskrivelse og det faktisk udførte arbejde. Herunder vil evt. ekstraarbejder blive beskrevet og begrundet. Der vil i øvrigt blive aflagt anlægsregnskab for bevillingen i overensstemmelse med de almindelige regler.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 1,5 mio. kr. til udskiftning af signalanlæg på Strandvejen med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til signalanlæg på tidligere amtsveje.

2. At der dispenseres fra reglerne i bilag A.07 i Principper og retningslinier for økonomistyring i henhold til pkt. 1-3.

Beslutning

Teknisk Udvalg, den 10. april 2007

Punkt 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. april 2007

Punkt 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2007

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: John Philip

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

_______________

Bilag

Oversigtskort

Vejoversigt

Skema 3

Møde i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2007

## 09  Åbent         Anlægsbevilling på 250.000 kr. til udarbejdelse og udførelse af 2 projektforslag/analyser i forbindelse med Trafik- og Miljøpuljen 2007

010538-2007

Resumé

I forbindelse med udmøntning af projekter fra Trafik- og Miljøhandlingsplanen har et enigt Teknisk Udvalg på mødet i Teknisk Udvalg 6. februar 2007, pkt. 4, godkendt mulige indsatsområder for 2007.

Teknik & Miljø foreslår at analysere, detailprojektere og udføre 2 konkrete projekter til sikring af de bløde trafikanter.

Baggrund

Med udgangspunkt i listen over potentielle indsatsområder, som er udpeget fordi de indgår i projekterne omkring udbygningen af kommunens skoler, samt generelle trafikale problemer, peger Teknik & Miljø samt Plan på følgende indsatsområder i 2007:

1) C.L. Ibsensvej og Paul-Petersensvej ved Søgårdsskolen.

2) Mosebuen ved Busses skole.

Det foreslås, at udgifterne til projektforslag/analyser på i alt 250.000 kr. afholdes over midler fra Trafik- og Miljøpuljen i 2007.

På investeringsoversigten er der i 2007 afsat 2.459.000 kr. Fra 2006 er der genbevilget 1.134.000 kr., hvorefter der i alt er 3.593.000 kr. i 2007 i Trafik- og Miljøpuljen.

Efter bevilling i den foregående og denne sag, resterer 843.000 kr.

Vurdering

Ad 1)

I forbindelse med udbygningen af Søgårdsskolen har Søgårdsskolen, SKUB og Plan været i dialog med borgere i området omkring parkerings- og trafikforholdene på C.L. Ibsens Vej og Paul-Petersensvej.

I projektforslaget indgår etablering af et tidsbegrænset indkørselsforbud på C.L. Ibsens Vej fra Paul-Petersensvej, etablering af en kiss & ride zone med 15 minutters parkering fra kl. 7.30-8.30 foran skolens hovedindgang på C.L. Ibsens Vej 3, samt etablering af to bump henholdsvis ved kiss & ride zonen og ved indkørslen til skolens nye parkeringsplads på Paul-Petersensvej.

Ad 2)

I forbindelse med ombygningen af Busses skole har Busses skole og Plan været i dialog omkring parkering af en skolebus på kørebanen på Mosebuen.

I projektforslaget indgår etablering af en buslomme på Mosebuen foran skolen. Buslommen tænkes etableret ved at omdanne halvdelen af fortovet til kørebane/parkeringslomme, således at der bevares en enkelt række fliser på offentligt areal. Busses skole sørger selv for at udligne terrænet og etablere yderligere to rækker fortovsfliser på egen grund bagved det offentlige fortov, således at fortovsbredden bevares.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

1. At forslagene godkendes.

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der gives en samlet anlægsbevilling på 250.000 kr. til detailprojektering

og udførelse af de 2 projekter ved Søgårdsskolen og Busses Skole.

3. At der anvises finansiel dækning over det på investeringsoversigten for

2007 afsatte rådighedsbeløb på 3.593.000 kr. til Trafik- og Miljøpuljen i 2007.

Beslutning

Teknisk Udvalg, den 10. april 2007

Punkt 1: Godkendt.

Punkt 2-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. april 2007

Punkt 2-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2007

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse:  Enstemmigt vedtaget.

_______________

Bilag

Oversigtskort

Luftfotos

Skema 3

Møde i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2007

## 10  Åbent         Supplerende anlægsbevilling på 700.000 kr. til renovering efter skimmelsvamp m.m. i Jægersborg Vuggestue og Børnehave

012424-2007

Baggrund

Den selvejende institution Jægersborg Vuggestue og Børnehave, Sauntesvej 3 – 5 i Gentofte konstaterede i december måned 2006 fugt i krybekælderen og vækst af skimmelsvamp. Institutionens børnehavebørn blev umiddelbart herefter genhuset.

I denne forbindelse skønnes det hensigtsmæssigt at lade institutionen omfatte af BygOp, samt at ændre indretningen af institutionens køkken, der ligger i forskudte niveauer, hvilket giver utilstrækkelige arbejdsforhold.

Endvidere ansøges om anlægsbevilling på 700.000 kr. til forbedring af funktionaliteten i institutionen.

Der vedhæftes et notat med uddybende beskrivelse af renoveringsarbejderne, finansiering samt drifts- og ejerforhold.

Indstilling

Børn og Forebyggelse indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At projektet godkendes.

2. At projektet udbydes i indbudt licitation i hovedentreprise.

3. At orienteringen om at udbedringen af skimmelsvampeangrebet og 
    ændring af køkkenet med finansiering over puljen til vedligeholdelse af 
    daginstitutioner tages til efterretning.

4. At der gives anlægsbevilling til forbedring af funktionaliteten i institutionen, 
    på 700.000 kr. under forudsætning af: a) Kommunalbestyrelsens 
    godkendelse af ophør af Den Selvejende Institution ”Ejendommen 
    Sauntesvej 3 -5” og herunder overtagelsen af aktiver og passiver, b) 
    Civilstyrelsens godkendelse af overdragelse af fonden, samt c) midlernes 
    tilstedeværelse i fonden på overtagelsestidspunktet. Der redegøres for 
    eventuelle afvigelser i forbindelse med aflæggelsen af anlægsregnskabet.

Beslutning
Børne- og Skoleudvalget den 18. april 2007 
Pkt. 1-2: Vedtaget
Pkt. 3: Taget til efterretning
Pkt. 4: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Udvalgsformanden orienterede om en rettelse til notatet:

Af notatet vedr. Jægersborg Vg/Bh fremgår det, at BygOp skulle bruge 6,1 mio.kr. på institutionen. Dette er ikke korrekt, idet BygOp bruger 2,8 mio.kr. og 2,2 mio.kr. bruges til renovering efter skimmelsvamp/ændring af køkken. Samtidig står i notatet, at der ønskes funktionalitetsforbedringer via midler fra fonden på 1,1 mio.kr. Dvs. at der i alt bruges 6,1 mio.kr. på institutionen. Siden notatet blev udarbejdet er beløbet reduceret til 5,75 mio.kr., idet fonden forventes at bidrage med omkring 700.000 kr. til funktionalitetsforbedringer.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. april 2007

Pkt. 4: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2007

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

_______________

Bilag

Internt notat om anlægsbevilling på 700.000 kr. til renovering efter skimmelsvamp

skema 3 inkl. ønsker - rettet

Møde i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2007

## 11  Åbent         Anlægsbevilling på 800.000 kr. til udarbejdelse af byggeprogram mv. for Dyssegårdsskolen samt godkendelse af udbudsform (SKUB)

015306-2007

Resumé

Sagen forelægges med henblik på beslutning om opgavens omfang, valg af udbudsform samt godkendelse af anlægsbevilling på kr. 600.000 til ekstern rådgivning og kr. 200.000 som vederlag til de indbudte teams til en projekt-konkurrence. Anlægsbevillingen til ekstern rådgivning søges til udarbejdelse af byggeprogram, gennemførelse af udbud, udarbejdelse af landskabsprojekt samt omkostninger ved gennemførelse af tekniske forundersøgelser herunder jordbundsforhold.

Baggrund

Den samlede byggeopgave kan overordnet set udbydes som henholdsvis:

1) Separate udbud af henholdsvis totalrådgivning og entreprenørydelser. 
2) Samlet udbud af entreprenør- og rådgivningsydelser i en totalentreprise.

Opgavens omfang samt en nærmere beskrivelse af udbudsformerne er nærmere beskrevet i bilag 1.

I begge tilfælde danner et byggeprogram med angivelse af brugerønsker til rum disponeringer m.v., samt krav af teknisk karakter grundlag for projekteringen. Byggeprogrammet inkl. processen med brugerne udføres af SKUB med bistand fra en ekstern rådgiver. Som led i udarbejdelse af bygge-program vil der ligeledes være behov for gennemførelse af div. tekniske forundersøgelser herunder jordbundsforhold ved bevægelsessalen.

I bilag 1 er ligeledes beskrevet øvrige forhold, herunder trafik.

Vurdering

Skoleudbygningsprojektet anbefaler et samlet udbud af rådgivnings- og entreprenørydelser, som beskrevet ovenfor i punkt 2. Dels opnås en tidligere byggestart og dels opnås en større sikkerhed for at de tilbudte projekter ligger inden for den givne økonomiske ramme.

Endvidere gives mulighed for et tættere samarbejde mellem rådgivere og entreprenør igennem hele forløbet. Udbuddet anbefales endvidere gennemført som en indbudt konkurrence med 5 indbudte teams, hvor de ikke vindende teams hver tildeles et vederlag på kr. 50.000 for at præstere et konditionsmæssigt konkurrenceprojekt. Vederlag til det vindende team indgår som en del af deres efterfølgende honorar.

Der forventes anvendt ekstern rådgivning i forbindelse med gennemførelse af udbuddet.

Anlægsbevilling

Ekstern rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram samt gennemførelse af udbud forventes at udgøre kr. 400.000. Diverse tekniske forundersøgelser forventes at kunne gennemføres for kr. 100.000. Ekstern rådgivning i forbindelse med etablering af bevægelsesklare områder forventes at udgøre kr. 100.000. Samlet 600.000 kr. uanset valg af udbudsform.

Der forventes indbudt 5 teams til at deltage i projektkonkurrencen. Udgiften til vederlag for deltagelse af de 4 ikke vindende teams udgør kr. 200.000.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At etablering af bevægelsessal, modernisering af gymnastiksal, ombygning 
    som følge af Rum & Funktion og Byg Op aktiviteter udbydes som én samlet 
    byggeopgave.

2. At entreprenør- og rådgiverydelser gennemføres som ét samlet udbud, 
    hvor de indbudte teams konkurrerer på projektudformning og funktionalitet 
    indenfor den økonomiske ramme.

3. At der anlægsbevilges kr. 600.000 til ekstern rådgivning i forbindelse med 
    udarbejdelse af byggeprogram, gennemførelse af udbud, udarbejdelse af 
    landskabsprojekt samt til gennemførelse af tekniske forundersøgelser.

4. At der anlægsbevilges kr. 200.000 som vederlag til de indbudte teams til en 
    projektkonkurrence.

5. At den samlede anlægsbevilling på i alt 800.000. kr. finansieres af det 
    afsatte rådighedsbeløb til skoleudbygningsprojektet i 2007.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 18. april 2007

Pkt. 1-5: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalget ønsker at de indkomne forslag forelægges Børne- og Skoleudvalget inden valg.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. april 2007

Pkt. 1-5: Anbefales til og Kommunalbestyrelsen. John Philip (B) og Søren B. Heisel (A) tog forbehold.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2007

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Brigitta Volsted Rick, Marie-Louise Andreassen, Mogens Vad, Steen Mogensen, John Philip, Irene Lütken og Birgit Hemmingsen

Vedtagelse: Vedtaget med 15 stemmer (C+T+F+A+V) for – idet 4 (A+V) dog stemte imod pkt. 2 i indstillingen – medens 2 (B) undlod at stemme.

Det radikale Venstre ønskede ført til protokol, at partiet mener, at der skal bevilges penge, men samtidig mener, at der forud skal være en afklaring af de krav, der måtte blive stillet af offentlige myndigheder til skolens videre udvikling.

Socialdemokratiet og Venstre ønskede ført til protokol, at de finder, at projekteringsfasen skal adskilles fra entreprenørudbud for at forhindre prisstigninger som følge af utilstrækkeligt gennemarbejdede projekter.

_______________

Bilag

(Ingen)

Møde i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2007

## 12  Åbent          Udvidelse af rammebeløb til Skovgårdshallens facadeudtryk

015324-2007

Resumé

Skovgårdsskolens hal er færdigdesignet, og der er arbejdet med forskellige løsninger for at sikre overensstemmelse mellem budget og byggeri.

I lokalplanen, der er vedtaget efter budgetgodkendelse, er mursten et krav for facaderne. Dette er ikke muligt at imødekomme, når økonomi, omgivelser og børnenes behov samtidig skal varetages.

Derfor er arbejdet med et facadeudtryk, som imødekommer lokalplanens krav om indpasning i det eksisterende byggeri og har udgangspunkt i skolens grundlæggende arkitektur. Facaden skal forelægges Bygningsudvalget i april.

Det nye facadeudtryk betyder, at der forventes et behov for at udvide rammebeløbet for Skovgårdsskolens hal med i alt kr. 1.500.000. Sagen forelægges med henblik på drøftelse og godkendelse af, at der arbejdes videre med dette facadeudtryk.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget vedtog i april 2005 en principbeslutning for etablering af et permanent fritidscentertilbud med idrætsfaciliteter på Skovgårdsskolen. Budgettet for disse faciliteter blev fastlagt i forbindelse med revurdering af budget 2006 på Kommunalbestyrelsens møde den 29. maj 2006.

I oktober 2006 blev dispositionsforslag til Skovgårdsskolens ny hal og tumlesal godkendt på kommunalbestyrelsens møde, tillige med en anlægsbevilling til projektering på 6 mio. kr. I forbindelse hermed blev forudsætningerne for at bygge hal og tumlesal vedtaget i lokalplan 269.

Børne- og Skoleudvalget blev i forbindelse med marts-mødet 2007orienteret om hallens foreløbige design.

Bilag: 	
1) Internt notat om Skovgårdshallens facadeudtryk
2) Designmateriale fra arkitektfirmaerne NORD/Søren Robert Lund

3) Oversigt over politisk behandling

Vurdering

I lokalplan 269 § 7, fremgår hvilke krav der er til bebyggelsens ydre fremtræden, herunder bl.a. at ”nord- og østvendte facader [skal] fremstå overvejende i tegl, som blank eller vandskuret murværk i gule nuancer, svarende til eksisterende facader.”

Disse krav er fastlagt, efter at budgettet for hallen er udarbejdet. En væsentlig pointe, idet tegl og den nødvendige underliggende konstruktion, er en meget kostbar facadeløsning.

Derfor er der arbejdet med facadeløsning A, som:

- Imødekommer lokalplanens krav om indpasning til det eksisterende byggeri

- Har udgangspunkt i skolens grundlæggende arkitektur

- Gør facaden visuelt let med en varieret løsning i glas og pladebeklædning

- Indpasses i omgivelserne med træbeplantning, der bryder den store bygning

- Giver børnene mulighed for at tumle og dyrke idræt med udsyn til naturen

Visualisering og tegninger af facadeløsning A findes i bilag 2, p.1-5.

Løsningen er en afvejning mellem lokalplan, funktionalitet og budget. Løsningen kræver dispensation fra lokalplanens bestemmelser. Der er imidlertid bred opbakning til løsning og facadeudtryk, herunder er det bygningschefens vurdering, at forslaget lever op til kommunens retningslinier for arkitektur. Derfor anbefaler projektgruppen dette løsningsforslag, som indstilles til godkendelse i Bygningsudvalget 23. april 2007.

Alternativt kan der arbejdes med en løsning B: En løsning med billig facadeplade i stål med et industripræget udtryk. Der vil være et minimum af glas, ingen grøn beplantning og dermed begrænset mulighed for at nedtone bygningsvolumen. Resultatet vil være en grå flade uden variation. Et billede på løsning B findes i bilag 2, p.6. Denne løsning kræver dispensation fra lokalplanens bestemmelser.

Et alternativ C vil være en facade i mursten, som lokalplanen foreskriver. Det vil være en meget tung løsning, visuelt og økonomisk, som desuden kræver fundamental ændring af den bærende konstruktion. Det er arkitekternes og projektgruppens vurdering, at denne løsning ikke vil være arkitektonisk holdbar pga. farveforskelle i tegl.

P.t. er der ikke anvendt rådgiverudgifter til detaljeret beregning og visualisering af løsning B og C.

Indstilling

Skole og Fritid og SKUB-projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. Til drøftelse og godkendelse, at SKUB arbejder videre med forslag A. 
    Forslag A indebærer en udvidelse af rammebeløbet for facade-udtrykket 
    for Skovgårdsskolens hal på i alt kr. 1.500.000.

    Det er en forudsætning, at Bygningsudvalget godkender facadeforslaget på 
    sit møde d. 23. april 2007.

2. At konsekvenserne af et udvidet rammebeløb, som foreslået under punkt 1, 
    tages op i forbindelse med budget 2008.

Børne- og Skoleudvalget, den 18. april 2007
Beslutning

Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

idet Marie-Louise Andreassen (V) og Birgit Hemmingsen (T) stemte imod, med begrundelsen, at beslutningen kræver en dispensation i lokalplanen. Marie-Louise Andereassen og Birgit Hemmingsen ønsker at der er en dialog med naboer og skolen incl. Skolebestyrelsen, inden der træffes beslutning. Der ønskes endvidere en økonomisk vurdering af løsningssmodel C.

Birgit hemmingsen (T) begrundede endvidere, at løsningsforslaget som det forelægger ikke bevarer egetræet. Irene Lütken (A) tog forbehold.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. april 2007

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet Marie-Louise Andreassen (V) og John Philip (B) stemte imod med begrundelsen, at beslutningen kræver en dispensation i lokalplanen. Marie-Louise Andereassen (V) og John Philip (B) ønsker, at der er en dialog med naboer og skolen incl. Skolebestyrelsen, inden der træffes beslutning. Der ønskes endvidere en økonomisk vurdering af løsningssmodel C. Søren B. Heisel (A) tog forbehold.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2007

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Marie-Louise Andreassen, Eva Hvidt, Birgit Hemmingsen, John Philip, Irene Lütken og Steen Mogensen

Vedtagelse: Udsat.

_______________

Bilag

Bilag 1: Internt notat om Skovgårdshallens facadeudtryk

Bilag 2: Designmateriale fra arkitektfirmaerne NORD/Søren Robert Lund

Bilag 3: Oversigt over politiske behandlinger Skovgårdsskolen

Møde i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2007

## 13  Åbent          Anlægsregnskab for fortovsrenovering 2005

049815-2006

Resumé

Hermed forelægges et samlet anlægsregnskab for puljen til Renovering af fortove i 2005.

Der er udarbejdet logbøger for de tre delprojekter samt skema 2 og skema 4, som viser regnskabstal for alle projekterne.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionsfirmaet konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes principper og retningslinier for økonomistyring (tidligere kasse- og regnskabsregulativ), dog er tidsfristen for aflæggelsen af anlægsregnskabet ikke overholdt.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 28. februar 2005, pkt. 16,

19,8 mio. kr. til fortovsrenovering. Kommunalbestyrelsen har desuden anlægsbevilget to supplerende anlægsbevillinger hhv. den 20. juni 2005, pkt. 6, på 5 mio. kr., og den 26. september 2005, pkt. 25, på 964.000 kr. til renovering af veje i 2005. I alt en anlægsbevilling på 25,764 mio. kr.

Fortovsrenoveringen har bestået i at færdigrenovere fortovene i område 1 og 2 efter, at Dong Energy (dengang Nesa) havde kabellagt ledningerne i de to områder.

De udførte projekter er blevet udbudt som hovedentreprise med indbudt licitation.

Desuden er der afsat midler til projektering af fortovsrenovering i 2006 samt afholdt udgifter til byggestyrere.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 25,764 mio. kr. er der brugt 25.962.522 kr., svarende til et merforbrug på 198.522 kr. som søges dækket af puljen til Renovering af fortove i 2007.

Den primære årsag til overskridelsen af anlægsbevillingen er, at renoveringen af fortovene i område 2 er blevet dyrere end forventet pga. Dong Energys (dengang Nesa) store forsinkelse i forhold til deres planlagte færdiggørelse af kabellægningen samt større mængder af forurenet jord end for- klassificeringen viste.

Til revisionsfirmaets bemærkning om, at tidsfristen for aflæggelsen af regnskab ikke er overholdt, skal Teknik & Miljø bemærke, at det er korrekt, at tidsfristen for udarbejdelse af anlægsregnskab 3 måneder efter afleveringsforretningen ikke er overholdt.

Dette skyldes, at der efter afleveringsforretning i juni 2006 foregik lange og vanskelige forhandlinger omkring mangeludbedring samt udkast til slutregning. Efter at slutafregningen var endelig accepteret i september 2006, blev de sidste regninger endeligt fremsendt til Gentofte Kommune i november 2006.Teknik & Miljø har udarbejdet en hovedlogbog for Renovering af fortove i 2005 (pulje) og logbøger for de tre delprojekter. Endvidere vedlægges revisionspåtegningen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning

3. At merforbruget på 199.000 kr. søges dækket af puljen til Renovering af

fortove i 2007.

Beslutning

Teknisk Udvalg, den 10. april 2007

Punkt 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. april 2007

Punkt 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2007

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af:

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

_______________

Bilag

Skema 2

Skema 4

Hovedlogbog

Logbog, område 1

Logbog, område 2

Revisionspåtegning

Møde i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2007

## 14  Åbent         Anlægsregnskab og supplerende anlægsbevilling 
på 547.000 kr. til renovering af vandledninger i 2006

006489-2007

Resumé

Hermed forelægges et samlet anlægsregnskab for puljen til Renovering af vandledninger i 2006 samt ansøgning af supplerende anlægsbevilling til merudgifterne.

Der er udarbejdet logbøger for de to delprojekter samt skema 2 og skema 4, som viser regnskabstal for projekterne. Da anlægsprojektet er etårigt, og skal derfor ikke særskilt revideres.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 19. december 2005, pkt. 6,

12 mio. kr. til renovering af vandledninger i 2006.

De strækninger, som er blevet renoveret, er udvalgt efter nøje vurdering af deres tilstand samt efter koordinering med infrastrukturprojektets øvrige aktiviteter. De udførte projekter er blevet udbudt som hovedentreprise som indbudt licitation.

Desuden er der projekteret til renovering af vandledninger i 2007 samt afholdt udgifter til byggestyrere.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 12 mio. kr. er der brugt 12.546.945 kr., svarende til et merforbrug 546.945 kr.

Merforbruget på 547.000 kr. skyldes en merudgift dels til jordmængder, som har været større end forventet, og dels til ændret udførelsesmetode, grundet placering af ledninger.

Teknik & Miljø har udarbejdet en hovedlogbog for Renovering af vandledninger i 2006 (pulje) og logbøger for de to delprojekter.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der søges supplerende anlægsbevilling på 547.000 kr. med finansiel dækning over Renovering af vandledninger i 2007

2. At anlægsregnskabet godkendes

3. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Beslutning

Teknisk Udvalg, den 10. april 2007

Punkt 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. april 2007

Punkt 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2007

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

_______________

Bilag

Bilag 1: Strækninger

Skema 2

Skema 4

Hovedlogbog

Logbog, renovering af vandledninger

Logbog, projektering 2007

Skema 3

Møde i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2007

## 15  Åbent            Anlægsregnskab for udskiftning af signalanlæg i 2006

003207-2007

Resumé

Hermed forelægges et anlægsregnskab vedr. ”Udskiftning af signalanlæg i 2006”.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 19. december 2005, pkt. 13, i alt 4,02 mio. kr. til udskiftning af signalanlæg i 2006.

Der er foretaget en udskiftning af alle master, lanterner og lydgivere i 14 signalanlæg, opsat nedtællingssignaler i 3 signalanlæg, opsat vibratorer i fodgængertryk og akustiske lydgivere i 3 signalanlæg samt udskiftet 6 styreapparater i signalanlæg.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 4,02 mio. kr. er der brugt 4.019.912 kr., svarende til et mindreforbrug på 88 kr.

Teknik & Miljø har udarbejdet regnskab og logbog, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Beslutning

Teknisk Udvalg, den 10. april 2007

Punkt 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. april 2007

Punkt 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2007

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

_______________

Bilag

Bilag 1

Skema 2

Skema 4

Logbog

Møde i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2007

## 16  Åbent           Anlægsregnskab - Veje, Udrykningshold i 2006

009265-2007

Resumé

Hermed forelægges et anlægsregnskab vedr. ”Veje, Udrykningshold i 2006”.

I logbogen for ”Veje, udrykningshold i 2006” er der angivet hvilke delprojekter, der er udført samt regnskabstal for de enkelte delprojekter. Der er udarbejdet et samlet regnskab (skema 2) for alle delprojekterne.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet den 19. december 2005, pkt. 15 blev der givet en rammebevilling på 3,015 mio. kr. til udrykningshold til vejreparationer i 2006.

Anlægsbevillingen er givet til udførelse af akutte / ad hoc reparationer af slaghuller m.m. på kommunens kørebanearealer.

Der er udført i alt 11 delprojekter under ”Veje, Udrykningshold i 2006”. Arbejdet blev i 2006 udført af to eksterne entreprenør. Entreprenørernes arbejde blev udført til Vejsektionens tilfredshed.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 3,015 mio. kr. er der brugt 2.995.316 kr., svarende til et mindreforbrug på 19.684 kr.

Teknik & Miljø har udarbejdet regnskab og logbog, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Beslutning

Teknisk Udvalg, den 10. april 2007

Punkt 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. april 2007

Punkt 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2007

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

_______________

Bilag

Oversigtskort

Skema 2

Logbog

Møde i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2007

## 17  Åbent          Anlægsregnskab - Bydelscentre, Udrykningshold i 2006

009266-2007

Resumé

Hermed forelægges et anlægsregnskab vedr. ”Bydelscentre, Udrykningshold i 2006”.

I logbogen for ”Bydelscentre, Udrykningshold i 2006” er der angivet hvilke delprojekter, der er udført samt regnskabstal for de enkelte delprojekter. Der er udarbejdet et samlet regnskab (skema 2) for alle delprojekterne.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet den 19. december 2005, pkt. 14 blev der givet en rammebevilling på 2,211 mio. kr. til ”Bydelscentre, Udrykningshold i 2006”.

Anlægsbevillingen er givet til udførelse af akutte / ad hoc opretninger af fortovsfliserne i Gentofte Kommune, primært i områderne omkring bydelscentrene og i områder, hvor der færdes mange ældre borgere (ved og omkring plejehjem, dagcentre, busstoppesteder m.m.).

Der er udført i alt 17 delprojekter under ” Bydelscentre, Udrykningshold i 2006”. Arbejdet blev i 2006 udført af en ekstern entreprenør. Entreprenørens arbejde blev udført til Vejsektionens tilfredshed.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 2,211 mio. kr. er der brugt 2.210.404 kr., svarende til et mindreforbrug på 596 kr.

Teknik & Miljø har udarbejdet regnskab og logbog, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Beslutning

Teknisk Udvalg, den 10. april 2007

Punkt 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. april 2007

Punkt 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2007

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

_______________

Bilag

Oversigtskort

Skema 2

Logbog

Møde i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2007

## 18  Åbent           Anlægsregnskab for facaderenovering på brandstationen

048814-2006

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for facaderenovering på brandstationen.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionsfirmaet konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes principper og retningslinier for økonomistyring, dog er tidsfristen for aflæggelsen af anlægsregnskabet ikke overholdt.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 28. februar 2005, pkt. 18,

3,9 mio. kr. til facaderenovering af brandstationen. Den 18. december 2006, pkt. 33, anlægsbevilgede Kommunalbestyrelsen en negativ bevilling på 59.000 kr. I alt en anlægsbevilling på 3,841 mio. kr.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 3,841 mio. kr. er der brugt 3.443.822 kr. svarende til et mindreforbrug på 397.178 kr.

Teknik & Miljø har udarbejdet en logbog samt skema 2 og 4, som er vedlagt sagen.

Til revisionsfirmaets bemærkning om, at tidsfristen for aflæggelsen af regnskab ikke er overholdt skal Teknik & Miljø bemærke, at det er korrekt, at tidsfristen for udarbejdelse af anlægsregnskab 3 måneder efter afleveringsforretningen ikke er overholdt.

Dette skyldes at der har været et efterspil med entreprenøren i forhold til en del af det udførte fugearbejde, som ikke var blevet udført korrekt. Dette er nu blevet rettet.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning

3. At mindreforbruget på 397.000 kr. overføres til Planlagt vedligehold 2006.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. april 2007

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2007

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

_______________

Bilag

Skema 2

Logbog

Skema 4

Posteringsudtræk

Revisionspåtegning

Møde i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2007

## 19  Åbent         Årsregnskab 2006, oversendelse til revision

011974-2007

Resumé

Årsregnskabet for 2006 forelægges Kommunalbestyrelsen med henblik på oversendelse til revision.

Kommunes regnskab for 2006 (Gentofte Beretning 2006) består af 2 dele.

Den generelle del (hæfte 1) indeholder regnskabsberetningen om væsentlige resultater og begivenheder i 2006, herunder opfølgning på Kommunalbestyrelsens tværgående politikker, mål og strategier.

Hæfte 2 består af regnskabsoversigter og redegørelser, herunder forklaringer om sammenhæng og afvigelser mellem budget, tillægsbevillinger og regnskab.

Regnskabet vil atter blive forelagt Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse, når revisionen har afgivet beretning og bemærkninger til regnskabet.

Baggrund

Efter oversendelsen af regnskabet til revision, forventes revisionens beretninger at foreligge omkring 1. juni 2006, hvorefter revisionsberetninger og administrationens besvarelser af eventuelle bemærkninger forelægges for fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse på møderne i juni måned til godkendelse i sin helhed.

Årsregnskabet indeholder både et traditionelt udgiftsbaserede regnskab samt et omkostningsbaseret regnskab. Den væsentligste forskel mellem det udgiftsbaserede regnskab og det omkostningsbaserede regnskab er, at kommunens investeringer aktiveres i statusopgørelsen og afskrives over den forventede levetid, samt at der foretages periodisering af tjenestemandspensioner og leasingaftaler. Det er et lovgivningskrav, at kommunen udarbejder både et udgifts- og et omkostningsregnskab.

Vurdering

Gentofte Kommunes regnskab (det udgiftsbaserede regnskab) for 2006 er fortsat påvirket af, at kommunen 1. april 2004 solgte sin aktiebeholdning i NESA A/S, og beslutningen i Kommunalbestyrelsen om et omfattende investeringsprogram. Regnskabet udviser et samlet finansieringsunderskud på 87 mio. kr., hvilket er 176 mio. kr. bedre end forventet i det oprindeligt vedtagne budget.

Det skattefinansierede område gav et underskud på 462 mio. kr. for 2006 - hvilket er en forbedring 227 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Dette skyldes tre forhold:

1. Driftsresultatet er forbedret med 64 mio. kr., som primært vedrører mindreudgifter på det tekniske område og tværgående funktioner.

2. På grund af tidsmæssige forskydninger i det vedtagne investeringsprogram, viser regnskabet på anlægsområdet et mindreforbrug på 129 mio. kr. i forhold til det vedtagne investeringsbudget på 657 mio. kr.

3. På finansieringssiden er der tale om en nettoforbedring på 34 mio. kr. i forhold til forudsætningerne i budgettet. Heri indgår 26 mio. kr. i større skatteindtægter, lavere udgifter til tilskud/udligning på 60 mio. kr., kurstab ved omlægning af obligationer på 67 mio. kr. - fra lang til kort løbetid - som følge af det stigende renteniveau. Herudover er der forøgede renteindtægter på 15 mio. kr. primært som følge af en højere likvid beholdning.

På det takstfinansierede område (forsyningsvirksomhederne) er der et overskud på 5 mio. kr., hvor der var budgetteret med et underskud på 28 mio. kr., svarende til en forbedring på 33 mio. kr., hvilket primært skyldes tidsmæssige forskydninger af investeringerne på området samt større takstindtægter.

På de finansielle poster (nettolånoptagelse og balanceskydninger) er der en nettomindreindtægt på 101 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette kan primært tilskrives forskydninger i lånoptagelser, tilgodehavender og forudbetalte og skyldige poster.

NESA-midlerne har ydet et finansieringsmæssigt bidrag på 499 mio. kr., hvilket er 17 mio. kr. mere en budgetlagt. Heraf udgør renteafkastet 146 mio. kr.

Sammenfattende betyder regnskabsresultatet, at kommunens kassebeholdning ultimo 2006 udgør 250 mio. kr.

Kommentar til resultatopgørelse for det omkostningsbaserede regnskab fremgår af internt notat vedrørende forelæggelse af regnskabet.

Indstilling

Budget & Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At årsregnskab 2006 i sin helhed tages til efterretning og oversendes til revision.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. april 2007

Økonomiudvalget tog orienteringen om afskrivning af administrative restancer og foretagne interne kontroller til efterretning.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen, at årsregnskab 2006 i sin helhed tages til efterretning og oversendes til revision.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2007

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

_______________

Bilag

(Ingen)

Møde i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2007

## 20  Åbent         Godkendelse af Gentofte Kommunes udtalelse til    Statsforvaltningen Hovedstaden vedr. Dyssegårdsskolen (SKUB)

015049-2007

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af forslag til udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden vedr. Dyssegårdsskolen. Udtalelsen er udarbejdet på foranledning af en foreløbig udtalelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden vedrørende en klage over ombygningen på Dyssegårdsskolen. I udtalelsen til statsforvaltningen fastholder Gentofte Kommune, at alle gældende krav til rum- og luftforhold på Dyssegårdsskolen er overholdt. Gentofte Kommune afviser derfor på det foreliggende grundlag at lave en undersøgelse af alle skolernes rum- og luftforhold. Statsforvaltningen Hovedstaden opfordres til at kontakte Undervisningsministeriet for at få en klar fortolkning af lovgrundlaget, før en gennemgang af den fysiske indretning af alle kommunens skoler i givet fald iværksættes.

Baggrund

Statsforvaltningen Hovedstaden har i en udtalelse af 17. januar 2007 vedrørende Dyssegårdsskolens ombygning anført, at en skole skal indrettes således, at de enkelte klasser i mindst halvdelen af undervisningstiden kan befinde sig samlet i ét lokale, der i forhold til klassekvotienten opfylder kravene til rumindhold i bygningsreglementet. Statsforvaltningen har på den baggrund anmodet Gentofte Kommune om at udarbejde en redegørelse for i hvilket omfang den fysiske indretning af alle kommunens skoler - og ikke kun Dyssegårdsskolen - lever op til dette krav.

Gentofte Kommune har gennem hele sagens forløb fastholdt, at kommunen overholder lovgivningen. Det er sket med henvisning til det gældende lovgrundlag samt Undervisningsministeriets og Erhvervs- og Boligstyrelsens udtalelser herom. Kommunen lægger herved også vægt på, at konsekvensen af udtalelserne ikke harmonerer med intentionerne om bl.a. undervisnings-differentiering i folkeskoleloven. Indhentede udtalelser og kontakt med Undervisningsministeriet samt tidligere udtalelser fra Erhvervs- og Bolig-styrelsen bekræfter denne vurdering.

Vurdering

På baggrund af henvendelsen fra Statsforvaltningen Hovedstaden har Jura og SKUB udarbejdet et udkast til udtalelse, vedlagt som bilag 1. Heraf fremgår det, at Gentofte Kommune finder, at udarbejdelsen af en redegørelse for i hvilket omfang den fysiske indretning af alle kommunens skoler - og ikke kun Dyssegårdsskolen - lever op til de fysiske krav, som Statsforvaltningen Hovedstaden har henvist til, ikke er relevant på det foreliggende grundlag.

Det er således Gentofte Kommunes opfattelse, at sagen bør revurderes, før en gennemgang af den fysiske indretning af alle kommunens skoler i givet fald iværksættes. Statsforvaltningen Hovedstaden opfordres i den sammenhæng til at tage kontakt til Undervisningsministeriet for at få en klar fortolkning af lovgrundlaget.

Indstilling

Jura og SKUB-projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At vedlagte udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden godkendes.

Børne- og Skoleudvalget, den 18. april 2007

Beslutning

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet Marie-Louise Andreassen (V), Birgit Hemmingsen (T) og Irene Lütken (A) tog forbehold.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. april 2007

Anbefales til Kommunalbestyrelsen. John Philip (B) og Marie-Louise Andreassen (V) stemte imod. Søren B. Heisel (A) tog forbehold.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2007

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Marie-Louise Andreassen, Birgit Hemmingsen, Brigitta Volsted Rick, John Philip, Søren B. Heisel, Irene Lütken, Steen Mogensen, Mogens Vad og Eva Hvidt

Vedtagelse: Vedtaget med 10 stemmer (C+Irene Lütken, A) for og 6 stemmer (T+F+V+B) imod, medens 1 (Søren B. Heisel, A) undlod at stemme.

Gentofte-Listen, Socialistisk Folkeparti, Det radikale Venstre og Venstre ønskede følgende ført til protokol: ”Vi  stemmer imod, idet vi finder det påkrævet at få undersøgt de fysiske rammer. Svaret er i modstrid med punkt 11 i dagsordenen, hvor vi anlægsbevilger 800.000 kr. til endnu et byggeprogram (SKUB 2) på grund af for små rum og for lidt plads generelt. ”

_______________

Bilag

BILAG 1: Gentofte Kommunes udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden vedr. Dyssegårdsskolen

Møde i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2007

## 21  Åbent         Orientering om fjernvarmeområdet samt forslag til takstnedsættelse

011107-2007

Resumé

I varmeforsyningsloven er det anført, at fjernvarmeselskaber som Gentofte Kommunes Kraftvarme (GKK) i sin takstfastsættelse ikke må generere et overskud, der ikke enten skal gå til nedbringelse af ophobet gæld i selskabet eller til planlagte investeringer.

GKK gik ud af regnskabsåret 2006 med et positivt resultat efter også at have afviklet al sin gæld og står på dette tidspunkt med en positiv formue på ca. 26. mio. kr.

Der er ikke forventninger til eller plan for nye store investeringer i GKK, hvorfor taksten nødvendigvis må reguleres i nedadgående retning, der foreslås derfor en takstnedsættelse fra 113,50 kr./GJ til 107,50 kr./GJ.

Baggrund

Gentoftetofte Kommunes Kraftvarme (GKK) er et forsyningsselskab, som efter Varmeforsyningsloven skal hvile i sig selv. Inden for de seneste par år har der været rejst nogle sager rundt omkring i Danmark ang. opbygning af kapital i varmeforsyningsselskaber. Mest omtalt i pressen har været sagen i Brøndby, hvor varmeforsyningsselskabet havde opbygget en egenkapital, som der ikke umiddelbart var planer for anvendelse af. En varmekunde klagede derfor til Energiklagenævnet over at have betalt for meget for sin forbrugte varme i en årrække.

Energiklagenævnet afsagde på baggrund af denne klage en kendelse, hvor følgende blev slået fast: ”Efter reglerne i Varmeforsyningslovens § 20 skal beløb, som fjernvarmeværkerne opkræver for meget i et varmeår, modregnes i priserne for det efterfølgende år.”

Det kan altså på den baggrund konkluderes, at der år for år skal være balance i udgifter og indtægter. Samtidig skal det dog bemærkes, at det er muligt at ”opspare” kapital til planlagte nybygnings eller renoveringsprojekter over flere år for at skabe en rimelig konstant varmepris, uden store udsving fra år til år i afregningsprisen til varmekunderne.

Af hensyn til at varmeåret ligger forskudt i forhold til kalenderåret (1. maj – 30. april) forelægges forslag til takstnedsættelse nu.

Vurdering

Da gælden i GKK er afviklet med udgangen af 2006, og der er en formue på ca. 26 mio. kr., og da der ikke er udsigt til store investeringer i den nærmeste årrække i hverken forsyningsnet eller vekslerstationer, er der baggrund for at sænke afregningsprisen til varmekunderne fra 113,50 kr./GJ til 107,50 kr./GJ. Se bilag vedrørende formueudviklingen for GKK i de kommende år.

Herved vil en ”formue” på i størrelsesordenen 20 mio. kr. ligge i selskabet, som en ”buffer” til imødegåelse af evt. tilbagebetalinger til kunderne som følge af milde varmeår.

Takstnedsættelsen vil for en ”standard” kunde i GKK, en lejlighed med en månedlig varmeregning på ca. 500 kr. medføre en reduktion i varmeregningen med 5.3 % svarende til 318 kr. om året.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At orienteringen tages til efterretning.

2. At takstnedsættelse fra 113,50 kr./GJ til 107,50 kr./GJ pr. 1. maj 2007 godkendes.

Beslutning

Teknisk Udvalg, den 10. april 2007

Punkt 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. april 2007

Punkt 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2007

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

_______________

Bilag

Formueudvikling for GKK

Møde i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2007

## 22  Åbent            Inventarsikring på Rådhuset

012790-2007

Resumé

Rådhuset er for nuværende forsynet med flere forskellige sikkerhedssystemer. Det drejer sig om indbrudssikring, speciel sikring af dyre malerier og lamper, videoovervågning, brandsikringsanlæg og overfaldsalarmer for personsikring.

Baggrund

Rådhusets inventar mv. er særdeles udsat i forhold til risikoen for simpelt tyveri i åbningstiden. En effektiv løsning på dette problem er elektronisk varesikring. Det samme system som kendes fra stormagasiner, hvor kunderne passerer gennem nogle elektroniske konsoller ved dørene. På rådhuset vil disse konsoller af æstetiske hensyn blive integreret i dørkarmene.

Ved forsøg på tyveri vil en akustisk alarm blive aktiveret og den dør som man vil forsøge at bringe genstandene ud af vil automatisk blive låst.

Vurdering

Der har i de senere år været en lang række tilfælde med tyveri af inventar fra både private og offentlige virksomheder. Rådhuset har også været udsat for tyverier i dagtimerne, så det vurderes at være en særdeles god sikkerhedsforanstaltning.

Indstilling

Tværgående funktioner indstiller 

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anskaffelse af varesikring som beskrevet i vedlagte notat tiltrædes 

2. At der bevilges kr. 550.000 til systemet med finansiering over likvide akti-
    ver.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. april 2007

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2007

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

_______________

Bilag

Bilag Inventarsikring på rådhuset