|  |  | GENTOFTE KOMMUNE |
| --- | --- | --- |

Referat af

møde i

Kommunalbestyrelsen

Beslutningsreferat Åben

Mødedato 29-05-2007

Mødetidspunkt  18.00

Mødelokale Rådssalen

| Protokol blev læst op og mødet hævet kl.: | 20.45 |
| --- | --- |
| Tilstede: | Hans Toft, Marie-Louise Andreassen, Kirsten Kierkegaard, Marianne Zangenberg, Steen Mogensen, Ole Marker, André Lublin (deltog i pkt. 1-18), Lise Rovsing, John Philip, Birgit Hemmingsen, Brigitta Volsted Rick, Pia Nyring, Lisbeth Winther, Mogens Vad, Irene Lütken & Eva Hvidt |
| Fraværende: | Søren B. Heisel |

Indholdsfortegnelse

Kommunalbestyrelsen

den 29-05-2007

01  Åbent      Meddelelser fra formanden	3

02  Åbent      Trafikpolitik 2007 - Debatoplæg	3

03  Åbent      Anlægsbevilling på 135.000 kr. i udgift og 20.000 kr. i indtægt til gennemførelse af "Cyklistkampagne 5. klasse 2007"	5

04  Åbent      Anlægsbevilling på 1.500.000. kr. til videre anskaffelse af løst inventar til Skovgård og Tranegård distrikt (SKUB)	7

05  Åbent      Orientering om licitationsresultater og ansøgning om anlægsbevilling til Munkegårdsskolens fase 2	10

06  Åbent       Anlægsregnskab for fortovsrenovering i 2005 i forbindelse med Nesa's kabellægning af luftledninger	11

07  Åbent      Anlægsregnskab for støj- og lugtreducerende installationer samt forbedringsarbejder på Tuborg Nord pumpestation	13

08  Åbent      Anlægsregnskab for akut ledningsrenovering af kloakledninger i 2006	15

09  Åbent       Anlægsregnskab for renovering af kloakledninger 2006	17

10  Åbent       Anlægsregnskab for bygningsgenopretning (BygOp) 2006	19

11  Åbent       Anlægsregnskab for etablering af 10. klassecenter  ved Ungdomsskolen	21

12  Åbent       Godkendelse af anlægsregnskab for  ud- og ombygning af Tjørnegårdsskolen (SKUB)	23

13  Åbent       Godkendelse af anlægsregnskab for ud- og  ombygning af Gentofte Skole (SKUB)	25

14  Åbent       Aflæggelse af "små" anlægsregnskaber	27

15  Åbent       Experimentarium	29

16  Åbent       Indhold og udformning af kvalitetsrapport  for Gentofte Kommunes skolevæsen	31

17  Åbent       Nedlæggelse af fond, overtagelse af fondens  aktiver og passiver	33

18  Åbent       Valg af nyt medlem til Bevillingsnævnet	35

19  Lukket     Salg af ejendom, valg af mægler

20  Lukket     Køb og salg af fast ejendom

21  Lukket     Salg af fast ejendom, valg af købere

22  Lukket     Salg af fast ejendom

23  Lukket     Kulturprisen 2007

Møde i Kommunalbestyrelsen den 29-05-2007

## 01  Åbent         Meddelelser fra formanden

046537-2006

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2007

Ingen.

ØU Økonomiudvalget  21-05-2007  01  Å, Åbent

_______________

TU Teknisk Udvalg  08-05-2007  14  Å, Åbent

_______________

Møde i Kommunalbestyrelsen den 29-05-2007

## 02  Åbent         Trafikpolitik 2007 - Debatoplæg

011228-2007

Resumé

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny Trafikpolitik for Gentofte Kommune foretages en høring om indholdet af trafikpolitikken.

Det er hensigten, at Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vedtager teksten til debatoplæg således, at det efter trykning kan sendes i høring i starten af juni.

Baggrund

I efteråret 2006 blev der afholdt et borgermøde, hvor der blev lagt op til dialog og debat om trafikforholdene i Gentofte Kommune. Efter borgermødet havde borgerne mulighed for via hjemmesiden at komme med input til den kommende trafikpolitik.

Efterfølgende har Teknisk Udvalg på møderne 6. februar, 6. marts og 20. marts 2007, samt Kommunalbestyrelsens på temamøde den 10. april 2007 drøftet vision og målsætninger i den kommende trafikpolitik. Teknik & Miljø og Plan har samlet op på disse drøftelser. Tilkendegivelserne fra Teknisk Udvalg og Kommunalbestyrelsen ligger til grund for den foreslåede tekst til debatoplæg.

Høringen vil ske gennem direkte udsendelse af et debatoplæg til skolebestyrelser, forældreråd, børneråd, grundejerforeninger, handelsstandsforeninger, Dansk Cyklistforbund, Dansk Blindesamfund, Handicaprådet, Seniorrådet, Politiet samt de borgere, der kom med indlæg i høringsperioden fra 9. november – 22. december 2006.

Debatoplægget annonceres i Villabyerne, Gentofte Lige Nu samt på kommunens hjemmeside. Ligesom i sidste høringsperiode vil det være muligt at skrive indlæg på kommunens hjemmeside.

Debatoplægget udsendes for at give mulighed for, at borgerne kommer med deres kommentarer inden udarbejdelsen af et forslag til trafikpolitik. Det forventes at forslaget til trafikpolitik udsendes til høring ultimo 2007.

På Teknisk Udvalgs møde den 8. maj 2007. pkt. 14, blev det besluttet, at Teknisk Udvalgs bemærkninger skulle indarbejdes i det behandlede udkast til debatoplæg. Et revideret udkast til debatoplæg (dateret 11. maj 2007) vedlægges som bilag til Økonomiudvalgets møde.

Indstilling

Teknik & Miljø og Plan indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At teksten til debatoplæg vedtages således, at debatoplægget efter trykning kan udsendes i høring.

Beslutning:

Teknisk Udvalg, den 8. maj 2007
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet debatoplægget tilrettes i overensstemmelse med de faldne bemærkninger.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 21. maj 2007

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2007

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Marie-Louise Andreassen, Brigitta Volsted Rick, Eva Hvidt, Irene Lütken, Birgit Hemmingsen og Mogens Vad.

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

_______________

Bilag

11.05.07 Tekst til debatoplæg

ØU Økonomiudvalget  21-05-2007  02  Å, Åbent

_______________

TU Teknisk Udvalg  08-05-2007  01  Å, Åbent

_______________

Møde i Kommunalbestyrelsen den 29-05-2007

## 03  Åbent         Anlægsbevilling på 135.000 kr. i udgift og 20.000 kr. i indtægt til gennemførelse af "Cyklistkampagne 5. klasse 2007"

015378-2007

Resumé

Fra 2004 til 2006 har Gentofte Trafiksikkerhedsråd med succes gennemført en cykelhjelmskampagne for kommunens elever i 5. klasse. Gentofte Trafiksikkerhedsråd foreslår at gennemføre en ny lignende kampagne for de nye 5. klasser i skoleåret 2007/2008

Baggrund

Kampagnen har til formål at øge interessen for at benytte cyklen som transportmiddel – at sætte børnene i stand til på forsvarlig måde at manøvrere en cykel således, at antallet af tilskadekomne cyklister i kommunen reduceres. Formålet er endvidere at sikre øget brug af cykelhjelm blandt eleverne i 5. klasse i særdeleshed, men også generelt, idet skadesgraden for de cyklister, som benytter cykelhjelm, er væsentlig mindre end for dem uden cykelhjelm. Kampagnen er primært lærerstyret og består af følgende materialer:

1) Husk lige - Cykel og hjelm

2) Husk lige - Det skal være sjovt

3) Husk lige - Øjenkontakt

4) Husk lige – Fotokonkurrencen

5) Materiale til lærerne

6) Orientering af forældrene pr. brev

Endvidere består kampagnen i at udlåne cykelhjelme til de elever, som ikke selv har en hjelm. Efter endt kampagne tilbydes eleven at købe hjelmen til en reduceret pris.

Der er en fotokonkurrence som består i, at eleverne skal fotografere og beskrive farlige/utrygge steder og situationer. Billederne kan også beskrive en hændelse eller andet om trafiksikkerhed, hvor eleverne får mulighed for at få tænkt og talt om, hvad der er sikkert mv.

PLAN, samt Teknik & Miljø ønsker ligeledes at afholde en kampagne omkring brug af cykellygter. Denne kampagne vil blive igangsat i efteråret, når det er ved at være tid til at bruge lygter på cyklerne. De nærmere detaljer for kampagnen vil blive fremlagt for Teknisk Udvalg på et kommende møde.

Vurdering

Sammenfattende vil det koste i alt 135.000 kr. at iværksætte kampagnen for kommunens ca. 1.100 elever i 5. klasse. Gentofte Kommune modtager ca. 20.000 kr. i indtægt i forbindelse med salg af cykelhjelme.

Det er Gentofte Trafiksikkerhedsråds opfattelse, at kampagnen fortsat skal være et gratis tilbud til skolerne, ellers risikeres det, at flere skoler melder fra.

Teknik & Miljø foreslår, at udgifterne som tidligere år afholdes over Trafik- og Miljøpuljen.

Efter at der er disponeret i denne sag, er der 901.000. kr. tilbage i Trafik- og Miljøpuljen for 2007.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

1. At cyklistkampagnen gennemføres.

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges 135.000 kr. i udgift og 20.000 kr. i indtægt til 
    gennemførelsen af cyklistkampagnen i efteråret 2007/ foråret 2008.

3. At der anvises finansiel dækning på netto 115.000 kr. over det på 
    investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb fra Trafik- og Miljøpuljen i 
    2007.

Beslutning:

Teknisk Udvalg, den 8. maj 2007
Punkt 1: Godkendt.

Punkt 2-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 21. maj 2007

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2007

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Brigitta Volsted Rick og John Philip

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

_______________

Bilag

Skema 3

ØU Økonomiudvalget  21-05-2007  03  Å, Åbent

_______________

BOS Børne- og Skoleudvalget  14-05-2007  02  Å, Åbent

_______________

Møde i Kommunalbestyrelsen den 29-05-2007

## 04  Åbent         Anlægsbevilling på 1.500.000. kr. til videre anskaffelse af løst inventar til Skovgård og Tranegård distrikt (SKUB)

018659-2007

Resumé

Sagen fremlægges med henblik på anlægsbevilling til videre indkøb og indretning med løst inventar i Skovgård og Tranegård distrikter.

Baggrund

Af det samlede rådighedsbeløb til skoleudbygningsprojektet er der afsat 31,8 mio. kr. til inventar til kommunens folkeskoler eksklusiv Hellerup Skole og specialskoleområdet. Bevillingernes størrelse til de enkelte distrikter afhænger af, hvor meget den ændrede indretning af skolerne medfører af nyt inventar, hvor stor en del af det faste inventar som indgår i udbygnings-projekterne og behovet for proces og rådgivning i forbindelse med ibrugtagning og indretning af skolerne.

De nye fysiske rammer og den ændrede pædagogik og organisering gør, at der fortsat i forbindelse med inventar anskaffelser er en proces, hvor inventar og indretning vurderes og i visse tilfælde afprøves i sammenhæng med funktioner og aktiviteter i distrikterne.

Ibrugtagning og inventaranskaffelser sker som en løbende proces før og i skoleåret efter byggeriets færdiggørelse, og bevillinger søges successivt i forbindelse med forestående behov og anskaffelser. Processen tilrettelægges således, at basis inventar til primærfunktioner søges afklaret og anskaffet i forbindelse med indflytning og ibrugtagning af de ombyggede lokaler. Den bevilling, der søges nu til Skovgård og Tranegård distrikter er således ikke endelig. Der vil fortsat i 2007 blive søgt om bevilling til distrikterne inden for SKUBs rådighedsbeløb til inventaranskaffelser.

Vurdering

Videreførelse af indretningsprojekt i Skovgård distrikt:

I Skovgårdsskolens udviklingsproces er de etablerede pilotområder inventarmæssigt med garderober og øvrigt inventar færdigindrettet og ibrugtaget. Og der er udover Pilotområdernes inventar yderligere anskaffet basis inventar til at dække enkelte klassers behov for inventar til skole og fritid.

Der søges nu om 500.000 kr. til at gennemføre det fortsatte arbejde med konkrete inventar anskaffelser til indretning af faglokaler, science og PUC områder. Valgte indretnings og inventar løsninger vil være i stand til at opfylde distriktets pædagogiske praksis.

Der vil herefter til de fremtidige inventar- og indretningsprojekter i Skovgårds-distriktet restere ca. 2.200.000 Kr. fra den samlede rammebevilling til løst inventar på i alt 31.8. mio. Kr.

Videreførelse af indretningsprojekt i Tranegård distrikt:

I forbindelse med færdiggørelse og ibrugtagning af den ombyggede Tranegårdskole, er der til hjemlokaler vurderet og afprøvet forskellige indretningsmuligheder og inventar typer. I forbindelse hermed har Tranegård distriktet således valgt indretnings og inventar løsninger der for hjem-lokalernes vedkommende vil være i stand til at opfylde distriktets pædagogiske praksis.

Det konkrete inventar vil i hjemområderne være anskaffet og opstillet samtidig med at lokalerne ibrugtages.

Der søges nu om 1.000.000 kr. til at gennemføre det fortsatte arbejde med konkrete inventar anskaffelser og indretning af hjemlokaler, faglokaler samt garderobeforhold for skole og fritidsordning. Hermed vil distriktets helheds-plan for indretningen af hjem- og faglokaler af den ombyggede Tranegård-skole kunne følges og opfyldes.

Der vil herefter til de fremtidige inventar- og ibrugtagningsprojekter i Tranegårdsdistriktet restere ca. 650.000 Kr. fra den samlede rammebevilling til løst inventar på i alt 31.8. mio. Kr.

Økonomi

Med denne bevilling til inventar på Skovgård og Tranegård distrikt, vil den samlede bevilling til inventarproces og -anskaffelse i SKUB beløbe sig til 23.520 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb er på 8,280 mio. kr. Budgettet for inventaranskaffelser holder sig fortsat inden for den afsatte ramme på 31.8 mio. kr. Der er vedlagt økonomioversigt i bilag 1.

Som det fremgår af økonomioversigten, er der forskel i det behov, der er og har været i distrikterne. Det skyldes primært, at selve byggeprojekterne har indeholdt inventar i forskelligt omfang, samt at muligheden for at genbruge eksisterende inventar har været forskelligt i distrikterne.

I de tidligere inventar- og indretningsprojekter har der udover konkrete inventar anskaffelser været indeholdt udgifter til afprøvning, udvikling og indretning. Erfaringerne fra de tidligere projekter inddrages i størst muligt omfang i de eksisterende inventarprojekter, således at den aktuelle anlægsbevilling primært anvendes til konkrete inventar anskaffelser og indretninger.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 500.000 kr. til fortsat anskaffelse af inventar til 
    Skovgård distrikt.

2. At der anlægsbevilges 1.000.000 kr. til fortsat anskaffelse af inventar til 
    Tranegård distrikt.

3. At den samlede anlægsbevilling på i alt 1.500.000. kr. finansieres af det 
    afsatte rådighedsbeløb til skoleudbygningsprojektet i 2007.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 14. maj 2007

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Marie-Louise Andreassen (V) tog forbehold

Beslutning
Økonomiudvalget, den 21. maj 2007

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2007

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

_______________

Bilag

Bilag 1 - Økonomisk oversigt over inventarbevillinger

Møde i Kommunalbestyrelsen den 29-05-2007

## 05  Åbent         Orientering om licitationsresultater og ansøgning om anlægsbevilling til Munkegårdsskolens fase 2

33826-2004

Der henvises til notat af 24. maj 2007 vedrørende Orientering om licitationsresultater og ansøgning om anlægsbevilling til Munkegårdsskolens fase 2.

Indstilling

Projektgruppen for ombygningen af Munkegårdsskolen indstiller

Til Børne- og skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At orienteringen vedr. licitationen for fase 2 tages til efterretning

2a. At der gives supplerende anlægsbevilling på 87.768.000 kr. svarende til 
    anlægsudgiften for fase 2 eksklusiv tilkøb af optioner

2b. At projektet sættes på pause med henblik på, at vurdere Gentofte 
      Kommunes muligheder for at realisere projektet på anden vis. Såfremt 
      denne mulighed vælges bortfalder indstillingens punkt 3-6

3. At der gives supplerende anlægsbevilling på 3 mio. kr. til tilkøb af optioner 
    (sammenlægning af gymnastiksal, dørhuller mellem klasserum og projektrum
    samt etablering af PUC-møbel)

4. At den samlede anlægsbevilling finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til 
    skoleudbygningsprojektet.

5. At konsekvenserne for Skoleudbygningsprojektet rådighedsbeløb tages op i 
    forbindelse med behandlingen af budget 2008

6. At projektgruppen bemyndiges til at indgå i realitetsforhandlinger med de 
    økonomisk mest fordelagtige entreprenører med henblik på at projektet
    optimeres mest muligt.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2007

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Udgår.

ØU Økonomiudvalget  21-05-2007  04  Å, Åbent

_______________

TU Teknisk Udvalg  08-05-2007  02  Å, Åbent

_______________

Møde i Kommunalbestyrelsen den 29-05-2007

## 06  Åbent         Anlægsregnskab for fortovsrenovering i 2005 i forbindelse med Nesa's kabellægning af luftledninger

049814-2006

Resumé

Hermed forelægges et samlet anlægsregnskab for puljen til Renovering af fortove i 2005 i forbindelse med Nesa’s (i dag DONG Energy) kabellægning af luftledninger.

Der er udarbejdet logbøger for delprojektet samt skema 2 og skema 4, som viser regnskabstal for alle projekterne.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionsfirmaet konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes principper og retningslinier for økonomistyring, dog er tidsfristen for aflæggelsen af anlægsregnskabet ikke overholdt.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 28. februar 2005, pkt. 15,

10 mio. kr. til fortovsrenovering. Kommunalbestyrelsen har desuden anlægsbevilget en supplerende anlægsbevilling den 20. juni 2005, pkt. 7, på 5 mio. kr. I alt en anlægsbevilling på 15 mio. kr.

Fortovsrenoveringen har bestået i at totalrenovere fortovene i område 2 efter, at Nesa (i dag DONG Energy) havde kabellagt ledningerne i området.

Det udførte projekt er blevet udbudt som hovedentreprise med indbudt licitation.

Desuden er der afholdt udgifter til etablering af nyt belysningsanlæg samt byggestyrere.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 15 mio. kr. er der brugt 15.019.333 kr., svarende til et merforbrug på 19.333 kr. som søges dækket af puljen til Renovering af fortove, udskiftning af lysmaster og – armaturer i 2007 i forbindelse med DONG Energy’s kabellægning af luftledninger.

Den primære årsag til overskridelsen af anlægsbevillingen er, at renoveringen af fortovene i område 2 er blevet dyrere end forventet på grund af Nesa’s store forsinkelse i forhold til deres planlagte færdiggørelse af kabellægningen.

Til revisionsfirmaets bemærkning om, at tidsfristen for aflæggelsen af regnskab ikke er overholdt, skal Teknik & Miljø bemærke, at det er korrekt, at tidsfristen for udarbejdelse af anlægsregnskab 3 måneder efter afleveringsforretningen ikke er overholdt.

Dette skyldes, at der efter afleveringsforretning i juni 2006 foregik lange og vanskelige forhandlinger med entreprenøren omkring mangeludbedring samt udkast til slutregning. Efter at slutafregningen var endelig accepteret i september 2006, blev de sidste regninger endeligt fremsendt til Gentofte Kommune i november 2006.

Teknik & Miljø har udarbejdet en hovedlogbog for Renovering af fortove i 2005 (pulje) og logbog vedr. delprojektet. Endvidere vedlægges revisionspåtegningen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning

3. At merforbruget på 19.000 kr. søges dækket af puljen til Renovering af 
    fortove, udskiftning af lysmaster og –armaturer i 2007 i forbindelse med 
    DONG Energy’s kabellægning af luftledninger.

Beslutning:

Teknisk Udvalg, den 8. maj 2007

Punkt 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 21. maj 2007

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2007

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

_______________

Bilag

Skema 2

Skema 4

Hoved logbog

Logbog, område 2

Revisionspåtegning

ØU Økonomiudvalget  21-05-2007  05  Å, Åbent

_______________

TU Teknisk Udvalg  08-05-2007  03  Å, Åbent

_______________

Møde i Kommunalbestyrelsen den 29-05-2007

## 07  Åbent         Anlægsregnskab for støj- og lugtreducerende installationer samt forbedringsarbejder på Tuborg Nord pumpestation

011260-2007

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for udførelse af støj- og lugtreducerende installationer samt forbedringsarbejder på Tuborg Nord pumpestation.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret, og revisionsfirmaet har ingen bemærkninger.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 26. september 2005, pkt. 13,

0,750 mio. kr. til projektering og den 27. februar 2006, pkt. 3, anlægsbevilgede Kommunalbestyrelsen 9,260 mio. kr. til udførelse af støj- og lugtreducerende installationer samt forbedringsarbejder på Tuborg Nord pumpestation. I alt en samlet bevilling på 10,010 mio. kr.

Projektet har omfattet en reduktion af støjniveauet i overensstemmelse med lovkrav og samtidigt en reduktion af lugtgenerne ved en overdækning af støjkilder og etablering af ventilation og udsugning ved lugtkilder.

Herudover er der udført en række forbedringer af pumpestationen samt udført overfladebehandling på de indvendige betonoverflader på sand- og fedtfang samt af tryktårnet for at forøge konstruktionernes tekniske levetid.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 10,010 mio. kr. er der brugt 9.988.924 kr., svarende til et mindreforbrug på 21.076 kr.

Projektet er forløbet meget tilfredsstillende, dels med hensyn til projekterings-forløbet og dels med hensyn til udførelsesforløbet. Udførelsesperioden er dog blevet forlænget pga. varierende driftssituationer, entreprenørens svigtende ressourcer og svigtende leverancer.

Teknik & Miljø har udarbejdet en logbog samt skema 2 og 4 for projektet, der vedlægges dagsordenen. Endvidere vedlægges revisionspåtegningen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Beslutning:

Teknisk Udvalg, den 8. maj 2007

Punkt 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 21. maj 2007

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2007

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Birgit Hemmingsen, Marie-Louise Andreassen og John Philip

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

_______________

Bilag

Skema 2

Skema 4

Logbog

Revisionspåtegning

ØU Økonomiudvalget  21-05-2007  06  Å, Åbent

_______________

TU Teknisk Udvalg  08-05-2007  05  Å, Åbent

_______________

Møde i Kommunalbestyrelsen den 29-05-2007

## 08  Åbent         Anlægsregnskab for akut ledningsrenovering af kloakledninger i 2006

011395-2006

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for akut ledningsrenovering af kloakledninger i 2006. Det indstilles til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen, at anlægsregnskabet godkendes, og at orienteringen om sagsforløbet (logbog) tages til efterretning.

Der er i 2006 udført 13 delprojekter under ”Akut ledningsrenovering 2006”. Alle projekter er udført til Spildevandssektionens tilfredshed.

Der er udarbejdet en samlet logbog for projektet ”Akut ledningsrenovering 2006” samt et samlet regnskab (skema 2) for alle projekter. I logbogen er der opført regnskabstal for hvert enkelt delprojekt.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet den 19.december 2005, pkt. 7 blev der givet en rammebevilling på 3,02 mio. kr. til akut ledningsrenovering i 2006.

Anlægsbevillingen for akut ledningsrenovering er forudsat anvendt til udbedring af akutte skader på spildevandsledningsnettet, der kunne føre til driftsforstyrrelser med opstuvninger og kælderoversvømmelser til følge.

Vurdering

Projektet ”Akut ledningsrenovering 2006” er udført som en række delprojekter. Der er i 2006 udført 13 delprojekter, svarende til et disponeret beløb på 3.044.708 kr. Merforbruget på 24.708 kr. søges dækket via rammebevillingen for kloakrenovering i 2007.

Alle projekter er udført som hovedentrepriser.

Af de 13 arbejder er 7 udbudt som underhåndsbud, 1 arbejde er udført efter et enkelt tilbud og 5 arbejder er udført i regning, pga. arbejdets akutte karakter eller art.

De afsluttede projekter er forløbet planmæssigt. Der henvises til logbogen og skema 2 og oversigtskort, for nærmere beskrivelse af de enkelte delprojekter.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes

2. At orientering om sagsforløbet tages til efterretning.

3. At merforbruget på 24.708 kr. søges dækket af rammebevillingen for 
    kloakrenovering i 2007.

Beslutning:

Teknisk Udvalg, den 8. maj 2007
Punkt 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 21. maj 2007

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2007

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

_______________

Bilag

Oversigt akut ledningsrenovering 2006

Akut Anlæg 2006, skema 2

Logbog akut ledningsrenovering 2006

ØU Økonomiudvalget  21-05-2007  07  Å, Åbent

_______________

TU Teknisk Udvalg  08-05-2007  04  Å, Åbent

_______________

Møde i Kommunalbestyrelsen den 29-05-2007

## 09  Åbent         Anlægsregnskab for renovering af kloakledninger 2006

037191-2006

Resumé

Hermed forelægges et samlet anlægsregnskab for puljen til Renovering af kloakledninger i 2006.

Der er udarbejdet logbøger for alle delprojekter samt skema 2 og skema 4, som viser regnskabstal for alle projekterne.

Da anlægsprojektet er etårigt, er anlægsregnskabet ikke særskilt revideret.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 19. december 2005, pkt. 7,

35 mio. kr. til renovering af kloakledninger i 2006 (Pulje). Desuden blev der den 27. marts 2006, pkt. 17, givet en tillægsbevilling på 978.000 kr., som var restbudget fra Renovering af kloakledninger i 2005 (Pulje).

Følgende tillægsbevillinger blev givet i forbindelse med aflæggelse af tre anlægsprojekter: Den 25. september 2006, pkt. 10 og pkt. 16, blev der hhv. givet en negativ tillægsbevilling på 23.000 kr. og en positiv tillægsbevilling på 311.000 kr. og den 27. november 2006, pkt. 12, blev der givet en tillægsbevilling på 375.000 kr.

Endeligt blev der den 26. marts 2007, pkt. 13, givet en negativ tillægsbevilling på 3,535 mio. kr., idet restbudgettet blev overført til Renovering af kloakledninger i 2007 (Pulje).

I alt en anlægsbevilling på 33.106 mio. kr.

De kloakledninger, som er blevet renoveret, er udvalgt efter nøje vurdering af deres tilstand samt efter koordinering med infrastrukturprojektets øvrige aktiviteter. Af de 15 udførte projekter er 7 delprojekter blevet udbudt som hovedentreprise enten som indbudt licitation eller i underhåndsbud, og 6 projekter er udført af Spildevandssektionen.

De 6 projekter udført af Spildevandssektionen har været projekter til samlet 2.6 mio. kr., hvor der typisk dels har været tale om projekter, der ikke fuldt ud på forhånd kunne beskrives tilstrækkelig detaljeret til at udføre et udbud på, dels er de gennemført af spildevandssektionen af hensyn til at opretholde en faglig kompetence i sektionen. Der er selvfølgelig dokumentation for at disse arbejder er gennemført til en omkostning (løn, materialer m.m.), der er konkurrencedygtig med de af eksterne udførte opgaver.

Desuden er der projekteret til 2 projekter, som bliver udført i 2007 samt afholdt udgifter til byggestyrere.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 33,106 mio. kr. er der brugt 33.105.702 kr., svarende til et mindreforbrug på 298 kr.

Teknik & Miljø har udarbejdet en hovedlogbog for Renovering af kloakledninger i 2006 (pulje) og logbøger for alle 14 delprojekter samt skema 2 og 4, som vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Beslutning:

Teknisk Udvalg, den 8. maj 2007
Punkt 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 21. maj 2007

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2007

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

_______________

Bilag

Skema 2

Skema 4

Hoved logbog

Logbog, projektering 2007

Logbog, Afskærende ledning v. Hellerup Strand

Logbog, Slotsvej

Logbog, Skovvej

Logbog, Jægervangen

Logbog, Hundesømosen

Logbog Kloak, område 6, 7 og 8

Logbog, Hambros Allé

Logbog, projektering separering Dyssegård

Logbog, Ærenprisvej

Logbog, Kærmindevej

Logbog, Risteværk Constantia

Logbog, Brødrevej og Hulkærvej

Logbog, Kloak, område 3 (større end Ø400)

Logbog, Kloak, område 3 (op til Ø400)

ØU Økonomiudvalget  21-05-2007  08  Å, Åbent

_______________

Møde i Kommunalbestyrelsen den 29-05-2007

## 10  Åbent         Anlægsregnskab for bygningsgenopretning (BygOp) 2006

003005-2007

Resumé

Hermed forelægges et samlet anlægsregnskab for bygningsgenopretning 2006.

Anlægsregnskabet er ikke særskilt revideret, da projektet ikke er forløbet over flere år.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 19. december 2005, pkt. 4, 71,584 mio. kr.  til gennemførelse af bygningsgenopretning i 2006.

Projektets formål er at foretage bygningsgenopretning af kommunens egne ejendomme, samt de selvejende ejendomme og institutioner hvor kommunen har en samarbejds- eller driftsaftale. Projektet løber fra 2005 – 2010, og der aflægges regnskab hvert år for det pågældende års aktiviteter.

Genopretningsarbejderne består generelt af istandsættelser af alle bygningsoverflader, gulve, vægge og lofter. Projektet omfatter således ikke større enkeltstående genopretnings- og renoveringsarbejder.

Der er på Økonomiudvalget blevet forelagt orientering om status for bygningsgenopretning 2006 den 23. oktober 2006, pkt. 17.

Vurdering

Der er udført i alt 24 projekter under puljen til bygningsgenopretningen 2006. Af den samlede bevilling på 71,584 mio. kr. er der et forbrug på 68.466.702 kr., svarende til et mindreforbrug på 3.117.298 kr. Mindreforbruget er overført til bygningsgenopretning 2007, besluttet af Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2007, pkt. 13.

En detaljeret beskrivelse af projektet kan ses i den vedlagte logbog samt skema 2 og 4. Der er desuden udarbejdet logbøger for de 24 projekter, som ligger på sagen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning

2. At anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 21. maj 2007

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2007

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Irene Lütken

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

_______________

Bilag

Skema 4

Hoved logbog

Skema 2

ØU Økonomiudvalget  21-05-2007  09  Å, Åbent

_______________

BOS Børne- og Skoleudvalget  14-05-2007  08  Å, Åbent

_______________

Møde i Kommunalbestyrelsen den 29-05-2007

## 11  Åbent         Anlægsregnskab for etablering af 10. klassecenter 
ved Ungdomsskolen

31907-2004

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for etablering af 10. klassecenter ved Ungdomsskolen.

Baggrund

I Budget 2004 blev der afsat i alt 4.2 mio. kr. til etablering af 10. klassecenter på Ungdomsskolen.

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2003, pkt. 1, blev det enstemmigt vedtaget, at hele anlægsbevillingen på 4.2 mio. kr. blev givet med det samme, samt at Børne- og Skoleudvalget fik bemyndigelse til at godkende projektet.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. februar 2004, pkt. 6, blev det enstemmigt tiltrådt, at der af rådighedsbeløbet på 4.2 mio. kr. blev bevilget 1 mio. kr. til udarbejdelse af projekt og udbudsmateriale.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 8. marts 2004, pkt. 7, blev et

projektforslag i 3 etager enstemmigt godkendt.

Efterfølgende blev igangsætning af selve byggeprojektet udskudt på grund af konstatering af forurening på grunden og lokalplanshøring for området.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 8. november 2004, pkt. 7, blev det enstemmigt vedtaget at bevilge den resterende anlægsbevilling på 3.2 mio. kr. til etablering af 10. klassecenter på Ungdomsskolen.

Den 4. januar 2005 blev der afholdt licitation på gennemførelse af projektet.

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2005, pkt. 5, blev det enstemmigt vedtaget at anlægsbevilge yderligere 10,8 mio. kr. til gennemførelse af en tilbygning på Ungdomsskolen.

Vurdering

10. klassecentret er færdigt og indviet, og der aflægges hermed anlægsregnskab for bevillingen.

Bevillingen var på i alt 15 mio. kr., og forbruget har været på 15.165.482 kr. Der er et merforbrug på 165.482 kr. Merforbruget skyldes hhv. myndighedskrav om etablering af forsinkelsesbassin for afledning af spildevand til kloaknettet, udgifter i forbindelse med opretholdelse af gode naborelationer og fældning af træer.

Regnskabet er underskrevet den 27. februar 2007. Anlægsregnskabet er revideret af Deloitte med bemærkning om, at tidsfristen for regnskabsaflæggelse ikke er overholdt.

Den forsinkede regnskabsaflæggelse skyldes, at det i forbindelse med byggeriet af 10. klassecentret har været væsentligt, at indretningen, herunder indkøb og montering af inventar, først blev foretaget, efter bygningen stod færdig, således at de fysiske rammer og de pædagogiske overvejelser med henblik på at optimere studiemiljøet kom til at spille sammen på bedste vis.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At merudgiften på 165.482 kr. finansieres over skoleområdets 10 kr.’s pulje 
    til akut opståede bygningsvedligeholdelsesarbejder.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 14. maj 2007

Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 21. maj 2007

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2007

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

_______________

Bilag

Regnskab og revisionspåtegning

Logbog for ombygningsprojekt til 10. klasser på Ungdomsskolen

ØU Økonomiudvalget  21-05-2007  10  Å, Åbent

_______________

BOS Børne- og Skoleudvalget  14-05-2007  03  Å, Åbent

_______________

Møde i Kommunalbestyrelsen den 29-05-2007

## 12  Åbent         Godkendelse af anlægsregnskab for 
ud- og ombygning af Tjørnegårdsskolen (SKUB)

018574-2007

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for ud- og ombygning af Tjørnegård skole.

Baggrund

Tjørnegård skole er i perioden 1999-2004 blevet ombygget som led i kommunens skoleudbygningsprojekt SKUB. Anlægsprojektet omfatter udarbejdelse af byggeprogram til og med udbud og kontrahering med entreprenørerne i SKUB regi. Herefter er opgaven overført til Bygningssektionen i Teknik og miljø, som har stået for udførelsesdelen sammen med sagsansvarlig fra Skole og Fritid.

Der er i alt til gennemførelse af projektet anlægsbevilget 40.695.548 kr. Der aflægges hermed regnskab for bevillingen.

For en uddybning af projektet henvises til logbøgerne samt skema 2 og 4 der er vedlagt som bilag.

Vurdering

Regnskabet for gennemførelse af projektet ser ud som følger:

Bevilling indtil udførelse	  5.602.000 kr.

Bevilling udførelse		35.093.548 kr.	40.695.548 kr.

Forbrug indtil udførelse	  5.602.575 kr.

Forbrug udførelse		35.037.579 kr.	40.640.154 kr.

I alt mindreforbrug		 	   		       55.394 kr.

Regnskaberne er underskrevet hhv. den 21. december 2006 og den 10. april 2007.

Regnskabet er forelagt revisionsselskabet Deloitte, der konkluderer: ”…at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes ”Principper og retningslinier for økonomistyring”.

Tidsfristen for aflæggelse af regnskab er ikke overholdt. Skoleudvalget blev orienteret om dette i notat til udvalgets møde i november 2006.

Revisionspåtegningen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for ud- og ombygning af Tjørnegård skole 
    godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning (logbogen).

3. At den samlede mindre udgift på kr. 55.394 tilbageføres rådighedsbeløbet 
    til SKUB i 2007.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 14. maj 2007

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 21. maj 2007

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2007

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

_______________

Bilag

Bilag 1 - Logbog for ud- og ombygning af Tjørnegård skole ind til udførelse

Bilag 2 - Logbog for ud- og ombygning af Tjørnegård skole byggedelen

Bilag 3 - Ud- og ombyging af Tjørnegård skole skema 2 og 4

Bilag 4 - Ud- og ombygning af Tjørnegård skole revisionspåtegninger

ØU Økonomiudvalget  21-05-2007  11  Å, Åbent

_______________

BOS Børne- og Skoleudvalget  14-05-2007  04  Å, Åbent

_______________

Møde i Kommunalbestyrelsen den 29-05-2007

## 13  Åbent         Godkendelse af anlægsregnskab for ud- og 
ombygning af Gentofte Skole (SKUB)

018554-2007

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for ud- og ombygning af Gentofte skole.

Baggrund

Gentofte skole er i perioden 1999-2002 blevet ombygget som led i kommunens skoleudbygningsprojekt SKUB. Anlægsprojektet omfatter udarbejdelse af byggeprogram, udbud, projektering og udførelse. Derudover er der i forbindelse med anlægsprojektet gennemført voldgiftssag samt udført 1 års gennemgang.

Der er i alt til gennemførelse af projektet anlægsbevilget 50.349.000 kr. Der aflægges hermed regnskab for bevillingen.

For en uddybning af projektet henvises til logbogen samt skema 2 og 4 der er vedlagt som bilag.

Vurdering

Regnskabet for gennemførelse af projektet ser ud som følger:

Bevilling		50.349.000 kr.

Forbrug		50.505.128 kr.

I alt merforbrug	     156.128 kr.

Årsagen til merforbruget skyldes at gennemførelsen at 1 års gennemgang er udført i forlængelse af sagen, hvilket der ikke var afsat midler til i budgettet.

Regnskabet er underskrevet den 16. april 2007.

Regnskabet er forelagt revisionsselskabet Deloitte, der konkluderer: ”…at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes Principper og retningslinier for økonomistyring”.

Tidsfristen for aflæggelse af regnskab er ikke overholdt. Børne- og Skoleudvalget blev orienteret om dette i notat til udvalgets møde i november 2006.

Revisionspåtegningen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning (logbogen).

2. At anlægsregnskabet for ud- og ombygning af Gentofte skole godkendes.

3. At der gives anlægsbevilling til merudgiften på 156.128 kr. med finansiel

dækning over det afsatte rådighedsbeløb til SKUB i 2007.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 14. maj 2007

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 21. maj 2007

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2007

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

_______________

Bilag

Bilag 1 - Logbog for ud- og ombygning af Gentofte Skole

Bilag 2 - Ud- og ombygning af Gentofte Skole skema 2 og 4

Bilag 3 - Ud- og ombygning af Gentofte Skole revisionspåtegning

ØU Økonomiudvalget  21-05-2007  12  Å, Åbent

_______________

Møde i Kommunalbestyrelsen den 29-05-2007

## 14  Åbent         Aflæggelse af "små" anlægsregnskaber

006896-2007

Resumé

Der foreligger 15 ”små” anlægsregnskaber til godkendelse i Økonomiudvalg og 13 ”små” anlægsregnskaber er godkendt i fagudvalg, som enkelt sager, der er afsluttet i supplementsperioden til regnskab 2006.

Baggrund

Ifølge ”Principper og retningslinier for økonomistyring” i Gentofte Kommune skal anlægsregnskaber, hvor de bogførte bruttoudgifter er under 2 mio. kr. og regnskabsresultatet ligger inden for bevillingen samlet forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Opsamlingen foretages halvårsvis i juni og december samt som en del af forelæggelsen af kommunens samlede regnskab.

Vurdering

Der foreligger 28 ”små” anlægsregnskaber til godkendelse. Under Teknisk Udvalg søges der i alt negative supplerende anlægsbevillinger på 347.000 kr., og en supplerende anlægsbevilling på 74.000 kr. til ”renovering af cykelstier 2006 med finansiel dækning over puljen til ”renovering af cykelstier 2007”. Under Socialudvalget er der fremlagt 4 anlægssager, som viser et samlet mindreforbrug på 551.000 kr.

Under Kultur- og Fritidsudvalget indgår den uforbrugte del af bevillingen i den vedtagne genbevilling fra regnskab 2006 til budget 2007.

Indstilling

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget:

# 1. At 15 ”små” anlægsregnskab godkendes i Økonomiudvalg som fagudvalg

2. At merudgifterne på 218.000 kr. vedrørende ekstra bygningsvedligeholdel-
    se for 2006 søges bevilget indenfor den samlede bevilling til ekstra byg-
    ningsvedligeholdelse for 2006.

3. At der gives en negativ, supplerende anlægsbevilling på hhv. 10.000 kr., 
    20.000 kr. 143.000 kr. og 174.000 kr. til projekterne ”Udvidelse af trafikmo-
    dellen VISUM med en myldretidsmodel”, ”Etablering af trafiksikkerheds-
    fremmende projekter i krydset Gentoftegade / Anemonevej, Rygårds Allé /
    CVE Knuths Vej, LE Bruuns Vej øst for Ingeborgvej”, ”Etablering af 40 km/t hastighedsgrænse på Snogegårdsvej” samt ”Renovering af fortove 2006 (pulje)”.

4. At der gives en supplerende anlægsbevilling på 74.000 kr. til Renovering af 
    cykelstier 2006 med finansiering af puljen til Renovering af cykelstier 2007.

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

# 5. At 28 ”små” anlægsregnskab godkendes i Økonomiudvalg

6. At merudgifterne på 218.000 kr. vedrørende ekstra bygningsvedligeholdel-
    se for 2006 søges bevilget indenfor den samlede bevilling til ekstra byg-
    ningsvedligeholdelse for 2006.

7. At der gives en negativ, supplerende anlægsbevilling på hhv. 10.000 kr., 
    20.000 kr. 143.000 kr. og 174.000 kr. til projekterne ”Udvidelse af trafikmo-
    dellen VISUM med en myldretidsmodel”, ”Etablering af trafiksikkerheds-
    fremmende projekter i krydset Gentoftegade / Anemonevej, Rygårds Allé / 
    CVE Knuths Vej, LE Bruuns Vej øst for Ingeborgvej”, ”Etablering af 40 km/t 
    hastighedsgrænse på Snogegårdsvej” samt ”Renovering af fortove 2006 
    (pulje)”.

8. At der gives en supplerende anlægsbevilling på 74.000 kr. til Renovering af 
    cykelstier 2006 med finansiering af puljen til Renovering af cykelstier 2007.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 21. maj 2007

Pkt. 1-4: Vedtaget.

Pkt. 5-8: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2007

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

_______________

Bilag

Aflæggelse af "små" anlægsregnskaber

Møde i Kommunalbestyrelsen den 29-05-2007

## 15  Åbent           Experimentarium

020577-2007

Resume

Experimentarium ansøger kommunen om et økonomisk tilskud på 30 mio. kr. til medfinansiering af omkostningerne til at erhverve ejendommen Tuborg Havnevej 7, som siden 1988 har huset Experimentarium og været stillet vederlagsfrit til rådighed af Carlsberg A/S.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om man vil imødekomme ansøgningen.

Baggrund

Det fremgår af ansøgningen, at Experimentariums vederlagsfrie lejemål udløber i 2008 uden mulighed for forlængelse. Der har i lang tid været forhandlet med Carlsberg om erhvervelse af ejendommen. Forhandlingerne har nu resulteret i, at Experimentarium har opnået en køberet til bygningen, såfremt der kan skaffes finansiering hertil.

Købesummen er ca. 120,5 mio. kr. incl. en nyopført p-kælder og sædvanlige købsomkostninger. Samtidig ønskes gennemført en gennemgribende renovering og udbygning (f.eks. en yderligere etage). Experimentarium forventer, at renovering og udbygning vil beløbe sig til ikke under kr. 100 mio. og antageligt op imod kr. 200 mio. (afhængig af udbygningsmuligheder). Det er således reelt et beløb mellem kr. 220 mio. og kr. 320 mio., Experimentarium skal skaffe.

Experimentarium vil forsøge at finansiere selve købet ved at skaffe 2 x 30 mio. kr. fra staten og Gentofte Kommune og ca. 60 mio. kr. fra et lille antal fonde. Når det endelige projekt er klar, forventes såvel staten som et stort antal fonde og virksomheder at være sponsorer for dette. Der er allerede opnået forhåndstilkendegivelse om beløb til erhvervelsen fra to fonde under forudsætning af, at der ydes tilsvarende beløb fra det offentliges side.

Der er et betydeligt tidspres på fremskaffelsen af disse beløb for ikke at forpasse muligheden for erhvervelse af bygningen. Hvis det ikke lykkes at fremskaffe den fornødne kapital til køb af ejendommen, må det forventes at Experimentarium lukker, da der ikke vil være tidsmæssig mulighed for at for at gennemføre en flytning, før lejemålet ophører.

Vurdering

Det er vurderingen, at der er en betydelig kommunal interesse forbundet med

Experimentariums beliggenhed i kommunen. Experimentarium besøges i stort tal af kommunens borgere, der benytter sig af institutionens populærvidenskabelige og underholdningsmæssige tilbud som et udflugtsmål af høj kvalitet, og kommunens skoler har et fagligt og socialt relevant udbytte af samarbejdet med Experimentarium, som i høj grad er baseret på Experimentariums beliggenhed i lokalområdet. Experimentarium varetager således en lang række funktioner af undervisningsmæssig og kulturel art, som det er af væsentlig betydning for kommunen at kunne stille til rådighed for sine borgere og skoler, og kommunen har derfor interesse i, at Experimentarium også fremover har til huse i kommunen.

Experimentarium foreslår, at det økonomiske tilskud ydes på vilkår af en tilbagebetalingsforpligtelse, hvis Experimentarium fraflytter indenfor 20 år, dog således at tilbagebetalingsforpligtelsen nedskrives med 10 % årligt fra det 10. til det 20. år, hvorefter forpligtelsen ophører.

Gentofte Kommunes tilsagn om økonomisk tilskud bør tidsbegrænses, således at det bortfalder, såfremt Experimentariums køb af ejendommen ikke er gennemført inden 1. maj 2008.

Indstilling

Borgmesteren indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At kommunen med finansiering over likvide aktiver yder et økonomisk tilskud på 30 mio.kr. til Experimentarium til erhvervelse af ejendommen Tuborg Havnevej 7 på vilkår

at kommunens tilsagn om økonomisk tilskud tidsbegrænses, således at det bortfalder, såfremt Experimentariums køb af ejendommen ikke er gennemført inden 1. maj 2008.

at beløbet er tilbagebetalingspligtigt, såfremt Experimentarium fraflytter Gentofte Kommune indenfor 20 år, dog således at tilbagebetalingsforpligtelsen nedskrives med 10 % årligt fra det 10. til det 20. år, hvorefter forpligtelsen ophører.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 29. maj 2007
Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet tilsagnet om økonomisk tilskud sker på for Gentofte Kommune mindst lige så gunstige vilkår, herunder bl.a. vilkår om tilbagebetalingspligt og sikkerhedsstillelse, som private fondes tilskud til Experimentarium ydes.

Beløbet finansieres ved indarbejdelse i  budgettet for 2008.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2007

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Birgit Hemmingsen og Marie-Louise Andreassen

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget at tiltræde indstillingen, idet tilsagnet om økonomisk tilskud sker, på for Gentofte Kommune mindst lige så gunstige vilkår, herunder bl.a. vilkår om tilbagebetalingspligt og sikkerhedsstillelse, som private fondes tilskud til Experimentarium ydes på. 
Beløbet finansieres ved medtagelse i budgettet for 2008.

Kommunalbestyrelsen vil se positivt på en ansøgning om den påtænkte udbygning.

BOS Børne- og Skoleudvalget  14-05-2007  07  Å, Åbent

_______________

Møde i Kommunalbestyrelsen den 29-05-2007

## 16  Åbent         Indhold og udformning af kvalitetsrapport 
for Gentofte Kommunes skolevæsen

044463-2006

Resumé

Folketinget vedtog 9. juni 2006 en ændring af Folkeskoleloven, som betyder, at alle kommuner fremover skal udarbejde en årlig kvalitetsrapport for kommunens folkeskoler. Formålet er ”gennem tilvejebringelse af dokumentation om det kommunale skolevæsen at styrke kommunalbestyrelsernes mulighed for at varetage deres ansvar for folkeskolen”.

Det er kommunalbestyrelsens ansvar at tilrettelægge indhold og udformning af kvalitetsrapporten inden for rammerne af de relativt detaljerede statslige krav, som bekendtgørelsen udstikker. Skole og Fritid har udarbejdet et forslag, som indstilles til politisk godkendelse.

Baggrund

Skole og Fritid har indtil nu udarbejdet en årlig beretning for kommunens skolevæsen. Skole og Fritid foreslår, at kvalitetsrapporten afløser årsberetningen.

Den første kvalitetsrapport skal godkendes af Kommunalbestyrelsen inden den 15. oktober 2007. I forlængelse heraf vil Skole og Fritid udarbejde en handlingsplan med mål for den fremadrettede kvalitetsudvikling af skolevæsenet og forslag til konkrete indsatser. Handlingsplanen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen inden den 31. december samme år.

Vurdering

Skole og Fritid mener, at kvalitetsrapporten i samspil med bl.a. kontraktstyring kan blive et rigtigt godt værktøj til kvalitetssikring og –udvikling af kommunens skolevæsen. Kvalitetsrapporten vil én gang årligt dokumentere kvaliteten både på de enkelte skoler, GFO’er og fritidscentre og i skolevæsenet som helhed – i en form, der vil fremme viden og overblik hos især politikere, forvaltning og decentrale ledelser, og som samtidig vil bidrage til regeringens mål om åbenhed over for brugere og borgere.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til indhold og udformning af kvalitetsrapporten godkendes.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 14. maj 2007

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Udvalgets faldne bemærkninger indarbejdes i Kvalitetsrapporten.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2007

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Brigitta Volsted Rick, Irene Lütken, Eva Hvidt, Steen Mogensen og Birgit Hemmingsen

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

_______________

Bilag

Foreløbig disposition kv_rap

Notat til BOS/KB vedr. kvalitetsrapport

Tidsplan for arbejdet med kvalitetsrapporten for 2006/07

ØU Økonomiudvalget  21-05-2007  14  Å, Åbent

_______________

Møde i Kommunalbestyrelsen den 29-05-2007

## 17  Åbent         Nedlæggelse af fond, overtagelse af fondens 
aktiver og passiver

014944-2007

Resumé

Bestyrelsen for ”Fonden den selvejende institution Sauntesvej 3-5” har besluttet at nedlægge fonden og overdrage aktiver og passiver til Gentofte Kommune under forudsætning af Civilstyrelsens tilladelse.

Fonden ejer ejendommen Sauntesvej 3-5, 2820 Gentofte, der anvendes af den selvejende institution Jægersborg Vuggestue og Børnehave. Kommunalbestyrelsen skal i henhold til fondens vedtægter godkende fondens ophør. Kommunalbestyrelsen skal endvidere tage stilling til, om kommunen vil overtage fondens aktiver og passiver og i den forbindelse forestå ansøgningen til Civilstyrelsen om at nedlægge fonden.

Baggrund

Fonden den selvejende institution Sauntesvej 3-5 ejer ejendommen Sauntesvej 3-5, 2820 Gentofte. Fondens formål er at eje ejendommen Sauntesvej 3-5, 2820 Gentofte, samt udleje ejendommen til ejendommens vicevært og til en selvejende daginstitution i Gentofte Kommune for derigennem at sikre opretholdelsen af en daginstitution for børn i Gentofte Kommune.

Ejendommen udlejes til den selvejende institution Jægersborg Vuggestue og Børnehave, der har driftsoverenskomst med Gentofte Kommune. For lejemålet Sauntesvej 3 har Jægersborg Vuggestue og Børnehave betalt en årlig leje på ca. 138.000 kr. til fonden.

Bestyrelsen for fonden har i januar 2007 besluttet at nedlægge fonden og overdrage aktiver og passiver til Gentofte Kommune under forudsætning af Civilstyrelsens tilladelse.

Fondens aktiver består af ejendommen Sauntesvej 3-5 samt bankindeståender pr. 1. januar 2007 på cirka kr. 757.000. Den offentlige ejendomsvurdering af ejendommen pr. 1. oktober 2006 udgør kr. 7.750.000.

Fondens passiver består i det væsentligste af en overtaget restgæld på kr. 1.249.405,91 pr. 1. april 2007, der hidrører fra fondens køb af bygningen på Sauntesvej 5 pr. 1. januar 2006.

Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen enstemmigt på sit møde den 30. april 2007, pkt. 10, vedtog at meddele en supplerende anlægsbevilling på 700.000 kr. til renovering efter skimmelsvamp m.m. i Jægersborg Vuggestue og Børnehave.

Der henvises herudover til vedlagte baggrundsnotat om Fonden den selvejende institution Sauntesvej 3-5.

Vurdering

Det er vurderingen, at det vil være hensigtsmæssigt og økonomisk fordelagtigt for Gentofte Kommune at godkende den ønskede nedlæggelse af fonden, der betyder, at fondens aktiver og passiver overgår til Gentofte Kommune.

Ved vurderingen er det tillagt vægt, at det vil være hensigtsmæssigt, at kommunen selv ejer ejendommen, hvor den selvejende institution har til huse, og at fonden har formue. Herudover vil kommunen spare den selvejende institutions årlige huslejeudgifter på kr. cirka 138.000 (2006-tal) mod dog at overtage vedligeholdelsespligten af ejendommen.

Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At fondens ophør godkendes under forudsætning af Civilstyrelsens 
    tilladelse.

2. At der træffes beslutning om at overtage fondens aktiver og passiver.

3. At forvaltningen bemyndiges til at indsende ansøgning til Civilstyrelsen om
    nedlæggelse af fonden.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 21. maj 2007

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2007

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

_______________

Bilag

Baggrundsnotat om fonden

Møde i Kommunalbestyrelsen den 29-05-2007

## 18  Åbent          Valg af nyt medlem til Bevillingsnævnet

011803-2007

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal vælge et nyt medlem til Bevillingsnævnet, da Birger Kristensen er udtrådt af nævnet.

Baggrund

Ifølge lov om restaurations- og hotelvirksomhed § 10, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen nedsætte et bevillingsnævn bestående af politimesteren og indtil 6 andre medlemmer, der kan være personer, der ikke er medlem af kommunalbestyrelsen.

Det har været praksis, at 2 af medlemmerne vælges af henholdsvis

Hotel-, Restaurant og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening og Restaurationsbranchens forbund (RBF) – nu 3F Hotel & Restauration.

Kommunalbestyrelsen har den 1. december 2005 valgt Birger Kristensen som medlem af Bevillingsnævnet. Birger Kristensen er indstillet af RBF. Birger Kristensen har den 15. marts 2007 anmodet om at udtræde som medlem af Bevillingsnævnet, da han er gået på efterløn og derfor ikke længere har det fornødne kendskab til branchen.

3F Hotel & Restauration har til afløsning af Birger Kristensen indstillet Peter Moesgaard som branchekyndig repræsentant.

Indstilling

Jura indstiller

Til Kommunalbestyrelsen:

At Peter Moesgaard vælges som branchekyndig repræsentant for 3F Hotel & Restauration for den resterende tid af denne kommunalbestyrelsesperiode.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2007

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt at vælge Peter Moesgaard som branchekyndig repræsentant for 3F Hotel & Restauration for den resterende tid af denne kommunalbestyrelsesperiode.

_______________

Bilag

(Ingen)