|  |  | GENTOFTE KOMMUNE |
| --- | --- | --- |

Referat af

møde i

Børne- og Skoleudvalget

(Tillægsdagsorden)

Beslutningsreferat Åben

Mødedato 06-02-2006

Mødetidspunkt  17.30

Mødelokale Udvalgsværelse A + B

| Mødet hævet kl.: | 19.30 |
| --- | --- |
| Tilstede: | Steen Mogensen Marie-Louise Andreassen Birgit Hemmingsen Lise Rovsing Pia Nyring Lisbeth Winther Irene Lütken |
| Fraværende: |  |

Indholdsfortegnelse

Børne- og Skoleudvalget

den 06-02-2006

01  Åbent      	Godkendelse af aktiviteter i forbindelse med anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til Skovgårdsskolens SKUB-projekt (SKUB)	3

02  Åbent      	Drøftelse af SKUB - opgaver, ansvar og kompetencer (SKUB)	5

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 06-02-2006

## 01  Åbent       	Godkendelse af aktiviteter i forbindelse med anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til Skovgårdsskolens SKUB-projekt (SKUB)

005554-2006

Resumé

Sagen forelægges med henblik på at få godkendt aktiviteterne i forbindelse med anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til Skovgårdsskolens SKUB-projekt.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet den 30. januar 2006, pkt. 7, blev anlægsbevillingen på 1,5 mio. kr. til finansiering af aktiviteter vedr. et kort analyseforløb samt byggemæssige forundersøgelser som f.eks. registreringer af faktiske forhold, geoteknik, landmåler mv. vedtaget. Dog blev dette vedtaget under forudsætning af at aktiviteterne bliver godkendt af Børne- og Skoleudvalget på deres førstkommende møde den 6. februar 2006. Aktiviteterne må ikke igangsættes før de er vedtaget på Børne- og Skoleudvalgsmødet den 6. februar 2006.

Der er udarbejdet et dispositionsforslag, som ud fra de foreløbige beregninger bliver noget dyrere end det nuværende budget. Det er SKUB-projektgruppens vurdering, at der heri mangler konkrete pædagogiske overvejelser af funktion og organisering, som kan danne basis for en vurdering af om dispositionsforslaget er optimalt, og som kan danne basis for en eventuel prioritering.

På baggrund af dette har SKUB-projektgruppen vurderet, at et kort analyseforløb vil være hensigtsmæssigt for at kunne udarbejde et nyt dispositionsforslag. Skolens ledelse har bl.a. på møder den 13. januar og 31. januar bakket op om denne vurdering.

Det skal nævnes, at entrepriseteam og designarkitekter den 31. januar 2006 er blevet bedt om at stoppe alt arbejde vedrørende Skovgårdsskolen indtil en godkendelse af aktiviteterne forelægger.

Vurdering

Det er projektgruppens vurdering at en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. vil dække hhv. et kort analyseforløb samt en bygningsmæssig undersøgelse og vurdering, af de faktiske bygnings- og installationsmæssige forhold samt en geoteknisk undersøgelse.

Analyseforløb:

Af de 1.500.000 kr. afsættes der 400.000 kr. til et kort analyseforløb. Beløbet dækker primært rådgiverudgifter til designarkitekterne og sekundært rådgiverudgifter til entrepriseteamet i forbindelse med analyseforløbet. Det er SKUB-projektgruppens vurdering at denne opsamling udarbejdes af designarkitekterne, da de har været involveret i alle de processer skolen har været igennem og dermed er bærer af historikken.

Analyseforløbet er konkret tænkt som følgende forløb:

1. En opsamling af input fra de processer skolen har været involveret i lige fra 
    skolens værdioplæg blev vedtaget og indtil nu. Derudover skal opsamlingen 
    også indeholde input fra de nyeste elementer f.eks. evalueringen af 
    pilotområderne som netop er færdiggjort.

2. På baggrund af opsamlingen skal der udarbejdes et nyt dispositionsforslag. 
    Dette skal konkret ske i et tæt samarbejde med skolens ledelse, 
    designarkitekterne og SKUB-projektgruppen. Derudover skal entrepriseteamet, 
    som en del af udarbejdelsen af dispositionsforslaget, levere forslag til 
    byggetekniske optimeringer samt økonomiske beregninger, som kvalificering af 
    den overordnede økonomi jf. dispositionsforslaget.

3. Herefter skal afholdes dialogmøder omkring dispositionsforslaget med distriktets 
    projektgruppe, medarbejderne, skolebestyrelsen og forældre. Dette før et 
    justeret dispositionsforslag kan lægges op politisk.

Byggemæssige forundersøgelser:

Af de 1.500.000 kr. afsættes der 1.100.000 kr. til tekniske forundersøgelser, som vil give et mere nuanceret billede af skolens bygnings- og installationsmæssige tilstand. Med den viden er det muligt, sammen med et nyt dispositionsforslag, at opkvalificere økonomien omkring Skovgårdsprojektet. Den bedre viden om økonomi og den eksisterende bygningsmasse giver mulighed for en mere nuanceret og kvalificeret drøftelse af muligheder og konsekvenser i forbindelse med disponering af de forskellige fag- og hjemområder. Derudover betyder forundersøgelserne, at drøftelserne omkring BygOp-midler kan blive mere præcise.

Følgende forundersøgelser findes fordelagtige at gennemføre på nuværende tidspunkt:

- En detaljeret bygnings- og rumregistrering i forhold til fastlæggelse af skolens 
  tilstand. Dette er fx en registrering af nuværende overflader og bygningsdeles 
  tilstand samt omfanget og typen af eksisterende el / EDB, VVS / 
  brandinstallationer mv.

- Undersøgelse af skolens nuværende brandmæssige foranstaltninger fx flugtveje 
  og brandsektioneringer samt en vurdering af fremtidige behov.

- Undersøgelse af bygningens statiske forhold f.eks. hvilke vægge der hhv. kan og 
  ikke kan flyttes osv.

- Undersøgelse og registrering af det nuværende forsyningsniveau f.eks. om der er 
  vand, varme og strøm nok til forsyning af nye installationer / bygninger mv.

- Undersøgelse af jordbundsforhold (geoteknisk / miljømæssigt)

- Udarbejdelse af supplerende materiale til lokalplan samt mødevirksomhed jf. 
  nabomøde mv.

- Opgradering af eksisterende plantegningsmateriale i forhold til faktiske forhold 
  (Arkitekttegninger)

Det er SKUB-projektgruppens vurdering, at arbejdet omkring Skovgårds-projektet går i stå såfremt aktiviteterne ikke godkendes.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At aktiviteterne i forbindelse med anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til Skovgårdsskolens SKUB-projekt godkendes.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 6. februar 2006

Vedtaget.

Orientering om status på processen på Skovgårdsskolen blev givet.

_______________

Bilag

(Ingen)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 06-02-2006

## 02  Åbent       	Drøftelse af SKUB - opgaver, ansvar og kompetencer (SKUB)

005493-2006

Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2006, punkt 7, blev der udtrykt ønske om, at Børne- og Skoleudvalget drøfter skoleudbygningsprojektets opgaver, ansvar og kompetencer.

På baggrund af dette lægges op til en drøftelse heraf i Børne- og Skoleudvalget.

Baggrund

På foranledning af en sag om anlægsbevilling til diverse rådgivning til Skovgårdsskolens SKUB-projekt blev der på Kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2006, punkt 7, udtrykt et politisk ønske om at drøfte SKUB’s opgaver, samt ansvar i forbindelse med SKUB-projekterne og Skub-projektgruppens kompetencer. Herudover ønskes forelagt to breve fra Bakkegårdsskolens lærere og en redegørelse fra SKUB herom, der blev uddelt på Børne- og Skoleudvalgets møde den 16. januar 2006.

Vurdering

SKUB’s opgaver fremgår af Skoleplan 2006, samt bilag 1. SKUB-projektgruppen er en bygherreorganisation, der på vegne af Kommunalbestyrelsen er nedsat til at udføre de opgaver der er beskrevet i skoleplan 2006, samt historisk beskrevet i de tidligere planer for SKUB.

Det har været og er Skub-projektgruppens opgave at ud- og ombygge skolerne, under hensyntagen til at opfylde Kommunalbestyrelsens vision om at skabe den bedste skole. SKUB-projektgruppen indgår som bygherre i et tæt samarbejde med skoleledelserne om udvikling af sammenhængen mellem pædagogik, organisering og fysiske rammer. Det er SKUB-projektgruppens ansvar at sikre, at Kommunalbestyrelsens mål opfyldes inden for de rammer, der er stillet til rådighed, og at bevillingsrammerne overholdes. Det er skoleledelsens ansvar, at vælge pædagogik og organisering – og at finde den rette sammenhæng herimellem. SKUB-projektgruppens opgave i forhold til dette er at bistå ledelserne i denne udviklingsproces. Det er vedtaget af Kommunalbestyrelsen, at SKUB-projektgruppen som bygherreorganisation støttes af eksterne rådgivere (designere og entrepriseteam som består af projekterende arkitekter, ingeniørrådgivere og entreprenørfirmaer). Se bilag 4. Se endvidere bilag 5 for en oversigt over medarbejdere, opgaver og ansættelsesform i SKUB pr. 1. februar 2006.

SKUB-projektgruppen har den 11. januar 2006 modtaget et brev fra lærerne på Bakkegårdsskolen, der kommenterer SKUB-processen på Bakkegårdsskolen og nævner konkrete forhold som eksempler fra processen.

SKUB-projektgruppen har den 16. januar 2006 modtaget endnu et brev fra lærerne med udtalelser om den uhensigtsmæssige procedure og en stor opbakning til skoleledelsen. Lærerne forventer i forlængelse af et i forvejen planlagt møde den 17. januar 2006, at debatten fremover vil foregå på Bakkegårdsskolen.

SKUB-projektgruppen udarbejdede og uddelte på baggrund af brevene en redegørelse på Børne- og Skoleudvalgets møde.

Børne- og Skoleudvalgets formand Steen Mogensen og næstformand Marie-Louise Andreassen har ønsket at nævnte tre dokumenter indgår i drøftelsen af SKUB-projektgruppens opgaver og ansvar. Se bilag 2 og 3.

Det er SKUB-projektgruppens anbefaling, at man respekterer lærernes henstilling om, at debatten fremover skal foregå på Bakkegårdsskolen. Det er i forlængelse heraf aftalt med skoleledelsen, at SKUB-projektgruppen deltager i et møde med lærerne den 7. februar 2006.

I forhold til beslutningskompetence og ansvar står følgende i Plan 2005 og Skoleplan 2006:

Ifølge Folkeskolelovens § 45 har skolens leder den administrative og pædagogiske ledelse af skolen. På Gentofte Kommunes skoler ligger den endelige beslutning og ansvaret hos ledelserne under hele udviklings-processen. I praksis indstiller ledelse og skolebestyrelse sammen værdi-program og byggeprojekt til politisk godkendelse. For at inddrage flest mulige i processen nedsætter skolens ledelse i starten af SKUB-processen en netværksgruppe. Den konkrete bemanding af gruppen er ledelsens opgave og ansvar. I netværksgruppen indgår typisk lærer, pædagoger, elever og forældre. Desuden kan gruppen tilknyttes en repræsentant fra Skole og Fritid. Netværksgruppen er et udviklingsforum i distriktet som sammen med ledelsen og SKUB-projektgruppen på rådhuset former og driver udviklingsprocessen. En udviklingsproces, hvor alle interessenter kan komme til orde, får lejlighed til at udvikle sin opfattelse af skole, læring, børn og fritid, og kan indgå i en skabende dialog med øvrige interessenter.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At sagen drøftes.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 6. februar 2006

Udvalget ønsker en beskrivelse/drejebog af SKUB processen fra start til værdiprogram, og fra værdiprogram til endelige projekt. Drejebogen skal indeholde en beskrivelse af de forskellige beslutningsprocesser i ud- og ombygningsprojektet.

Marie Louise Andreassen (V) ønsker en drøftelse af processen på Bakkegårdsskolen på næste møde.

_______________

Bilag

Bilag 1 - Dagsordenspunkt og notat vedr. SKUBs projektprogram - besluttet på 
              Kommunalbestyrelsens møde den 19. december 2006, punkt 20.

Bilag 2 - 2 breve til ledelsen i SKUB fra Bakkegårdsskolen.

Bilag 3 - Redegørelse af den 16. januar 2006 fra SKUB-projektgruppen på 
              baggrund af brev fra lærerne på Bakkegårdsskolen.

Bilag 4 - Oversigt over SKUB's organisering af 2. februar 2006.

Bilag 5 - SKUB - ansættelser og faseopdeling - opdateret 1. februar 2006.