|  |  | GENTOFTE KOMMUNE |
| --- | --- | --- |

Dagsorden til

møde i

Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden Åben

Mødedato 12-12-2005

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Udvalgsværelse B

Indholdsfortegnelse

Børne- og Skoleudvalget

den 12-12-2005

01  Åbent      	Ansøgning om anlægsbevilling til 1. fase af Munkegårdsskolens om- og tilbygning	2

02  Åbent      	Anlægsbevilling til færdiggørelse af Ordrup Skole (SKUB)	2

03  Åbent      	Orientering og beslutning om ekstra funktioner til Skovshoved Skole i forbindelse med valg af model for ud- og ombygning (SKUB)	3

04  Åbent      	Meddelelser	4

05  Lukket    	Paul-Petersensvej 18 - køb af ejendom

06  Lukket     Tuborg Syd - forskydning af aftale

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 12-12-2005

## 01  Åbent       	Ansøgning om anlægsbevilling til 1. fase af Munkegårdsskolens om- og tilbygning

33826-2004

Notat med indstilling eftersendes

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 12-12-2005

## 02  Åbent       	Anlægsbevilling til færdiggørelse af Ordrup Skole (SKUB)

049374-2005

Resumé

Sagen fremlægges med henblik på anlægsbevilling til færdiggørelse af ud- og ombygningen af Ordrup Skole samt stillingtagen til supplerende anlægs-bevilling.

Baggrund

Budgettet for færdiggørelse af Ordrup Skoles ud- og ombygning er blevet revurderet. For at Ordrup Skole kan færdiggøres som planlagt kræves en supplerende anlægsbevilling.

Sagen fremlægges med henblik på, at udvalget frigiver de sidste midler til færdiggørelse af projektet samt drøfter og beslutter, om der skal gives supplerende anlægsbevilling, således at de sidste tiltag på Ordrup skole kan udføres som oprindelig planlagt.

Tidligere anlægsbevillinger til Ordrup Skoles ud- og ombygningsprojekt fremgår af bilag 1

Notat med indstilling samt redegørelse for hvilke tiltag der mangler at bliver gennemført på Ordrup Skole eftersendes.

_______________

Bilag

bevillinger og forbrug ajourført november 2005

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 12-12-2005

## 03  Åbent       	Orientering og beslutning om ekstra funktioner til Skovshoved Skole i forbindelse med valg af model for ud- og ombygning (SKUB)

049369-2005

Resumé

Sagen fremlægges som opfølgning på Børne- og Skoleudvalgets beslutning på deres møde den 5. december 2005, pkt. 2: Godkendelse af hoved-disponering for Skovshoved skole, godkendelse af procesplan for sammen-lægning af GFO’erne, samt anlægsbevilling til projektering, genhusning og igangsættelse af byggeri.

Børne- og Skoleudvalget besluttede at der arbejdes videre med model C, og at SKUB- projektgruppen skulle udarbejde et nyt overslag over forskelle imellem model C og model B, til det ekstraordinære møde den 12. december 2005.

Baggrund

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 5. december 2005, pkt. 2, blev fremlagt forskellige modeller for ud- og ombygning af Skovshoved Skole. Børne- og Skoleudvalget bad SKUB-projektgruppen om at udarbejde et overslag over forskellen mellem model C og B.

Model B:

Er det projekt som skolen anbefaler for deres ud- og ombygning og som er udarbejdet gennem den proces som skolen har haft i 2005 og som opfylder skolens værdiprogram og visioner.

Model C:

Er den samme som model B fratrukket en række elementer, som SKUB-projektgruppen vurderer, kan tages ud eller udføres på et senere tidspunkt.

I bilag 1 redegøres for konsekvenserne såvel økonomisk som funktions-mæssigt af forskellen i model B og C.

Bilag 1 eftersendes.

Vurdering

Bilag 1 fremlægges som supplement med henblik på, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og beslutter om der skal tilkøbes elementer fra bilag 1. Børne- og Skoleudvalgets beslutning omkring valg af tilkøb anbefales til Økonomiudvalget på deres møde den 12. december 2005 og de eventuelle konsekvenser tages op i forbindelse med budget 2007.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At det besluttes om elementer fra bilag 1 skal indgå i det videre arbejde.

2. At eventuelle konsekvenser af evt. tilkøb fra bilag 1 tages op i forbindelse 
    med budget 2007.

_______________

Bilag

(Ingen)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 12-12-2005

## 04  Åbent       	Meddelelser

37721-2004