|  |  | GENTOFTE KOMMUNE |
| --- | --- | --- |

Referat af

møde i

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutningsreferat Åben

Mødedato 07-12-2005

Mødetidspunkt  17.00

Mødelokale Udvalgsværelse A+B

| Mødet hævet kl.: | 19.35 |
| --- | --- |
| Tilstede: | Jytte Rønnow Jessen Kirsten Kierkegaard Marianne Zangenberg Birgit Hemmingsen André Lublin (punkt 1-11 og pkt. 15) Per Amstrup |
| Fraværende: | Steen Mogensen |

Indholdsfortegnelse

Kultur- og Fritidsudvalget

den 07-12-2005

01  Åbent      	Halkapacitet og udbygningsplaner i Gentofte Kommune	3

02  Åbent      	Beslutning af halstørrelse, samt eventuelle supplerende foranstaltninger for at sikre bedst mulig fleksibilitet og uderum for kombineret Fritidscenter og Multihal på Gersonsvej (SKUB)	5

03  Åbent      	Drøftelse og beslutning af model for multihal i Ordrup (SKUB)	8

04  Åbent      	Idræts- og Bevægelsespolitik, Handleplan 2006	11

05  Åbent      	Projektforslag, Klubfaciliteter Skovshoved Havn	13

06  Åbent      	Anlægsregnskab, omklædningsfaciliteter Kildeskovshallen	16

07  Åbent      	Anlægsbevilling på 1.100.000 kr. til modernisering i Kildeskovshallen	18

08  Åbent      	Ombygning og  renovering af Fritidskolen til kulturskole	20

09  Åbent      Tappehallerne, ansøgning om tilskud til lydanlæg	22

10  Åbent      	Øregaard Museum, tilskud til børneformidling 2006	24

11  Åbent      	Sommerarrangementer 2006, ansøgning om tilskud	26

12  Åbent      	 Børnekulturpuljen 2005, evaluering	27

13  Åbent      	GM i Rock 2006, ansøgning om tilskud	29

14  Åbent      	Evaluering af tilskud til kulturelle aktiviteter 2005	30

15  Åbent 	Anlægsbevilling på 94,699 mio. kr. til gennemførelse af opgaveportefølje 2006 for BygOp, 16 mio. kr. pulje til ekstra vedligeholdelse, 7 mio. kr. til energiplanen samt status på BygOp 2005	32

16  Åbent      	Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2005	38

17  Åbent      	Uddeling af legatportion fra Johs. Johnsens Fond portion C for året 2005	39

18  Åbent      	Meddelelser	40

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-12-2005

## 01  Åbent       	Halkapacitet og udbygningsplaner i Gentofte Kommune

23964-2004

Resumé

Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på sit fællesmøde den 14. november 2005, pkt. 1, udbygning af kommunens idrætshalfaciliteter. De to udvalg besluttede at genoptage sagen igen i december med henblik på at fastlægger rammer for forestående halbyggerier på Gersonsvej i Hellerup og i Ordrup park.

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på sit møde den 10. august 2005, pkt. 6, at der efter vedtagelsen af budget 2006 samt overslagsårene skulle udarbejdes en særskilt beskrivelse af halkapaciteten nu og i fremtiden.

På fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget den 14. november 2005 blev notat med beskrivelse af de planlagte udbygninger drøftet, herunder skolernes egne og adgang til andre idrætsfaciliteter.

Notatet af 11. november er vedlagt som bilag inklusiv et revideret kortbilag hvor også kommunens folkeskoler indgår samt muligt halbyggeri på Lyngbyvej.

De to udvalg besluttede på mødet, at der i den fremtidige planlægning tages stilling til i hvilket omfang fodboldklubber på sigt vil få adgang til træning i de store sportshaller i vinterhalvåret, eller tilsvarende hvordan uorganiseret idræt og idræt i fritidscentre og ungdomsklubber kan anvende ledig halkapacitet.

Samtidig blev det vedtaget at halbyggeri ved fritidscentret Olympia og B1903 på Lyngby skulle indgå i den kommende planlægning.

Spørgsmål om størrelser på haller på Gersonsvej, Hellerup og Ordrup drøftes som to selvstændige punkter på fællesmødet for de to udvalg den 7. december 2005.

De to udvalg ønsker oversigt skolernes brug af haller.

Aktuelt har kommunens folkeskoler i indeværende skoleår følgende adgang til halfaciliteter til idrætsundervisning udover de gymnastiksale de pt. råder over.

| Skole | Hal eller idrætssal | haltimer pr. uge |
| --- | --- | --- |
| Maglegårdsskolen | Maglegårdshallen og -sal | Al idrætsundervisning |
| Gentofte Skole | Kildeskovshallen | 28 timer |
| Tjørnegårdsskolen | Gentofte Badminton Klubs haller | Al idrætsundervisning |
| Tranegårdsskolen | Maglegårdshal (+egen sal) | 5 timer |
| Hellerup Skole | Egen stor idrætsal | Al idrætsundervisning |
| Ordrup Skole | Kildeskovshal | 3 timer |
| Bakkegårdskolen | Kildeskovshal / egen hal 2006 | 4 timer |
| Dyssegårdsskolen | Egne gymnastiksale | Ad hoc Kildeskovshallen |
| Munkegårdsskolen | Egne gymnastiksale | Ad hoc Kildeskovshallen |
| Skovshoved Skole | Egne gymnastiksale + SIF | - |
| Skovgårdsskolen | Kildeskovshal | 18 timer (?) |
| 10 klasse + ungdomsskole | Maglegårdshal | 6 timer |
| Søgårdsskolen | Kildeskovshal | 3 timer |

En række af de ovennævnte skoler der er i SKUB-ombygning har også tider i de mindre sale i Kildeskovshallen.

Vurdering

Skole og Fritid vurderer at de pt. kendte udbygningsplaner med op til 8 nye sportshaller (inklusiv hal ved Olympia/B1903), hvor den første bliver Bakkegårdshallen, i 2006 mere end dækker de organiserede indendørs idræts behov. Der vil alene ud fra de foreningsbaserede idrætsgrene, der i dag har adgang til idrætshaller i 2008-09 være en overskudskapacitet, der kan komme andre idrætsgrene – organiserede som uorganiserede og kommunale institutioner til gavn.

Udbygningsplanerne vil skabe plads til at alle folkeskoler kan gennemføre hele eller dele af deres idrætsundervisning i større idrætsfaciliteter/-haller end i dag.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget:

At orienteringen tages til efterretning og indgår i det videre planlægningsarbejde.

Beslutning

Kultur og Fritidsudvalget den 7. december 2005

Taget til efterretning.

André Lublin (C) ønsker tilføjet, at rideklubbernes halkapacitet også kommer til at indgå i de fremtidige planer.

Birgit Hemmingsen (T) ønsker oplyst i hvilket omfang Skovshoved Skole får adgang til multihallen ved SIF.

_______________

Bilag

BILAG 1 - notat_halkapacitet 2005

BILAG 2 - Hal-planer og Skoler november 2005

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-12-2005

## 02  Åbent       	Beslutning af halstørrelse, samt eventuelle supplerende foranstaltninger for at sikre bedst mulig fleksibilitet og uderum for kombineret Fritidscenter og Multihal på Gersonsvej (SKUB)

048297-2005

Resumé

Sagen forelægges med henblik på en beslutning af halstørrelse, samt eventuelle supplerende foranstaltninger (inkl. tilhørende økonomi) for at sikre bedst mulig fleksibilitet og uderum for kombineret Fritidscenter og Multihal på Gersonsvej. Sagen forelægges for såvel Børne- og Skoleudvalget som Kultur- og Fritidsudvalget.

Baggrund

Sagen blev forelagt Børne- og Skoleudvalget og Kultur og Fritidsudvalget på fælles møde den 14. november 2005, pkt. 3. Her besluttede udvalgene at udskyde sagen til ekstraordinært fællesmøde mellem udvalgene. Sagen forelægges hermed udvalgene igen.

Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på fællesmødet den 10. oktober 2005, pkt. 1, at hallen ønskes så stor som mulig med fleksibel indretning og så stort et friareal omkring hallen som muligt. Der henvises i øvrigt til bilag 1 vedr. politiske behandlinger.

Forud for den politiske behandling i oktober 2005 har der været fokuseret på en hal på 20x30 m for bedst at kunne tilgodese de primære brugeres behov og ønsker:

- Et halgulv som kan bruges fleksibelt.

- Flere tilstødende mindre rum som er særligt velegnede til alternative 
  idrætsformer.

- Størst muligt udeareal til idræt og fritid.

For multihal inkl. diverse faciliteter er der arbejdet ud fra et samlet bygningsbehov på ca.1500 m2. Bygningsbehov til fritidscenteret vurderes på baggrund af antallet af børn at være ca. 1100 m2, svarende til et samlet bygningsbehov på ca. 2600 m2 for det kombinerede fritidscenter og multihal.

Forslag til lokalplan, der rummer fleksibilitet til forskellige halstørrelser, er blevet behandlet politisk i november, med efterfølgende høring og endelig godkendelse i marts 2006.

Af hensyn til den videre proces i forhold til brugerne med fastlæggelse af bygningsmæssige sammenhænge er det nødvendigt på nuværende tidspunkt at få fastlagt den aktuelle halstørrelse.

Vurdering

For at sikre bedst mulig fleksibilitet med en hal på 20x40 m (24x44m inkl. sikkerhedsafstand) i forhold til en hal på 20x30 m beliggende på terræn med tilhørende rum til alternativ idrætsformer, er der undersøgt forskellige supplerende foranstaltninger. Endvidere er undersøgt forskellige foranstaltninger til at øge arealet til udeområder. Dette er eksemplificeret ved skitser på bilag 2. Funktionsmæssige fordele og ulemper inkl. overslag for supplerende økonomi er anført nedenfor:

| Model | + | - | Supplerende økonomi |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. Hal nedgravet 3 m inkl. idrætsgård | Større sammenhæng mellem fritidscenter og hal Sammenhæng mellem hal og idrætsgård Sekundære funktioner lægges under jord – i niveau med halgulv |  | Ca. 5.2 mio. kr. Inkl. bortkørsel af jord, hvoraf ca. ½ delen forventes at være forurenet i mindre grad. Inkl. særlige foranstaltninger ved arbejde tæt på bane-legemet |
| 02. Opdeling af hal med lyddæmpende adskillelser | Rationel måde at opdele hal på | Adskillelser er ikke lydtætte Begrænset mulighed for alternativ rumopdeling Adgangsmulighed fra om-klædning til de fjerneste opdelinger | ca. 1.2 mio. kr. |
| 03. Opdeling med løse vægge/gulv | Giver mere specialiserede rum Nemmere adgang fra omklædning til de enkelte rum | Omstændelig håndtering Semi specialiserede rum ikke lige så gode som fuldt ud specialiserede rum | ca. 3.0 mio. kr. |
| 04. Opdeling med løse vægge/gulv og lyddæmpende adskillelser | Kombination af faste elementer og lyddæmpende adskillelser giver både mere speci-aliserede rum og fleksible rum Nemmere adgang fra omklæd-ning til de enkelte rum | Omstændelig håndtering af de mere faste elementer Semi specialiserede rum ikke lige så gode som fuldt ud specialiserede rum | ca. 3.3 mio. kr. |
| 05. Nicher (ca. 200 m2) under jord | Større mulighed for kontakt med andre funktioner Nicher under jord reducerer ikke udearealet | Øger det samlede antal m2 Ekstra krav til belysning | ca. 2.8 mio. kr. Inkl. bortkørsel af jord, hvoraf ca. ½ delen forventes at være forurenet i mindre grad |
| 06 + 07. Udeophold på haltag + 2 tagterasser på øvrige bygninger | Væsentligt mere udeareal Spændende overgange mellem fritidscenter og uderum | Udeophold på tag giver behov for regulering af støj Ekstra krav til konstruktion og flugtveje | ca. 6.5 mio. kr. Inkl. 0.5 mio. kr. til div. udeinventar |
| Nedgravet parkeringsareal, ca. 750 m2, nord for hallen (ikke vist som skitse) | Mere udeareal | Begrænset mulighed for over-blik over parkeringsareal ”Utrygt” rum Kræver mere areal end p-pladser på terræn, hvilket betyder at hallen rykkes mod syd | ca. 11.5 mio. kr. Inkl. bortkørsel af jord, hvoraf ca. ½ delen forventes at være forurenet i mindre grad Inkl. særlige foranstaltninger ved arbejde tæt på bane-legemet |

Det må forventes, at de enkelte foranstaltninger vil have en betydning på byggetiden. Eksempelvis vurderer entreprenøren, at etablering af uderum på tag (model 06) vil give en forlænget byggeperiode på 2-3 måneder.

Skoleudbygningsprojektet vurderer, at supplerende foranstaltninger i form af model 01 og 04 vil være nødvendige for at sikre bedst mulig fleksibilitet med en stor hal på 20x40 m i forhold til en hal på 20x30 m beliggende på terræn med tilhørende rum til alternativ idrætsformer.

Konsekvenserne ved den ekstra indsats fra designerne m.v. i forbindelse med undersøgelse af forskellige halstørrelser, herunder ekstra foranstaltninger, samt levering af input til lokalplan, er afklaret. I den forbindelse er udarbejdet en supplerende anlægsbevilling til politisk behandling i december 2005.

Der pågår en nærmere vurdering af det samlede budget på kr. 40 mio. kr. i forhold til det forventede bygningsareal, herunder nødvendige tiltag som følge af byggeriets beliggenhed tæt på banelegemet, forekomst af forurening på grunden m.v. Vurderingen forventes fremsendt til politisk orientering januar 2006.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget & Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At udvalgene drøfter og beslutter hvilken hal størrelse, der skal arbejdes videre 
    med, samt hvilke af de beskrevne supplerende foranstaltninger inkl. tilhørende 
    økonomi, projektet skal udvides med for at sikre bedst mulig fleksibilitet og 
    uderum.

2. At konsekvenserne af et eventuelt øget budget vil indgå i de kommende 
    budgetforhandlinger.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. december 2005

Pkt. 1: Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med en kombination af
            model 1 og model 4.

Pkt. 2: Projektets økonomi indgår i en samlet budgetvurdering.

Birgit Hemmingsen (T), Per Amstrup (F) og Jytte Rønnow-Jessen (A) ønsker tilføjet, at der bør arbejdes videre med underjordisk parkering.

_______________

Bilag

BILAG 1 - Gersonsvej - Politiske behandlinger

BILAG 2 - Gersonsvej - skitser

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-12-2005

## 03  Åbent       	Drøftelse og beslutning af model for multihal i Ordrup (SKUB)

048314-2005

Resumé

Sagen forelægges med henblik på yderligere detaljering af mulighederne for etablering af stor hal (24x44), sikring af fleksibiliteten i de primære brugeres anvendelsesmuligheder samt etablering af filialbibliotek. Til belysning af mulighederne for forskellige halkonstruktioner refereres til modellerne A, B, C og D i bilag 2. Dog skal det bemærkes, at de vedlagte illustrationer alene tjener som eksempler på principielle disponeringer. Der er således ikke tale om konkrete byggeforslag.

Af hensyn til tidsplanen, og for at sikre at idrætsfaciliteterne er tilgængelige for både Ordrup Gymnasium og Ordrup Skole efter sommerferien 2007, er det vigtigt, at der nu træffes beslutning om halmodel.

Tidligere politiske behandlinger fremgår af bilag 1

Baggrund

Sagen blev senest behandlet på møde i BOS den 14. november 2005, hvor modellerne A, B og C blev forelagt. I notat til nævnte møde beskrives den aktuelle brugervision om et multifunktionelt hus, hvor bibliotek, idræt og anden kulturudfoldelse indgår i et kreativt samspil - både indholdsmæssigt og arkitektonisk. Brugernes ønsker om stor samtidighed i anvendelsen samt specialiserede rum og funktioner illustreres i model A og B, der begge rummer mindre haller.

Der pågår en nærmere vurdering af det samlede budget på kr. 52 mio. kr. i forhold til det forventede bygningsareal – herunder forekomst af forurening samt funderingsforhold på det valgte byggefelt. Såfremt det er muligt, vil det blive fremsendt til politisk orientering januar/februar 2006.

Vurdering

Model A og B understøtter, som tidligere beskrevet, de primære brugeres ønsker om fleksibilitet og specialisering. Modellerne rummer ikke halstørrelser på 24x44 meter.

Model C illustrerer muligheden for etableringen af en håndboldtræningsbane ved at lade gymnasiets baneareal forlænge med en del af skolens idrætsareal. Model C er ændret, i forhold til sagsfremlæggelsen den 14. november 2005, for bedre at anskueliggøre modellens muligheder. Adskillelsen af banearealerne tænkes foretaget ved brug af støjdæmpende, mobile skillevægge. I denne model ofres både skolens og gymnasiets ønsker om specialiserede, adskilte funktioner, da alt tilgængeligt idrætsareal tilgår hallerne.

For at sikre bedst mulig fleksibilitet, hvis model C vælges, er der i lighed med multihallen på Gersonsvej undersøgt forskellige supplerende foranstaltninger til opdeling med en kombination af faste elementer, løse vægge og lyddæmpende adskillelser. En ulempe ved disse foranstaltninger er, ud over den ringe håndterbarhed af elementerne, at disse semispecialiserede rum ikke opfylder brugernes ønsker så godt som regulære, tilpassede lokaler.

Modellen kræver således følgende tiltag:

1. Fleksibel lydvæg mellem gymnasiets og skolens idrætsflade. Højt lydkrav, 
    automatik, høj personsikkerhed. Indbygget sluse/dørpartier i mobilvæg.

2. Fleksibel lydvæg i skolens idrætsflade til sektionering. Lydkrav gængs, 
    automatik, høj personsikkerhed.

3. Nyt fleksibelt inventar til skolens idrætsrum, således at den store idrætsflade kan 
    underdeles, så det er muligt at afvikle flere typer idrætsaktiviteter samtidigt.

Pris i alt: ca. 5 millioner kroner.

Model D illustrerer et byggeri, der både tilgodeser muligheden for en banestørrelse på 24x44 meter til håndbold samt brugernes ønsker om specialiserede faciliteter i regulære lokaler. Det lader sig gøre ved at øget antallet af etagekvadratmeter med 250 m2. Det samlede byggeri vil kunne holdes inden for byggefeltet, og dermed vil lokalplanens grænse om en maksimal bebyggelsesprocent på 40 være nået. Dog kan der etableres yderligere eksempelvis 150 m2 nedgravede rum til f.eks. teknik, lager og omklædning inden for rammerne af lokalplanen, da disse faciliteter ikke regnes med ved opgørelsen af den samlede bebyggelsesprocent.

Halarealet vil kunne deles på tværs med en lyddæmpende, mobil væg, så skolens og gymnasiets haller kan anvendes samtidigt. Gymnasiets behov for megen gulvplads ved særlige lejligheder kan tilgodeses ved at sammenlægge de to halvarealer. Endelig sikres begge institutioner mulighed for særlige faciliteter til f.eks. styrketræning, yoga, dans, teoriundervisning mv.

Modellen kræver således følgende tiltag:

1. Fleksibel lydvæg mellem gymnasiets og skolens idrætsflade. Højt lydkrav, 
    automatik, høj personsikkerhed. Indbygget sluse/dørpartier i mobilvæg.

2. Fleksibel lydvæg i skolens idrætsflade til sektionering. Lydkrav gængs, 
    automatik, høj personsikkerhed.

3. 250 m2 ekstra etagekvadratmeter udnyttes til specialiseret idræt i 
    overensstemmelse med brugernes ønsker. Behovet for fleksibelt inventar udgår.

Pris i alt: ca. 7 millioner kroner.

Ovenstående er estimerede merpriser for model C og D ud fra skitserne, der viser arealdisponeringen. Det skal bemærkes, at løsningerne ikke er forelagt de primære brugere af de 2 idrætsflader.

Pris for etablering af 150 m2 nedgravede rum til f.eks. teknik, lager og omklædning vil for begge modeller være ca. 3,5 millioner kroner.

Byggeriets ydre fremtoning vil ved valg af stort halvolumen endvidere kunne dæmpes ved at grave hallen 3 meter ned i terræn. En sådan nedgravning vurderes at koste 3 millioner kroner. Dette beløb omfatter ikke behandling af evt. forurenet jord samt andre geotekniske forhold.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At udvalgene drøfter og beslutter, hvilken model, der skal arbejdes videre med.

2. At de økonomiske konsekvenser af valget indarbejdes i budgettet for 2007.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. december 2005

Pkt. 1: Udvalget ønsker at der arbejdes videre med model D.

Pkt. 2: Projektets økonomi indgår i en samlet budgetvurdering.

Birgit Hemmingsen (T) ønsker tilføjet, at der bør arbejdes videre med underjordisk parkering.

_______________

Bilag

BILAG 1 - Ordrup Hal politiske behandling

BILAG 2 - Ordrup hal - arealdisponering

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-12-2005

## 04  Åbent       	Idræts- og Bevægelsespolitik, Handleplan 2006

05477-2004

Resumé

Kommunalbestyrelsen har på budget 2006 afsat 580.000 kr., til konkrete aktiviteter og projekter for udmøntning af Idræts- og bevægelsespolitikken.

Skole og Fritid havde udarbejdet et aktivitets- og budgetforslag som nu er omsat til en handleplan for 2006. Et nyt særligt område i Idræts- og bevægelsespolitikken er eliteidræt, hvor der udarbejdet et særskilt forslag på baggrund af en møderække i Eliteidrættens Netværk, som præsenterede sit arbejde på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14. september 2005, pkt. 1.

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget fik på sit møde den 10. august 2005, pkt. 1, en status på Idræts og bevægelsespolitikkens aktiviteter i 2005. Handleplanen for 2006 indeholder i alt 19 forskellige aktiviteter og projekter, heraf er de 5 en videreførelse af allerede igangsatte aktiviteter i henhold til målsætninger for 2005-06 og handleplanen for 2005. Der er forslag til aktiviteter i 2006 for i alt 580.000 kr. Derudover forventes at minimum 25.000 kr. overføres fra de afsatte budget på 300.000 kr. i 2005.

Samtidigt udvides den nuværende senioridrætspulje på 200.000 kr./pa. 2006 til at kunne støtte alle foreningsbaserede udviklingsprojekter inden for idræt og motion. Folkeoplysningsudvalget behandler på sit møde den 13. december 2005 støttekriterier for puljen.

Under titlen ”Eliteidrættens Netværk” har 21 klubber deltaget i 3 netværksmøder” og Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådte på sit møde den 14. september 2005, pkt. 1, netværkets forslag til en definition af eliteidræt i Gentofte Kommune, samt at en række prioriterede forslag kunne indgå i de kommende års udmøntning af politikken.

Den 31. januar 2005, pkt. 29, vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik samt handleplan for 2005. Idræts og bevægelsespolitikken er opbygget med en 12-årig vision i fire søjler; eliteidræt, foreningsidræt, bevægelses- og motionsidræt og særlige målgrupper med 4-årige målsætninger (2005-08) samt en række indsatsområder og aktiviteter inden for alle fire målgrupper for 2005-06. Politikken omfatter også nye anlæg og facilitetsforbedringer som kommunen iværksætter samt de kommunale tilskudsordninger til det frivillige foreningsliv.

Der er i 2005 afsat 300.000 kr. til udmøntning af idræts- og bevægelsespolitikken.

I vedlagte bilag præsenteres handleplan, budget og forslag til talentstøtte for 2006.

Vurdering

Skole og Fritid vurderer, at Handleplan 2006 skal bygge videre på de aktiviteter, der er igangsat i 2005, for at de kan forankres således at der kan evalueres på erfaringerne med henblik på en eventuel revision af de fire årige målsætninger i politikken ved en midtvejsstatus ved udgangen af 2006.

I perioden 2005-08 er det også en målsætning i Idræts- og Bevægelsespoli- tikken at styrke talentudviklingen i kommunen. Derfor anbefales det at prioritere midler til eliteidræt alene rettet mod talentudvikling i 2006-08. 
I vedlagte bilag beskrivelse en model med inspiration fra Helsingborg og Team Danmark. Modellen er også tiltrådt af bestyrelsen i SIG (Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte)

Indstilling

Skole & Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At handleplanen for 2006 for idræts- og bevægelsespolitikken godkendes.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. december 2005

Godkendt.

_______________

Bilag

BILAG 1 - Udkast, Handleplan 2006

BILAG 2 - Forslag til Talentudvikling i Gentofte

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-12-2005

## 05  Åbent       	Projektforslag, Klubfaciliteter Skovshoved Havn

01300-2004

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 6. april 2005, pkt. 2, med stemmerne 9 stemmer (C) for og 7 stemmer (T+A+B+F+V) imod at anlægsbevilge 1 mio. kr. til projektering af klubfaciliteterne på Skovshoved Havn. I perioden april-november 2005 er der udarbejdet projektforslag for de enkelte søsportsklubbers faciliteter og der er her opstået uenighed mellem de to sejlklubber, Skovshoved Sejlklub (SKS) og Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), om indretning af og brug af de kommende klubfaciliteter.

Udbygningsprojektets forudsætning er at alle 6 klubber samt havnebestyrelse er enige om detailprojektet for at fremtidssikre anvendelsen af faciliteterne. Da denne forudsætning ikke er fuldt tilvejebragt forelægges projektets nuværende stade og kommende fremdrift til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 26. september 2005, pkt. 4, med stemmerne 9 stemmer (C) for og 6 stemmer (T+A+B+F+V) imod lokalplan 252 for den nordlige del af Skovshoved Havn for udvidelse af klubfaciliteter og anlæggelse af parkering.

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 6. april 2005, pkt. 2, med stemmerne 9 stemmer (C) for og 7 stemmer (T+A+B+F+V) imod, at anlægsbevilge 1 mio. kr. til projektering af klubfaciliteterne på Skovshoved Havn.

På investeringsoversigten for 2005 og overslagsårene er der afsat 30 mio. kr. til udbygning af klubfaciliteter på Skovshoved Havn. På baggrund af et skitseforslag udarbejdet af klubberne med bistand fra kommunen i 2004 og den efterfølgende dialogproces i 2005 ved et borgermøde, møder med søsportsklubberne, havnebestyrelsen, forslagsstillere til en havneudvidelse og kommunens spildevandssektion, blev der iværksat projektering ved arkitektfirmaet Skaarup & Jespersen for udvidelse af klub-, kiosk- og toiletfaciliteter med i alt 1380 m2 over årene 2005-07.

Der har været afholdt en række projekteringsmøder med alle klubber samlet og klubberne individuelt og der forelå et udkast til et samlet projektforslag i juni 2005.  Der opstod uenighed mellem de to sejlklubber SKS og KDY, da KDY skiftede repræsentanter i deres brugergruppe for projektet og SKS i maj 2005 valgte at udtræde af de to klubbers fælles Matchracecenter, der også vil skulle anvende de to klubbers fælles faciliteter. De to klubber deler i dag lokaler i den nordlige ende af de eksisterende klubfaciliteter og havde frem til juni 2005 været enige om den fremtidige udbygning herunder anvendelse af to ny klubhuse ved nordbassinet.

I juli-oktober er der søgt at opnå enighed mellem de to klubber om et fælles indretningsforslag af de i alt 1.000 m2, som Gentofte Kommune vil etablere til de to klubber inklusiv matchracecenter. Kommunen har i to omgange søgt at forlige parterne ved fælles møder og der har været sat nye deadlines i tre omgange, da begge klubber søgte at skabe konsensus om et fælles indretningsforsalg. I oktober har SKS opsagt den hidtidige aftale med KDY fra 1996 om anvendelsen af de fælles faciliteter på havnene for at stå frit i spørgsmål om fremtidig anvendelse. Sidste deadline var tirsdag den 29. november i forlængelse af et møde med alle klubber den 23. november 2005.

Klubberne fik oplyst på mødet at besparelser kan blive nødvendige på baggrund af det nuværende projektforslag afhængigt af en kommende licitation. Klubberne fik ligeledes oplyst at sagen vil blive sendt til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. december 2005.

I forhold til den oprindelige tidsplan hvor projektet skulle bygges i to etaper i 2005-07 er det forsinket et halvt år, som kan indhentes ved at projektet etableres i et byggeforløb med start i marts 2006 og det samlede projektet kan stå færdigt i sommeren 2007.

Når der foreligger projekttegninger af de to sejlklubbers kommende faciliteter kan prisoverslag fastsættes og projektforslag med anlægsøkonomi forelægges til politisk behandling i januar 2006.

Vurdering

Skole og Fritid vurderer at der på de mange møder har været en meget nyttig dialog med de mange interessenter, og at det aktuelle projektforslag er meget tæt på at opfylde alle ønsker og behov vedrørende flere klubfaciliteter, promenade, parkering og bedre kiosk- og toiletforhold.

Det vurderes at der er tre muligheder for projektets fremdrift.

A. Projektet afventer at de to sejlklubber kan komme med et fælles forslag for 
     indretning og brug af faciliteterne.

B. Projektet udbydes på foreliggende grundlag med senere færdiggørelse af 
     sejlklubbernes faciliteter.

C. Projektet udbydes med indretningsforslag foretaget af Gentofte Kommune på 
     baggrund af de input der er kommet tidligere fra de to klubber efter en eventuel 
     yderligere tilpasning.

For scenarie A vurderer Skole og Fritid og Byggestyringssektionen at uenigheden mellem de to klubber stikker dybere end det konkrete projekt og at den aktuelle ”skilsmisse” omkring matchraceaktiviteterne har forstærket en historisk uenighed. Derfor kan scenarie A være vanskelig

Scenarie B kan fordyre projektet idet indretning af knap halvdelen af de udbudte kvadratmeter vil være uafklaret på licitationstidspunktet. B forudsætter tillid til at enighed kan skabes omkring faciliteterne, hvad ikke vurderes som realistisk med de to klubbers nuværende bestyrelser.

Scenarie C vurderes at kunne realiseres. Der er pt. tilstrækkelig viden om behov og ønsker til indretning til at det kan anvendes til et udbudsmateriale. Samtidigt giver det kommunen bedre mulighed for at opnå en økonomisk mere fordelagtig licitation og anlægsøkonomi end forslag B.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget

At der besluttes hvorvidt scenarie A, B eller C skal iværksættes.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. december 2005

Sagen udsættes.

Birgit Hemmingsen (T) og Per Amstrup (F) og Jytte Rønnow-Jessen (A) ønsker tilføjet at projektet bør udsættes indtil en helhedsløsning for Skovshoved havn foreligger idet enighed blandt klubberne var en forudsætning for projektet.

_______________

Bilag

(Ingen)

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-12-2005

## 06  Åbent       	Anlægsregnskab, omklædningsfaciliteter Kildeskovshallen

048247-2005

Resumé

Skole og Fritid forelægger anlægsregnskab for ombygning af omklædningsrum i Kildeskovshallens svømmehal. Regnskabet udviser et samlet netto merforbrug på 44.429 kr. som søges finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til renovering i Kildeskovshallen for 2006.

Baggrund

Der gennemført en renovering og ombygning af herre og dameomklædning i svømmehallen som bl.a. omfattede nye rummelige garderobeskabe, ombygning af en del af vekselkabinerne til fællesomklædning med bænke og skabe, indretning af opsynsskranke til personale og indretning af puslefaciliteter

En detaljeret beskrivelse af projektet og dets tidsmæssige forløb kan ses i den vedlagte logbog. Alle bevillinger vedrørende projektet er givet enstemmigt af Kommunalbestyrelsen

Vurdering

Regnskabet er under 2 mio. kr. men forelægges fagudvalget da bevilling er overskredet og regnskabet i henhold til anlægsmappen er afleveret for sent.

Merforbrug foreslås finansieret over af det afsatte rådighedsbeløb til renovering i Kildeskovshallen for 2006.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

2. At anlægsregnskabet godkendes.

3. At merforbruget finansieres over af det afsatte rådighedsbeløb til renovering i 
    Kildeskovshallen for 2006.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. december 2005

Pkt. 1: Taget til efterretning

Pkt. 2: Godkendt

Pkt. 3: Vedtaget

_______________

Bilag

BILAG - Logbog

BILAG 2 - Skema 2

BILAG 3 - Skema 3

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-12-2005

## 07  Åbent       	Anlægsbevilling på 1.100.000 kr. til modernisering i Kildeskovshallen

02360-2004

Resumé

På investeringsoversigten for 2006 er der afsat i alt 2 mio. kr. til løbende moderniserings- og renoveringsprojekter i Kildeskovshallen. Kildeskovshallen vil i samarbejde med Byggestyringssektion ansøge om anlægsbevilling til 3 projekter: bedre og fornyet skiltning ude og inde, elektroniske informationsstavler i forhal samt etablering af nye adgangsvej for teknik og drift.

I 2006 er der på investeringsoversigten afsat særskilt 20 mio. kr. til betonrenovering og udskiftning af vandbehandlingsanlæg i det gamle svømmeanlæg fra 1969. Derudover har bygningssyn påvist at en udskiftning af det eksisterende ventilationsanlæg i det gamle svømmeanlæg vil være påkrævet. Kommunens Byggestyring, BygOp projektet og Kildeskovshallen har i 2005 i samarbejde med eksterne rådgivere fået gennemgået alle beton- og stålkonstruktioner i den ældste del af Kildeskovshallen fra 1969. Resultatet af gennemgangen og analyser af udtagne prøver fra huset viser, at nedslidningen af bygningen og behovet for renovering af beton- og stålkonstruktioner er betydeligt større end hidtil kendt.

På den baggrund anbefales det, at betonrenovering først gennemføres i 2007 sammen med udskiftning af vandbehandlingsanlægget og ventilationsanlægget renoveringsopgaver, da alle tre renoveringsopgaver vil betyde en lukning af hele den gamle del af svømmeanlægget i seks til otte måneder.  I 2006 gennemføres prioriterede moderniseringsprojekter samt akutte arbejder for at sikre driften. En samlet plan for den store renovering i 2007 inkl. økonomisk overslag forelægges udvalget først i 2006.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 30. maj 2005, pkt. 3, at giv anlægsbevilling på 756.000 kr. til projekterne: nyt saltdepot,

ambulance- og transportvej og handicapparkering. Disse projekter er nu udført.

Som et led i en generel opretning og modernisering af Kildeskovshallen afsatte Kommunalbestyrelsen i 2002 og i overslagsårene i alt 8 mio. kr. til en række renoveringsopgaver i Kildeskovshallens gamle svømmehal, boldhaller, forhal, caféområde samt en bevaringsmanual i samarbejde med Kulturarvstyrelsen.

I bilag er oversigt over de samlede projekter for perioden 2002-05 samt uddybende redegørelse fra Byggestyringssektionen for de anbefalede projekter for 2 mio. kr. puljen for 2006.

Følgende projekter er foreløbigt prioriteret for 2006

| Projekt | Udgift | Finansiering |
| --- | --- | --- |
| Elektronisk informationssystem, forhal og caféområde | 225.000 | Renoveringspulje 2006 |
| Renovering af skiltning, ude og inde | 300.000 | Renoveringspulje 2006 |
| Ny adgangsvej og -port for teknik og drift, nordfacade | 575.000 | Renoveringspulje 2006 |
| I alt | 1.100.000 |  |

Hertil kommer et forventet merforbrug på renoveringsprojekt forhal, gennemført i 2005 på knap 100.000 kr., anlægsregnskab aflægges i 2006.

Samtidigt gennemføres der flere energibesparende investeringer i hallen i 2005-06, bl.a. udskiftning af lysarmaturer i boldhaller, automatisk lysstyring, udskiftning af varmebeholdere og pumper samt de første prøveudskiftning af glas- og vinduespartier mv, der finansieres af kommunes central energipulje med henblik på at sænke anlæggets samlede energiforbrug

Vurdering

Skole og Fritid vurderer at de planlagte renoverings –og moderniseringsprojekter for 2006 er udtryk for en prioritering, der både forbedrer forholdene for brugerne, sikre en bedre drift og samtidigt har et begrænset omfang så hallen i samarbejde med Byggestyringssektion kan planlægge  en omfattende renovering i 2007. De beskrevne projekter er alle nødvendige for at sikre en optimale og moderne service af Kildeskovshallens kunder og leve op til de generelle myndighedskrav omkring adgangsforhold.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives anlægsbevilling på i alt 1.100.000 kr. til projekterne:

bedre og fornyet skiltning ude og inde, elektroniske informationstavler i forhal samt etablering af ny adgangsvej for teknik, over det afsatte rådighedsbeløb til renovering af Kildeskovshallen på investeringsoversigten for 2006.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. december 2005

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

_______________

Bilag

BILAG 1 - Renoverings- og moderniseringsprojekter Kildeskov

BILAG 2 - Kildeskovshallen -prioriterede projekter i 2006

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-12-2005

## 08  Åbent       	Ombygning og  renovering af Fritidskolen til kulturskole

047887-2005

Resumé

Fritidsskolen, Duntzfelts Allé 8 i Hellerup står foran en omfattende bygningsgenopretning som led i kommunens Byg Op projekt. Samtidigt er der i 2005-06 afsat anlægsmidler samt driftsmidler til en modernisering af huset samt udbygning til at rumme børnekulturelle aktiviteter. Sagen forelægges med henblik på godkendelse af igangsætning af projektering og godkendelse af udbygning af huset til også at rumme børnekulturcenter for at arbejderne kan igangsættes i efteråret 2006.

Baggrund

Fritidsskolen anvendes i dag til udlån til fritids- og kulturaktiviteter, hvor de primære brugere er oplysningsforbundene med kursusaktiviteter i dag- og aftentimer, Gentofte Musikskole med elevundervisning samt Gentofte Selvforsvarsklub med idrætsaktiviteter. Skolen består af en række faglokaler (gymnastik, billedkunst, keramik og musik) samt en række undervisnings-lokaler. Den er primært udlånt i perioden september-april og har belægning på 60-70 % i undervisningssæson. Huset rummer to gymnastik- og idrætssale, der er fuldt belagt i sæsonen. Huset passes af en sæsonansat servicemedarbejder.

I en årrække har oplysningsforbundene ønsket der blev etableret en elevator i huset til gangbesværede og handicappede kursister, og i 2004 ansøgte Gentofte Musikskole i forbindelse med kontraktforhandling med Gentofte Kommune om at flytte sit sekretariat til Fritidsskolen på Duntzfelts Allé. Fritidsafdelingen ansøgte i 2004 om midler til en generel indvendig modernisering af skolens lokaler, og der er på investeringsoversigten for 2005-06 afsat 3,5 mio. kr. til dette formål samt opsparet driftsmidler på 1,5 mio. kr. over de seneste tre år til etablering af elevator. Biblioteks- og Kulturområdet har i flere omgange peget på skolen som ideel for at etablere et børnekulturcenter, hvor der pt. er afsat 1 mio. kr. til indretning af dette formål.

BygOp har i foråret 2005 gennemført et samlet bygningssyn på ejendommen og husets tilstand har vist sig at være dårligere end forventet. Der er behov for en gennemgribende renovering, der bl.a. omfatter udskiftning af tag, nye rør- og faldstammeføringer, udskiftning af elinstallationer samt renovering af sokler og facader til et samlet beløb på 9,4 mio. kr. i 2006-07.

I vedlagte programforslag er en detailbeskrivelse af projektets indhold og forventede anlægsarbejder. I to vedlagte tegninger er henholdsvis husets eksisterende forhold og forslag til fremtidige indretning. Såfremt projektering og planlægning af genhusning kan iværksættes i januar 2006 vil huset være helt eller delvis være lukket i perioden september 2006 - august 2007 og stå klart til skoleåret 2007-08.  De nuværende aktiviteter vil blive genhuset i kommunens egne lokaler samt ved henvisning til lejemål med lokaletilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Vurdering

Skole og Fritid og Bibliotek og Kultur vurderer, at en ombygning og renovering både vil sikre Fritidsskolens fremtid som aktivitetssted for oplysningsforbund og skabe rammer og rum for kulturelle aktiviteter med vægt på børn. Skitseprojektet udarbejdet af Hvidt og Mølgård med afsæt i input og ønsker fra brugere og opgaveområder viser en mere funktionel og omfangsrig udnyttelse af husets rum og lokaler på knap 2.100 m2. Faglokaler moderniseres og får en bedre og mere fælles udnyttelse over ugen/året, oplysningsforbundene sikres en ”børnefri” etage for undervisning i f.eks., sprog, der skabes undervisningsmulighed for Drama og Billedskolen (der i dag alene har aktiviteter på Skovshoved Skole) samt kulturaktiviteter i dagtimer i form af workshops for børn fra dagsinstitutioner og skoler i lokaler, der ikke er udlånt til oplysningsforbund. Samtidigt skabes aktivitet i huset hele året idet musik-skolen får sekretariat i huset og der skabes møde- og opholdsfaciliteter for lærere på tværs af oplysningsforbundene og kulturskoler.

Samlet udgør byggeudgifterne til bygningsgenopretning, modernisering og ombygning til Børnekulturcenter inkl. alle omkostninger ved en samlet udførelse således (prisindeks 105) i alt 15.4 mio. kr. Det finansieres således:

Bygningsgenopretning (BygOp)					9.4 mio. kr.

Modernisering inkl. indvendig elevator (Fritidsskolen)		5.0 mio. kr.

Indretning til Børnekulturcenter (Kultur)				1.0 mio. kr.

Udgifterne til en samlet projektering udgør 1.470.000 kr. og finansieres af anlægsbevilling til BygOp.

Et endeligt projektforslag vil kunne foreligge til politisk behandling i marts 2006.

Indstilling

Kultur og Bibliotek samt Skole og Fritid indstiller

Til Kultur og Fritidsudvalget:

1. At skitseforslag til moderniseringsprojektet godkendes og projektering 
    igangsættes.

2. At ombygning til børnekulturcenter godkendes og igangsættes.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. december 2005

Pkt. 1-2: Godkendt.

______________

Bilag

programforslag politisk indstilling af den 29.november 2005

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-12-2005

## 09  Åbent      	 Tappehallerne, ansøgning om tilskud til lydanlæg

048192-2005

Resumé

Tappehallerne, ved Carsten Lehrskov og Martin Miehe-Renard, har fremsendt ansøgning om tilskud på 988.000 kr. til indkøb af lydanlæg til Tappehallerne, hvor der pt. opføres ’”Peters Jul”.

Baggrund

Tappehallerne er et konsortium af erhvervs- og kulturfolk, der har lejet sig ind i Tuborg gamle tappehaller i Hellerup, hvor der årligt gennemføres en række større kulturarrangementer: Forskellige messer og kultur-og-erhvervsbegivenheder samt opførelse af egenproducerede teaterforestillinger som ”Det er bare mænd” og ”Peters Jul”. Konsortiet har en lejeaftale frem til 2008. Tappehallerne har en publikumskapacitet på 2.000 tilskuere, og den største hal er på 7.000 m2.

Konsortiet har med forkøbsret i dag lejet et specialdesignet lydudstyr, der benyttes i den store Tappehal.

Der ansøges om et engangsbeløb til indkøb af lydudstyret, anslået 988.000 kr.

Som modydelse for en engangsbevilling angives det i ansøgningen, at det ”vil være muligt i et rimeligt omfang at benytte hallens faciliteter til almennyttige, kommunale formål i de perioder hvor andre aktiviteter ikke optager stedet”.

Vurdering

Kultur og Bibliotek vurderer, at Tappehallerne i dag har så kraftig og tydelig profil og indtjeningsmuligheder, at et kommunalt tilskud til det lokale kulturliv i denne størrelsesorden vil gøre større gavn anden steds anvendt.

Tappehallernes meget store publikumskapacitet gør stedet primært egnet til store kommercielle kulturbegivenheder. Stedet egner sig i ringe grad til almennyttige kommunale formål – den mindre ”Vandhal” på 700 m2 kunne evt. tænkes benyttet til GM i Rock og enkelte af de store arrangementer, der i dag finder sted i Rådhushallen og Maglegårdshallen. Vandhallen koster i dag 15.000 kr. pr. dag at leje.

I forbindelse med borgerdialogmøderne om anvendelse af NESA-midlerne efterlyste en del borgere et professionelt drevet kulturhus beliggende i Tuborgområdet. Anvendelsen af Tappehallerne til kulturformål frem til 2008 kan ses som afprøvning af én type kulturhus i denne bydel.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur og Fritidsudvalget:

At det ansøgte beløb ikke bevilges.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. december 2005

Det ansøgte beløb blev ikke bevilget.

_______________

Bilag

BILAG 1- Ansgøning fra Tappehallerne om tilskud til lydanlæg

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-12-2005

## 10  Åbent       	Øregaard Museum, tilskud til børneformidling 2006

## 048171-2005

Resumé

Øregaard Museum har indsendt ansøgning om tilskud på 49.784 kr. til børneformidlingstiltag i 2006.

Øregaard Museum modtager et driftstilskud på 1.020.000 kr. i 2006 endvidere er der bevilget 56.000 kr. til bygningsvedligehold.

Baggrund

Den ny bestyrelse tiltrådte i januar 2003 og besluttede at oprette en museumslederstilling på 30 timer om ugen til besættelse pr. 1. maj 2003 og to år frem. Stillingen var i første omgang finansieret af den formue, som Museet havde sparet op gennem en årrække.

Af museets handlingsplan for 2005 fremgik det, at en fastansættelse af museumslederen på fuld tid var en forudsætning for at museet kan drives professionelt og dynamisk.

På denne baggrund ansøgtes om et forøget tilskud fra Gentofte Kommune på 450.000 kr. hvilket blev bevilget med budget 2005.

Endvidere har Museet i 2005 modtaget tilskud til Malerskole i vinterferien: 7.000 kr., Udstilling og formidling i børnekulturugen: 15.000 kr. og Aktivt Efterår: 10.000 kr.

Museet har fremsendt ansøgning om tilskud til formidling til skolebørn og børneinstitutioner i 2006. Af ansøgningen fremgår det, at Museet:

”…ikke længere økonomi til at have en museumsformidler ansat i huset. Museet har på baggrund af den opsparede formue været i stand til at aflønne en formidler i 2004 og 2005, men som bekendt er formuen nu opbrugt, og Gentofte Kommunes tilskud til museet levner ikke økonomi til, at denne ansættelse kan fastholdes såfremt museet stadig skal producere særudstillinger og formidle museets store samling.”

Vurdering

De skitserede formidlingstiltag er velbegrundede i moderne museumsdrift, og Kultur og Bibliotek vurderer at de vil modsvare et reelt behov hos de lokale skoleklasser.

Øregaard Museum havde i 2004 besøg af 34 skoleklasser, og udsendte 21 klassesæt af et undervisningsmateriale, der var udarbejdet i forbindelse med en særudstilling. Disse formidlingsaktiviteter var gratis for skoleklasserne.

Skal der ydes et særligt tilskud til formidling til skolebørn og børneinstitutioner på Øregaard Museum i 2006, bør en delvis brugerbetaling overvejes.

Børnekulturpuljen giver tilskud til kulturelle aktiviteter for og med børn 0-12 år. Et tilskud fra Børnekulturpuljen har til formål at sikre børns adgang til kvalitetsbetonede kulturoplevelser, og Børnekulturpuljen kan yde op til 50 % af de samlede omkostninger i forbindelse med et projekt. Erfaringen viser, at et tilskud frem for en fuldfinansiering, skaber et langt større ejerskab hos ansøgerne for at få projektet søsat.

Helt konkret viser det sig i praksis ved, at skoler og institutioner i langt højere grad føler sig forpligtet til at deltage i aktiviteter, som de har tilmeldt sig og betalt for, på trods af en beskeden betaling.

Det kommende Børnekulturcenter vil udbyde kunst - og kulturoplevelser for børn i regi af både daginstitution, skole og fritid. Benyttelse af centres tilbud vil indbefatte en form for brugerbetaling. Det forventes at Børnekulturcentret vil samarbejde med øvrige kulturinstitutioner i kommunen om at udvikle og tilbyde kulturtilbud til børn og disse tilbud vil ligeledes blive medfinansieret via brugerbetaling.

Kultur og Bibliotek vurderer, at Øregaard Museum bør indarbejde brugerbetaling i forhold til de skitserede aktiviteter til skolebørn og børneinstitutioner med henblik på at sikre deltagernes forpligtelse og aktive engagement. Det indstilles derfor, at der ydes et tilskud på 25.000 kr. og at museet finansierer de øvrige udgifter ved brugerbetaling.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

til Kultur- og Fritidsudvalget:

At der ydes et tilskud på 25.000 kr.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. december 2005

Der ydes et tilskud på 35.000 kr.

_______________

Bilag

Ansøgning fra Øregaard Museum

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-12-2005

## 11  Åbent       	Sommerarrangementer 2006, ansøgning om tilskud

048187-2005

Resumé

Børnebibliotekerne i Gentofte ansøger om støtte til sommerarrangementer for børn 2006.

Baggrund

Siden 1997 har Gentofte Bibliotekerne med stor succes arrangeret udendørs forestillinger i månederne juni, juli og august. I sommeren 2005 afviklede Bibliotekerne 16 arrangementer med 1290 tilskuere. Arrangementer bestod af koncerter, musikteater, danseopvisninger og workshops.

Der planlægges 10-15 udendørsarrangementer i sommeren 2006 på de grønne arealer ved kommunens 6 biblioteker. Der tilstræbes variation i programmet m.h.t. indhold, tid og sted, således at der vil være tilbud for børn i alle aldre i hele kommunen. Alle arrangementer foregår udendørs uden adgangskort, hvilket betyder, at også større grupper som hele familier, børneinstitutioner m.m. kan deltage.

Der ansøges om 100.000 kr.

Vurdering

Gentofte Bibliotekernes sommerarrangementer er blevet en tilbagevendende begivenhed, som er meget populær hos borgerne.

Arrangementerne understøtter Børne- og Ungepolitikkens mål om børns ret til en alsidig udvikling.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur og Fritidsudvalget:

At der bevilges et tilskud på 100.000 kr. til Sommerarrangementer for børn 2006.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. december 2005

Der bevilges et tilskud på 100.000 kr. til Sommerarrangementer for børn 2006.

_______________

Bilag

Ansøgning om tilskud til sommerarrangementer 2006

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-12-2005

## 12  Åbent      	 Børnekulturpuljen 2005, evaluering

048181-2005

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Børne- og Ungepolitikken i juni 2004, at oprette en Børnekulturpulje.

Børnekulturpuljen tilførtes 100.000 kr. pr. 1. januar 2005. Med baggrund i en overvældende interesse for at søge Børnekulturpuljen besluttede Kultur- og Fritidsudvalget på sit møde den 14. april 2005 (punkt 11), at tilføre puljen yderligere 250.000 kr. Den samlede ramme på i alt 350.000 kr. er anvendt til aktiviteter, der er søgt om støtte til i Børnekulturpuljen samt Børnekulturugerne 2005.

Der gives en evaluering af Børnekulturpuljen 2005.

Baggrund

Målet med Børnekulturpuljen er:

- At børnene sikres flere og kvalitative kulturelle oplevelser og aktiviteter, herunder 
  mødet med professionelle kunstnere inden for billedkunst, sang, dans, animation, 
  musik, teater, og lignende.

- At aktiviteterne bliver en integreret del af hverdagen og understøtter 
  læringsmål/personlig udvikling/sociale kompetencer

- At tiltag koordineres bedre, således at de enkelte aktiviteter og projekter rammer 
  de institutioner som kunne have særlig interesse i at få tilbuddet

Børnekulturugen 2005 havde temaet Det eventyrlige: Rollespil, magi og fantasi. Der var i ugerne aktiviteter for børn i alder 3 – 15 år. Der deltog mere end 2000 børn og voksne fordelt på 44 enkeltstående arrangementer.

Børnekulturpuljen har ydet støtte til i alt 37 meget forskelligartede projekter. Ved årets afslutning har ca. 4500 børn deltaget i én eller flere aktiviteter, der er støttet af Børnekulturpuljen.

Vurdering

Det vurderes at Børnekulturpuljen har opfyldt sit formål og skabt grundlag for mange kulturprojekter af høj kvalitet og stor variation. De primære ansøgere er skoler og daginstitutioner, der tegner sig lige stærkt antalsmæssigt. Dertil kommer en 3. gruppe ansøgere, der består af kulturinstitutioner og foreninger. Den gode spredning på ansøgerne og dermed målgrupper af børn betyder, at der også fremover må imødeses en stor søgning til puljen.

En samlet ramme til Børnekulturpuljen på 250.000 kr. til disse ansøgninger samt den årlige Børnekulturuger vil modsvare behovet.

Børnekulturpuljen 2006 finansieres med 100.000 kr. fra det afsatte beløb til Børne- og Ungepolitikken og 150.000 kr. fra det afsatte beløb til kulturelle aktiviteter.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. december 2005

Taget til efterretning.

_______________

Bilag

Evaluering af Børnekulturpuljen 2005

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-12-2005

## 13  Åbent       	GM i Rock 2006, ansøgning om tilskud

048179-2005

Resumé

Arrangørerne af Gentoftemesterskaberne i Rock ansøger om tilskud til for 9. gang at gennemføre Gentofte Mesterskaberne i Rock.

Baggrund

Gentofte Mesterskaberne i Rock er konkurrencen, der er åben for alle rytmiske genrer - fra rock, punk, funk og pop til metal, techno, electronica, trip-hop og hip-hop. GM i Rock er for den, som vil prøve at stå i spotlightet, spille foran et stort publikum - og være stjerne for en dag. GM i Rock afholdes i en hyggelig atmosfære, hvor man kan afprøve sit musikalske talent og konkurrere med jævnaldrende i professionelle rammer. Der er flotte præmier til vinderne. For at deltage skal man være mellem 9 og 22 år og bo eller gå i skole i Gentofte Kommune.

GM i Rock har til formål, at tilskynde de unge i Kommunen til at arbejde seriøst med deres musik, både individuelt og kollektivt i en længere periode under øvefasen hen imod selve koncerten. Der lægges vægt på de unges egen deltagelse og styrkelse af glæden ved musikalsk udfoldelse. Virkemidlerne er en konkurrence med mulighed for at optræde live for et publikum og vinde præmier.

GM i Rock vil bestå af konkurrencen for de 2 aldersgrupper 9-14 år og 15 – 22 år samt en konkurrence for solister.  På baggrund af demobånd og audition udvælges 12 bands og max 6 solister til at deltage. De udvalgte vil inden selve konkurrencen blive tilbudt en workshop, hvor de får vejledning i forhold til f.eks. valg af nummer, tilretning af egen komposition o.s.v.

Der blev i 2005 ansøgt om midler til også at afholde 2 workshops for enkeltmusikere. Da disse i 2005 ikke havde den store deltagertilstrømning, gentages de ikke i 2006.

Der ansøges om et tilskud på 90.000 kr. til GM i Rock 2006, og der ansøges om overførelse af uforbrugte midler 2005 til udvikling og afvikling af nye musikalske aktiviteter i 2006

Vurdering

GM i Rock er blevet en populær tradition, som Kommunens unge ser frem til at deltage i både som aktive deltagere i selve konkurrencen og som tilskuere.  GM i Rock er et velfungerende tilbud, der understøtter udviklingen af det rytmiske musikliv i Gentofte. Publikumsantallet har gennem en årrække ligget støt på de 500-600.

Hvert år stiger antallet af tilmeldte bands, og ved fremover at afholde audition får flere bands mulighed for at spile live end blot de 12 bands som udvælges til at deltage i selve konkurrencen. Auditions vil også kunne fungere som minikoncerter med et publikum.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At der bevilges et tilskud på 90.000 kr. til GM i Rock 2006.

2. At mindreforbruget i 2005 på 34.234 kr. overføres til udvikling og afvikling af nye 
    musikalske aktiviteter i 2006.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. december 2005

Pkt. 1-2: Vedtaget

_______________

Bilag

Ansøgning 2006 + evaluering 2005 GMi Rock

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-12-2005

## 14  Åbent       	Evaluering af tilskud til kulturelle aktiviteter 2005

048184-2005

Resumé

Der er på Budget 2005 afsat 1.245.000 kr. til tilskud til kulturelle aktiviteter.

Midlerne er anvendt til Kulturpuljen, GentofteNatten, voksenarrangementer på Gentofte Bibliotekerne samt udvikling af kulturarrangementer til unge.

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2005 besluttede Kommunalbestyrelsen enstemmigt, at afsætte 0,6 mio. kr. yderligere som puljemidler til flere kulturelle arrangementer, således at budgettet til tilskud til kulturelle aktiviteter blev i alt 1.245.000 kr.

Med puljemidlerne til flere kulturelle arrangementer fik Kultur og Bibliotek mulighed for at udvikle og afvikle en række nye aktiviteter, der kan supplere det eksisterende kulturliv. De nye aktiviteter blev iværksat af Kultur og Bibliotek i samarbejde med det øvrige kulturliv.

Kultur og Bibliotek har i løbet af 2005 kontaktet en række professionelle lokale kulturinstitutioner, med henblik på at undersøge muligheden for at disse med et tilskud kunne afvikle flere kulturelle aktiviteter. I dette samarbejde er det lykkedes at skabe GentofteNatten, og Gentofte Bibliotekerne har tilbudt primært voksne en række arrangementer. Endvidere er der påbegyndt et udviklingsarbejde af arrangementer til unge.

Regnskab

| Aktivitet | Kr. |
| --- | --- |
| Tilskud til kulturelle aktiviteter | 517.478 |
| Kulturnatten | 300.000 |
| Unge og Voksenarrangementer på Bibliotekerne | 300.000 |
| Rest | 1.117.478 |

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. december 2005

Taget til efterretning.

_______________

Bilag

Evaluering af tilskud til kulturelle aktiviteter 2005

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-12-2005

## 15  Åbent 	Anlægsbevilling på 94,699 mio. kr. til gennemførelse af opgaveportefølje 2006 for BygOp, 16 mio. kr. pulje til ekstra vedligeholdelse, 7 mio. kr. til energiplanen samt status på BygOp 2005

045867-2005

Resumé

Det indstilles at status for BygOp pr. 31.oktober 2005 tages til efterretning. I status orienteres om, at de ansøgte midler i 2005 vil blive anvendt i 2005.

Med baggrund i de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2006 vedr. vedligeholdelse af kommunens bygninger, søges der om anlægsbevilling til gennemførelse af opgaveporteføljen vedr. BygOp på i alt 71,584 mio. kr., 16,080 mio. kr. pulje til ekstra vedligeholdelse samt 7,035 mio. kr. til energiplanen.

Baggrund

BygOp status 2005.

Følgende er anden afrapportering af BygOp projektet pr. 31.oktober 2005.

Aktiviteterne for 2005 er i fuld gang. Enkelte projekter er afsluttede og resten af projekterne er i deres afsluttende fase.

Forbruget afspejler stadig, at BygOp projektet først har kunnet igangsætte de fysiske aktiviteter omkring sommeren 2005. Den samlede budgetramme for 2005 vil blive brugt.

I forhold til den oprindeligt godkendte pipeline og tidligere afrapportering af 30. juni 2005, er der på direktørområderne truffet nødvendige beslutninger, f.eks. udbedring af skimmelsvampeskade på Brandstationens tag, som har ændret forudsætningerne for den planlagte pipeline.

Der var oprindeligt planlagt aktiviteter på 40 ejendomme. Heraf er 5 projekter udskudt til senere udførelse. Samtidig er der kommet 4 nye projekter til.

Projekter på større ejendomme, som Rådhuset, Kildeskovshallen og Ørnegården, vil løbe over flere år. På disse større ejendomme er der ved at blive udarbejdet en helhedsplan for alle bygningsrelaterede arbejder.

Der er følgende afvigelser i forhold til seneste afrapportering af 31. juni 2005:

Børn & Forebyggelse:

- Bregnegårdsvej 21B, Maglehøj Vuggestue: Samlet udgift øget på grund af 
  påkrævet kloakrenovering.

- Tjørnestien 7, Børnehuset: Genopretningsarbejdernes udførelse er grundet 
  tidspres og nødvendige økonomiske justeringer udskudt til 2006. Projekteringen 
  gennemføres i 2005.

Kulturområdet:

- Ørehøj Allé 2, Øregård Museum: Arbejderne udskudt. Tyverisikringsforslaget 
  afventer udtalelse fra Kulturarvsstyrelsen.

Fritidsområdet:

- Maltegårdsvej 20, Gentofte Rideklub: Omfanget af de indledende arbejder på 
  ridehallen er udvidet, således at ridehalsbygningen ved udgangen af 2005 er 
  færdiggjort og fremstår som vel vedligeholdt.

Skoleområdet:

- Bregnegårdsvej 21 B, Ungdomsskolen: Genopretningsarbejdernes udførelse er 
  grundet tidspres og nødvendige økonomiske justeringer udskudt til 2006. 
  Projekteringen gennemføres i 2005.

- Grønnevænge 16, Ordrup Skole: BygOp havde oprindeligt ikke afsat midler til 
  genopretning af bygningen ”Grønnegården” da SKUB skulle indrette 
  tandplejeklinik i bygningen. I stedet skal bygningen nu huse FC Ordrup. Dette 
  medfører at der er behov for at udføre genopretningsarbejder i lighed med resten 
  af skolen, hvilket medfører en merudgift på ca. 1,8 mio. kr.

- Skolebakken 20, Bakkegårdsskolen: BygOps andel af de samlede bygnings- og 
  genopretningsarbejder er opjusteret i 2005.

Teknik & Miljø:

- Bernstorffsvej 159, Brandstationen: Ny sag vedrørende fugt- og 
  skimmelsvampskade i tagkonstruktion. Udgifter til undersøgelser og projektering 
  af udbedringsforslag til udførelse i 2006.

- C.V.E. Knuthsvej 5, Hellerup Kirkegård: Genopretningsarbejdernes udførelse er 
  grundet tidspres og nødvendige økonomiske justeringer udskudt til 2006. 
  Projekteringen gennemføres i 2005.

Af bilag 1 fremgår hvilke ændringer der er sket i pipelinen, samt en økonomisk status pr. fagområde og samlet for rammen.

Pr. 31. oktober 2005 udviser det reviderede budget en nødvendig planlagt overbudgettering på ca. 4,5 mio. kr. svarende til 9 % af den samlede ramme.

Overbudgetteringen skyldes dels at BygOp er blevet pålagt ændringer i pipelinen samtidig med, at det ikke har været muligt at udskyde arbejder grundet allerede indgåede aftaler og kontrakter og dels en bevidst handling for at BygOp med så stor sikkerhed som mulig kan anvende rammebevillingen for 2005 fuldt ud.

Budgettet for 2005 vil fortsat løbende blive justeret, så det endelige forbrug for 2005 ikke overstiger den givne anlægsbevilling.

I anlægsbevillingen på de 49,5 mio. kr. indgår 7 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. I forbindelse med en kommende statusrapportering på energiplanen 2004-2009, gives en status på de 7 mio. kr.

Opgaveportefølje 2006 for BygOp, 16 mio. kr. pulje til ekstra vedligeholdelse samt 7 mio. kr. til energiplanen

For at skabe sammenhæng og klarhed over anvendelsen af kommunens anlægsmidler til bygningsvedligeholdelse, er denne bevillingsansøgning udarbejdet som en samlet ansøgning for ovennævnte midler afsat på investeringsoversigten for 2006.

BygOp 2006

Kommunalbestyrelsen har på investeringsoversigten for 2006 afsat ekstra 31 mio. til bygningsgenopretning, således at det samlede budget for BygOp i 2006 er på 76 mio. De ekstra 31 mio. i 2006 anvendes primært på BygOp arbejder på SKUB skolerne, da det er mest hensigtsmæssigt at BygOp følger SKUB’s fremdrift..

På baggrund af en gennemført målrettet tilstandsvurdering i foråret 2005, har BygOp udarbejdet en prioriteret liste for gennemførelsen af bygningsgenopretningsarbejderne – ”pipelinen” for 2006.

Pipelinen er for hvert direktørområde udarbejdet ud fra objektive kriterier om hvilke bygninger, der er mest trængende, samt hensynet til områdernes allerede planlagte eller igangsatte bygningsarbejder.

Pipelinen, og udvælgelsen af de enkelte ejendomme, er foretaget i samarbejde med de enkelte direktørområder.

Arbejderne inden for de enkelte fagudvalgs områder, fremgår af bilag 2.

BygOp vil i 2006 deltage i Bygningssektionens udviklingsorienterede opgaver indenfor det digitale byggeri. BygOp vil sikre at medarbejdernes kompetencer ligeledes udvikles således at opgaverne indenfor Gentofte Kommunes samarbejde med Økonomi- og Erhvervsministeriet kan imødekommes.

BygOp vil fortsat anvende det internetbaserede Byggeweb som projektværktøj til udveksling af information mellem alle involverede parter i projekterne.

I 2006 forberedes et OPP-pilotprojekt på 5-6 daginstitutioner til udførelse i 2007.

Der gøres opmærksom på, at planlægningen og den tidsmæssige og økonomiske budgettering er baseret på et grundlag, som er under stadig forbedring og udbygning, hvorfor der må forventes mindre, økonomiske forskydninger mellem de enkelte genopretningsprojekter inden for den samlede, økonomiske ramme.

De arbejder der gennemføres, og finansieres under BygOp, er alene genopretnings- og vedligeholdelsesarbejder der er kendte og konstaterede og baseret på en ”visuel - ikke destruktiv bygningsundersøgelse” gennemført ved den tidligere gennemførte målrettede tilstandsvurdering.

Bygningsgenopretningen gennemføres som en række delprojekter, der enten gennemføres sammen med eller i forlængelse af allerede igangsatte projekter, udbydes som enkeltprojekter, eller samles i grupper. Projekterne udbydes i total-, eller hovedentreprise, idet der i udstrakt grad anvendes moderne samarbejds- og udbudsformer for at sikre opnåelse af den bedst mulige kvalitet og værdi til den rigtige pris.

Der vil ske en afrapportering af bygningsgenopretningens fremdrift på udvalgets møder i henholdsvis august 2006 og december 2006. Endvidere vil der ved den endelige regnskabsaflæggelse blive redegjort for eventuelle ændringer i forhold til det faktisk udførte arbejde.

I forbindelse med gennemførelsen af opgaven er der udarbejdet en samarbejdsmodel og en kommunikationsplan for at sikre, at brugerne inddrages i planlægningsprocessen, og for at sikre god og rettidig information til de berørte brugere, naboer og øvrige borgere. Dette vil ske i et udstrakt samarbejde med direktørområderne.

Løsningen af opgaven nødvendiggør, at en mindre del af rammebevillingen anvendes til projektansættelse af medarbejdere til gennemførelse af planlægnings-, koordinerings-, tilsyns- og byggestyringsopgaver, samt udstyr og andre driftsomkostninger.

Økonomiudvalget tiltrådte på mødet den 24. januar 2005, pkt. 33, at der ved bevillingsansøgninger til de vedtagne fokusområder kan forekomme afvigelser fra kasse- og regnskabsregulativet, idet det ikke er muligt at fremlægge programoplæg, projektforslag m.v. for de mange delprojekter under Bygningsgenopretningsprojektet. Som følge af bygningsgenopretningsprojektets specielle karakter, søges der derfor om dispensation fra enkelte regler i Kasse- og Regnskabsregulativet, bilag 7.07, i lighed tidligere anlægsbevilling til BygOp.

Der ønskes dispensation således:

1. Der forelægges ikke programoplæg og projektering for fagudvalgene, da anlægsopgaverne i form af bygningsgenopretning anses for at være tilstrækkeligt velbeskrevet i grundlaget for bygningsgenopretningsprojektet.

2. Som følge af at bygningsgenopretningen skal ske i et tæt og koordineret samspil mellem mange indbyrdes afhængige projekter, hvoraf mange gennemføres samlet i grupper og koordineret med bl.a. infrastrukturprojekterne, vil tidsplanerne blive meget sammenpresset. Der vil derfor ikke ske politisk forelæggelse af de enkelte delprojekter i henhold til Kasse- og Regnskabsdirektivets bilag 7.07.

3. Der vil ved en afrapportering på fagudvalgenes møder i henholdsvis august 2005 og december 2005, samt ved regnskabsaflæggelsen blive redegjort for eventuelle afvigelser mellem de planer for genopretning der fremgår af bilag 1 og det faktisk udførte arbejde. Herunder vil afvigelser i form af udeladelser og ekstraarbejder blive beskrevet og begrundet.

Der vil endvidere ske en samlet afrapportering til Kommunalbestyrelsen i forlængelse af rapporteringerne til Fagudvalgene i august og december 2005.

16 mio. kr. pulje til ekstra vedligeholdelse 2006:

Der er på investeringsoversigten for budget 2006 afsat 16,080 mio. kr. til ekstra bygningsvedligeholdelse af Gentofte Kommunes ejendomme.

Puljen er tidligere søgt særskilt, men søges denne gang i sammenhæng med de øvrige anlægsmidler til bygningsvedligeholdelse, for at vise projekterne i sammenhæng med BygOp og energiplanens opgaveportefølje.

På bilag 2 er de projekter angivet, som i samråd med direktørområderne, er udvalgt til at blive udført under puljen for ekstra bygningsvedligeholdelse.

Projekterne er ligeledes koordineret med BygOp’s opgaveportefølje.

Den økonomiske budgettering er ligeledes her baseret på et grundlag, som er under stadig forbedring og udbygning, i samarbejde med BygOp, hvorfor der må forventes mindre økonomiske forskydninger mellem de enkelte projekter inden for den samlede økonomiske ramme.

Energispareprojekt 2006:

I 2006 vil der blive udført en række energiarbejder på Kommunens ejendomme. I alt vil der blive investeret 7 mio. til energiaktiviteter, der primært er koblet til BygOp’s liste af ejendomme, der vil blive genoprettet.

Der er foruden energiarbejder på bygninger afsat beløb til fortsættelse af implementeringen af Energistyring, udskiftning af nedslidte termoruder til højisolerende energiglas, et solcelleprojekt med en rigtig fornuftig økonomi, samt afsat midler til støtte af mindre projekter, der ikke umiddelbart kan planlægges i forvejen.

Af bilag 2 fremgår hvilke ejendomme/projekter som indgår i opgaveporteføljen for anvendelse af de 7 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger.

Der vil på baggrund af erfaringer fra gennemførte energiprojekter i 2005, blive udarbejdet en generel politik for hvorledes de opnåede energibesparelser skal effektueres.

Udover de ovennævnte anlægsmidler til bygningsvedligeholdelse, er der på kommunens driftsbudget afsat ca. 25 mio. kr. til decentral vedligeholdelse, 10,5 mio. kr. til centralvedligeholdelse samt ca. 2 mio. kr. til som styres på opgaveområde niveau.

Vurdering

Den samlede anlægsbevilling på 94,699 mio. kr. finansiers af de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten på henholdsvis 76,225 mio. kr. til Bygningsgenopretning, 16,080 mio. kr. til ekstra vedligeholdelse samt 7 mio. kr. til energispareprojekt. Det samlede rådighedsbeløb udgør 99,340 mio. kr., men anlægsbevillingen er kun på 94,699 mio. kr., hvilket skyldes, at der til det resterende rådighedsbeløb på 4,641 mio. kr. enstemmigt blev givet anlægsbevilling på kommunalbestyrelsesmøde den 28. februar 2005, pkt. 24, som vedrører BygOps arbejder vedr. bygningsfornyelse af det gule palæ.

Der vil blive udarbejdet særskilt anlægsregnskab for de 3 områder, BygOp, 16 mio. kr. pulje til ekstra vedligeholdelse samt energimidlerne.

Ansøgning om anlægsbevilling forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på decembermødet.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At orienteringen om status på BygOp-projektet pr. 30.oktober 2005 tages til 
    efterretning. (Bilag 1)

2. At den foreslåede opgaveportefølje for BygOp, 16 mio. kr. pulje til ekstra 
    vedligeholdelse samt energimidlerne for 2006 godkendes. (Bilag 2)

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. december 2005

Pkt. 1: Tages til efterretning.

Pkt. 2: Godkendt.

_______________

Bilag

Bilag 1 - Status BygOp 31.oktober 2005

Bilag 2 - Opgaveportefølje 2006

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-12-2005

## 16  Åbent       	Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2005

047778-2005

Resumé

Teknik og Miljø, Bibliotek og Kultur samt Skole og Fritid har på baggrund af forbruget pr. 31. oktober 2005 foretaget en opfølgning på de økonomiske forudsætninger i forhold til den faktiske udvikling i budget 2005.

Der søges i alt tillægsbevilling på 1,344 mio. kr. vedrørende drift.

Baggrund

Formålet med budgetopfølgningen er at give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle situation/udvikling, samt foretage nødvendige bevillingsmæssige reguleringer af budgettet.

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget inkl. givne tillægsbevillinger og genbevillinger fra 2004.

Budgetopfølgningen indeholder udover en opfølgning på driftsbudgettet også en opfølgning på udvalgets anlægsprogram. Forbruget på anlægsprogrammet er illustreret grafisk og forventede økonomiske afvigelser på kommunens investeringer er kommenteret, ligesom der er foretaget en vurdering af behovet for overførsler til 2006

Vurdering

Budgetopfølgningen medfører behov for tillægsbevilling til driften på 1,344 mio. kr., hvoraf 0,946 mio. kr. er omplaceringer i forhold til andre udvalg.

De enkelte ansøgninger om tillægsbevillinger og omplaceringer er beskrevet i vedlagte interne notat af 28. november 2005. I notatet gives desuden en kort status på anlægsprojekterne under Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Teknik og Miljø, Bibliotek og Kultur samt Skole og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2005 godkendes med de deraf afledte tillægsbevillinger.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. december 2005

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

_______________

Bilag

Notat af 28. november 2005 om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2005.

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-12-2005

## 17  Åbent       	Uddeling af legatportion fra Johs. Johnsens Fond portion C for året 2005

36138-2004

Resumé

Social og Sundhed har modtaget 1 ansøgning til Johs. Johnsens Fond legatportion C til ”fremme af al slagt idræt”. Årets legatportion er på 5.000 kr.

Ansøgeren er Gentofte Vangede Idrætsforening, der søger om tilskud til indkøb af bolde.

Baggrund

Hvert år uddeles 4 legatportioner fra Johs. Johnsens Fond til forskellige formål. En af legatportionerne uddeles til ”fremme af al slags idræt” i Gentofte Kommune.

Ansøgninger indsendes til Social og Sundhed, som administrerer legatet.  Skole og Fritid anmodes herefter om en vurdering af, hvem der skal indstilles til at modtage legatportionen og indstillingen forelægges herefter for Kultur- og Fritidsudvalget til beslutning.

Skole og Fritid foreslår, at formanden for Kultur- og Fritidsudvalget fremover bemyndiges til at træffe beslutning om, hvem der skal modtage den årlige legatportion C fra Johs. Johnsens Fond.

Vurdering

Skole og Fritid har behandlet ansøgningen og finder, at Gentofte Vangede Idrætsforening skal modtage 5.000 kr. til indkøb af bolde, da klubben har et stort forbrug af bolde igennem en sæson.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At det disponible beløb på 5.000 kr. fra Johs. Johnsens Fond portion C gives til 
    Gentofte Vangede Idrætsforening til indkøb af bolde.

2. At formanden for Kultur- og Fritidsudvalget fremover bemyndiges til at træffe 
    beslutning om uddeling af legatportion C fra Johs. Johnsens Fond.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. december 2005

Pkt. 1: Vedtaget.

Pkt. 2: Tiltrådt

_______________

Bilag

(Ingen)

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-12-2005

## 18  Åbent       	Meddelelser

40988-2004

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. december 2005

Udvalgets ønske om et møde den 16. december 2005 for præsentation af vinder af projektkonkurrence for Gentofte Sportspark kan ikke imødekommes da en dommerbetænkning først forventes at foreligge den 19. december2005.