Gentofte Kommune

Referat af 
møde i
Teknisk udvalg

Referat åben / lukket

Mødedato 11. maj 2009

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Udvalgsværelse 1

| Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: | 18:15 |
| --- | --- |
| Tilstede: | Eva Hvidt, Lisbeth Winther, Marianne Zangenberg, Brigitta Volsted Rick, Søren B. Heisel, André Lublin (Deltog ikke i behandlingen af pkt. 9), Lise Rovsing |
| Fraværende: |  |

Indholdsfortegnelse

Teknisk udvalg

den  11. maj 2009

Åben dagsorden

1	Anlægsbevilling til etablering af trafikregulerende foranstaltninger på Kystvejen

2	Anlægsbevilling til renovering af Hellerup Havn

3	Anlægsbevilling til renovering af eksisterende kystsikring langs Øresund i 2009

4	Anlægsbevilling til trafikregulerende foranstaltninger på Vilvordevej ved Smutvej

5	Anlægsbevilling til gennemførelse af "Cyklistkampagne 5. klasse 2009"

6	Anlægsbevilling til renovering af bump på Ordruphøjvej

7	Fartdæmpende foranstaltninger på Skovvej

8	Regulativ for udførelse af overkørsler og gående adgang til privat grund

9	Ekstra fejning af offentlige veje ved rideskoler

10	Natur og Miljøberetning 2008

11	Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Lukket dagsorden

12	Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Møde i Teknisk udvalg den 11. maj 2009

1  Åbent         Anlægsbevilling til etablering af trafikregulerende foranstaltninger på Kystvejen

016009-2009

Resumé

På Teknisk Udvalgs møde den 2. september 2008, pkt. 10 fremlagdes forslag til skitseprojekt til trafikregulerende foranstaltninger på Kystvejen. Udvalget vedtog at sende forslaget i høring.

Forslaget har været fremlagt til høring hos beboerne langs Kystvejen i 2 omgange, senest i perioden 1. til 30. april 2009.

Sagen forelægges Teknisk Udvalg med henblik på en beslutning om, at der anlægsbevilges midler, jf. skema 3, til etablering af trafikregulerende foranstaltninger på Kystvejen i 2009.

Projektet er indeholdt med prioritet 2 i handleplan i forbindelse med Trafikpolitikken 2009, som blev godkendt af Teknisk Udvalg på møde den 3. marts 2009, pkt. 14.

Baggrund

Forslaget til trafikregulerende foranstaltninger på Kystvejen har været fremsendt i høring fra 1. december 2008 til 1. februar 2009 til beboerne langs Kystvejen. Der blev afholdt borgermøde om projektet den 19. januar 2009.

Projektet indeholdt bl.a. parkeringsbaner på vandsiden ud for ejendommen langs Kystvejen.

På baggrund af indkomne bemærkninger samt det afholdte borgermøde, er der udarbejdet et revideret projekt vedrørende trafikregulerende foranstaltninger på Kystvejen, hvor størstedelen af parkeringsbanerne er fjernet og erstattet med andre virkemidler.

Det revidere projekt er sendt i høring hos borgerne langs Kystvejen i perioden 1. til 30. april 2009. Der har været afholdt borgermøde den 15. april 2009.

Projektet strækker sig fra Jægersborg Allés udmunding i Kystvejen i syd til grænsen mod Lyngby – Taarbæk Kommune i nord.

Projektet er godkendt af en trafiksikkerhedsrevisor og af Nordsjællands Politi.

Projektet bygger på samme principper som det første, og har til hensigt at nedsætte hastigheden på Kystvejen. Projektet indeholder følgende:

-  Fra Jorden Rundt til Skovshoved Havn udvides det røde midterfelt og der

etableres ingen parkeringspladser. Der etableres forbedrede overgangs-

muligheder, hvor stierne fra Strandvejen udmunder i Kystvejen.

-  Ud for Skovshoved Havn fastholdes de foreslåede venstre- og højresvings-

baner. Derudover fastholdes forslaget om parkeringsbaner på østsiden, evt.

med tidsbegrænset parkering.

-  Nord for Skovshoved Havn erstattes parkeringspladserne af rød markering på

øst- og vestsiden. Der etableres standsnings- og parkeringsforbud på strækningen. Hellerne fastholdes. De foreslåede parkeringspladser på østsiden, umiddelbart syd

for Knud Rasmussen-statuen erstattes af et bredere rødt midterfelt.

Indkomne bemærkninger i høringsperioden vedlægges dagsordenen sammen med resumé fra borgermødet den 15. april 2009.

Vurdering

Det skal bemærkes, at Kommunalbestyrelsen kan beslutte at nedklassificere en vej som Kystvejen, der i dag er en klasse 1 vej, til en klasse 2 vej, dvs. til en hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Politiet skal, jf. Færdselslovens § 92 a give samtykke til en sænkning af hastigheden, og det vil politiet kun, såfremt en række betingelser opfyldes, herunder at der etableres en række omfattende fysiske foranstaltninger i henhold til vejreglerne, hvilket vil medføre væsentligt øgede anlægsudgifter.

Teknik & Miljø foreslår, at udgifterne til projektets gennemførelse afholdes over Trafik- og Miljøpuljen i 2009. Af vedlagte oversigt fremgår, hvad der resterer i puljen, såfremt der bevilges midler til trafikregulerende foranstaltninger på Kystvejen.

Der vedlægges kopi af høringsbrev af 30. marts 2009 og reviderede projekttegninger.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

1. At projektet godkendes.

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges midler til etablering af trafikregulerende foranstaltninger på Kystvejen, jf. skema 3.

3. At der anvises finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb fra Trafik- og Miljøpuljen i 2009.

Beslutninger

Pkt. 1 vedtaget, idet det præciseres at det er et forsøgsprojekt.
Pkt. 2 og 3 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

__________________________

Møde i Teknisk udvalg den 11. maj 2009

2  Åbent         Anlægsbevilling til renovering af Hellerup Havn

000547-2009

Resumé

Som led i renovering af de maritime konstruktioner i Hellerup Havn søges frigivet midler – jf. skema 4. Midlerne skal anvendes til renovering af havneanlæggene. Der er bevilget en anlægsbevilling til projektering af renovering af Hellerup Havn på Kommunalbestyrelsens møde den 30.marts 2009, pkt. 15.

Baggrund

Der blev i 2008 udarbejdet en tilstandsrapport for de maritime anlæg i havnene. Rapporten konkluderer, at den samlede tilstand af havnenes konstruktioner kræver en gennemgribende renovering. Såvel moler og kystsikringer i Hellerup Havn som Skovshoved Havn trænger til gennemgribende renovering. Arbejderne er planlagt gennemført over en 20-årig periode med investeringer for ca. 20 mio.kr. i de første 5 år.

Dele af Nordre og Søndre molehoveder i Hellerup Havn er nedslidte og udskiftes med nye materialer. På Søndre mole og på indfatningen ud for bådklubben er spunsvæggen stærkt korroderet og har ikke den fornødne bæreevne. Der etableres derfor en ny spunsvæg.

Vurdering

Da renoveringen gerne skulle være overstået inden sejlersæsonen næste år, og da der er op til ½ års leveringstid på spunsjern til renoveringen, foreslås det, at anlægsbevillingen gives på baggrund af anlægsoverslaget. Når licitationen er gennemført, vil udvalget blive orienteret om resultatet.

Det vurderes, at der vil være en synergieffekt ved at udbyde projektet sammen med renoveringen af kystsikringen.

Anlægsbevilling til renovering af Hellerup Havn foreslås finansieret fra puljen til renovering af havne.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges midler, jf. skema 4, til renovering af Hellerup Havn med finansiering over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2009 til renovering af havne.

Beslutninger

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

__________________________

Møde i Teknisk udvalg den 11. maj 2009

3  Åbent         Anlægsbevilling til renovering af eksisterende kystsikring langs Øresund i 2009

000554-2009

Resumé

Som led i renovering af kystsikring langs Øresund søges frigivet midler – jf. skema 4. Midlerne skal anvendes til en partiel renovering af kystsikringen. Der er bevilget en anlægsbevilling til projektering af renovering af kystsikringen på Kommunalbestyrelsens

møde den 30. marts 2009, pkt. 14.

Baggrund

Der er udarbejdet en tilstandsrapport for kystsikringen langs Øresund. I den forbindelse er det konstateret, at kystsikringen er i en sådan forfatning, at en gennemgribende renovering er påkrævet.

Igennem en længere periode er antallet af sugehuller langs den eksisterende kystsikring steget kraftigt. Hullerne opstår som følge af nedbrydning af betonen, som holder kystsikringen sammen. Det er derfor nødvendigt at udbedre hullerne, således at nedbrydningen kan standses.

Der skal desuden arbejdes på udbedring af skader ved bastion ved Knud Rasmussen- statue. Ligeledes skal løse granitsten genplaceres, og i områder uden for kystsikringsmuren skal stenkastningen forhøjes/fornys.

Vurdering

Da renoveringen gerne skulle være overstået inden badesæsonen næste år, og da der er lang leveringstid på granitsten til renoveringen, foreslås det, at anlægsbevillingen gives på baggrund af anlægsoverslaget. Når licitationen er gennemført vil udvalget blive orienteret om resultatet.

Det vurderes, at der vil være en synergieffekt ved at udbyde projektet sammen med renoveringen af Hellerup Havn.

Anlægsbevilling til renovering af kystsikringen foreslås finansieret fra puljen til renovering af kystsikring langs Øresund.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges midler, jf. skema 4, til renovering af kystsikring langs Øresund med finansiering over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2009 til renovering af kystsikring langs Øresund.

Beslutninger

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

__________________________

Møde i Teknisk udvalg den 11. maj 2009

4  Åbent         Anlægsbevilling til trafikregulerende foranstaltninger på Vilvordevej ved Smutvej

015783-2009

Resumé

Teknisk Udvalg behandlede på deres møde den 3. marts 2009 punkt 14, et forslag til handleplan i forbindelse med udmøntning af Trafik- og Miljøpuljen 2009. Handleplanen blev vedtaget på Teknisk Udvalgs møde med enkelte rettelser og med en beslutning om, at hvert enkelt projekt på handleplanen blev fulgt op af selvstændige ansøgninger om anlægsbevilling

Projekt nr. 4 på handleplanen omhandler en trafiksikring af skolevejen til Skovgårdsskolen og består i etablering af et helleanlæg i krydset Vilvordevej / Smutvej aht. elever, der skal krydse Vilvordevej til og fra Skovgårdsskolen. Dette projekt forelægges Teknisk Udvalg med henblik på en beslutning om, at der anlægsbevilges de nødvendige midler, jf. skema 3, til detailprojektering og til udførelse af helleanlægget i 2009.

Baggrund

Teknik & Miljø har overvejet forskellige løsninger mht. udformning af helleanlægget men indstiller kun én af disse løsninger. Baggrunden for dette er, at Vilvordevej er relativ smal. Kørebanen har en samlet bredde på kun 6,3 meter, hvilket betyder, at der kun vil være plads til et 0,3 meter bredt helleanlæg på kørebanen, hvis der skal være plads til et kørespor i begge retninger på Vilvordevej. Yderligere plads til et helleanlæg kan i givet fald kun opnås ved at indsnævre fortovene og cykelstierne i begge vejsider. Dette vurderes at være en kostbar løsning og en løsning, som bliver svær at udføre i praksis, idet fortove og cykelstier på Vilvordevej allerede ligger tæt på Vejreglernes anbefalede minimumsbredder.

Teknik & Miljø indstiller derfor, at der besluttes en løsning, hvor kørebanen på Vilvordevej indsnævres til kun ét kørespor igennem krydset. Dette forslag vil give fysisk plads til at etablere sideheller på kørebanen, og man undgår en indsnævring af både fortove og cykelstier på Vilvordevej.

Forslaget indeholder i alt fire sideheller på Vilvordevej. Sidehellerne placeres i par overfor hinanden, hvorved der opnås en form for sluse på hver side af Smutvej. De to sluser forventes placeret symmetrisk på midten af kørebanen og vil have en bredde (åbning) svarende til et almindeligt kørespor. Skitseprojekt er optegnet i bilag 1.

Vurdering

Det er Teknik & Miljøs vurdering, at etableringen af sidehellerne vil forbedre oversigtsforholdene for krydsende fodgængere og cyklister på Vilvordevej samt give de bløde trafikanter en kortere krydsningsafstand på kørebanen. Desuden vurderes det, at de to sluser vil have en hastighedsdæmpende virkning på trafikken på Vilvordevej.

Teknik & Miljø forventer ikke fremkommelighedsproblemer på Vilvordevej som følge af de to sluser.

Teknik & Miljø vil gennemføre en ekstra trafiktælling på Vilvordevej, inden foranstaltningerne etableres.

Nordsjællands Politi i Hørsholm og Dansk Cyklistforbund har godkendt skitseprojektet uden bemærkninger.

Teknik & Miljø foreslår, at udgifterne til gennemførelse af forslaget finansieres over Trafik- og Miljøpuljen 2009. Af vedlagte oversigt over projekter og bevillinger under Trafik- og Miljøpuljen i 2009 fremgår, hvilket beløb, der resterer i puljen efter bevilling i sagen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges midler, jf. skema 3, til detailprojektering og etablering af trafikregulerende foranstaltninger på Vilvordevej ved Smutvej med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb fra Trafik- og Miljøpuljen i 2009.

Beslutninger

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

__________________________

Møde i Teknisk udvalg den 11. maj 2009

5  Åbent         Anlægsbevilling til gennemførelse af "Cyklistkampagne 5. klasse 2009"

014331-2009

Resumé

Fra 2004 til 2008 har Gentofte Trafiksikkerhedsråd med succes gennemført en cykelhjelmskampagne for kommunens elever i 5. klasse. Gentofte Trafiksikkerhedsråd ønsker at gennemføre en ny lignende kampagne for de nye 5. klasser i skoleåret 2009/2010.

Kampagnen omfatter i år også indkøb af 300 sæt induktionscykellygter, som de sidste 2 år har været afholdt fra en separat anlægsbevilling.

Cyklistkampagnen er indeholdt som projekt nr. 7 i Handleplan i forbindelse med Trafikpolitikken 2009, som blev godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 3. marts 2009, pkt. 14.

Baggrund

Kampagnen har til formål at øge interessen for at benytte cyklen som transportmiddel – at sætte børnene i stand til på forsvarlig måde at manøvrere en cykel således, at antallet af tilskadekomne cyklister i kommunen reduceres. Formålet er endvidere at sikre øget brug af cykelhjelm blandt eleverne i 5. klasse i særdeleshed, men også generelt, idet skadesgraden for de cyklister, som benytter cykelhjelm, er væsentlig mindre end for dem uden cykelhjelm. Kampagnen er primært lærerstyret og består af følgende materialer:

1) Husk lige - Cykel og hjelm

2) Husk lige - Det skal være sjovt

3) Husk lige - Øjenkontakt

4) Husk lige – Fotokonkurrencen

5) Materiale til lærerne

6) Orientering af forældrene pr. brev

Endvidere består kampagnen i at udlåne cykelhjelme til de elever, som ikke selv har en hjelm. Efter endt kampagne tilbydes eleven at købe hjelmen til en reduceret pris.

Der er en fotokonkurrence som består i, at eleverne skal fotografere og beskrive farlige/utrygge steder og situationer. Billederne kan også beskrive en hændelse eller andet om trafiksikkerhed, hvor eleverne får mulighed for at få tænkt og talt om, hvad der er sikkert mv.

Det foreslås også at gentage den del af kampagnen, der har været gennemført de seneste 2 år om udlevering af 300 sæt induktionscykellygter til 5. klasserne. Cykellygterne foreslås udleveret i forbindelse med ovennævnte kampagne om trafiksikkerhed for cyklister.

Vurdering

Sammenfattende vil det koste i alt 155.000 kr. at iværksætte kampagnen for kommunens ca. 1.100 elever i 5. klasse. Gentofte Kommune modtager 5.000 kr. i indtægt i forbindelse med salg af cykelhjelme.

Det er Gentofte Trafiksikkerhedsråds opfattelse, at kampagnen fortsat skal være et gratis tilbud til skolerne, ellers risikeres det, at flere skoler melder fra.

Det foreslås, at udgifterne afholdes over Trafik- og Miljøpuljen i 2009. Af vedlagte oversigt fremgår, hvad der resterer i puljen, såfremt der bevilges midler til cyklistkampagnen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

1. At cyklistkampagnen gennemføres.

til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges 155.000 kr. i udgift og 5.000 kr. i indtægt til gennemførelsen af cyklistkampagnen i efteråret 2009/ foråret 2010

3. At der anvises finansiel dækning på netto 150.000 kr. over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb fra Trafik- og Miljøpuljen i 2009.

Beslutninger

Pkt. 1 vedtaget
Pkt. 2 og 3 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

__________________________

Møde i Teknisk udvalg den 11. maj 2009

6  Åbent         Anlægsbevilling til renovering af bump på Ordruphøjvej

015778-2009

Resumé

I forbindelse med udbygning af Skovgårdsskolen har afviklingen af skolevejstrafikken være drøftet, herunder også på Ordruphøjvej.

Ordruphøjvej er en klasse 3 vej. Grundejerne har ved brugerbetaling fået etableret fartdæmpning til en anbefalet hastighed på 40 km/t på strækningen fra Mosehøjvej til Berlingsbakke. Grundejerne mener fortsat, at der køres alt for stærkt på vejen.

Der findes i øjeblikket 2 nedkørte brostensbelagte bump til en anbefalet hastighed på 30 km/t på Ordruphøjvej på strækningen fra Berlingsbakke til Skovgårdsvej. Bumpene lever ikke op til gældende vejregler og foreslås omlagt nu og ikke som lovet, når vejen i øvrigt får renoveret fortov og vejbelægning, idet tidshorisonten for disse arbejder ikke er planlagt i nær fremtid.

Finansieringen planlægges at ske fra puljen til renovering af bump.

Baggrund

Teknik & Miljø har gennem længere tid været i dialog med en række grundejere fra Ordruphøjvej om trafikken på vejen. Det er grundejernes opfattelse, at vejen er farlig at køre på som cyklist, og at hastigheden er for høj. I bilag 1 er resultaterne af trafiktællingerne på vejen vedlagt.

Grundejerne ønsker de gamle nedkørte bump på Ordruphøjvej mellem Berlingsbakke og Skovgårdsvej udskiftet med henblik på at reducere bilernes hastighed yderligere. Teknik & Miljø har i den forbindelse lovet grundejerne, at bumpene vil blive udskiftet i takt med, at kabellægning, fortovsrenovering og renovering af vejbelægningen skulle foregå.

Tidligere var der konkrete planer for, hvornår disse arbejder skulle udføres, men grundet en reduktion i renoveringspuljerne til infrastrukturprojekterne, foreligger der ikke planer om at udføre disse anlægsarbejder i nær fremtid.

Vurdering

Idet de planlagte anlægsarbejder ikke udføres i nær fremtid, finder Teknik & Miljø det hensigtsmæssigt at udskifte de gamle brostensbelagte bump med nye asfaltbump i stil med de øvrige på Ordruphøjvej. Efterfølgende vil hele Ordruphøjvej leve op til vejreglerne for bump.

Det foreslås, at udgifterne, jf. skema 3, afholdes over puljen for renovering af bump, som indeholdt på investeringsoversigten for 2009.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges midler, jf. skema 3 til renovering af eksisterende bump på Ordruphøjvej.

2. At der anvises finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til renovering af bump i 2009.

Beslutninger

Pkt. 1 - 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

__________________________

Møde i Teknisk udvalg den 11. maj 2009

7  Åbent         Fartdæmpende foranstaltninger på Skovvej

021584-2007

Resumé

Sagen blev behandlet på Teknisk Udvalgs møde den 3. februar 2009, pkt. 1, hvor den blev udsat, idet udvalget ønskede yderligere

forslag til fartdæmpende foranstaltninger.

Der er foretaget en vurdering af muligheden for etablering af forskellige typer fartdæmpende foranstaltninger på Skovvej. Dette vil kunne lade sig gøre, men det vil give nogle ulemper i forhold til drift af vejen.

Baggrund

På baggrund af en henvendelse fra grundejere på Skovvej på strækningen mellem Solbakkevej og Lille Femvej med ønske om etablering af fartdæmpere på samme strækning, har TU har på møde den 3. februar 2009, pkt. 1, behandlet etablering af fartdæmpere i form af pudebump. Ved den lejlighed blev det besluttet at undersøge muligheden for i stedet at etablere en alternativ form for fartdæmpende foranstaltning på strækningen.

Skovvej er klassificeret i vejklasse 3, og er på den pågældende strækning busførende.

Årsdøgntrafik og hastigheder målt i 2007, 2008 og 2009 fremgår af vedlagte bilag. Årsdøgntrafikken for begge retninger i alt er på ca. 1000 biler. Gennemsnitshastigheden er med en enkelt undtagelse lavere end den tilladte hastighed på 50 km/t. Den hastighed, som ikke overskrides af 85 % af bilisterne ligger på max. 51 km/t for 7 ud af 8 målinger, og i en enkelt måling er den på 65 km/t.

I forbindelse med det tidligere fremlagte forslag til etablering af pudebump var der 70 % tilslutning fra de høringsberettigede på selve strækningen. Imidlertid har det senere vist sig, at en af de hastighedsmålinger, som har været grundlag for beboernes stillingtagen, var fejlbehæftet og viste for høje hastigheder. Se endvidere vedlagte brev fra Skovvej 16.

Vurdering

Af vedlagte notat vedrørende alternative muligheder for etablering af fartdæmpende foranstaltninger på Skovvej, dateret 29. april 2009, redegøres nærmere for mulighederne for etablering af foranstaltninger på Skovvej.

Ud fra de foretagne vurderinger foreslår Teknik & Miljø, at der ikke gives tilladelse til etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger på Skovvej.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

At der ikke gives tilladelse til etablering af en hastighedsdæmpende foranstaltning på Skovvej.

Beslutninger

Udvalget besluttede løsning 1, som skal drøftes med beboerne.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

__________________________

Bilag

Oversigtskort

Trafiktælling på Skovvej

Brev fra Skovvej 16

Projekttegning - Forsætninger

Projekttegning - Bussluse

Notat, dateret 29. april 2009

Møde i Teknisk udvalg den 11. maj 2009

8  Åbent         Regulativ for udførelse af overkørsler og gående adgang til privat grund

014316-2009

Resumé

Det gældende ”Regulativ for udførelse af overkørsler over fortove” fra 1. januar 1988, med seneste revision af januar 2006, er vurderet ikke at være fyldestgørende nok, i forhold til de spørgsmål fra grundejerne, der er i forbindelse med overkørsler og gående adgange. Derfor er der i det nye regulativ tilføjet svar på de oftest forekommende spørgsmål. Samtidig bliver regulativet opdateret i forhold til den nye opdatering af Vejloven, lovbekendtgørelse nr. 432 og 433.

Baggrund

I henhold til Lov om offentlige veje (Vejloven), lovbekendtgørelse nr. 432 af 22. maj 2008, Kapitel 6, § 70, stk. 1 må der ikke etableres hverken gående eller kørende adgang til en offentlig vej eller foretages ændringer på de eksisterende adgangsveje uden Vejmyndighedens tilladelse. Nedlæggelse af overkørsel eller gående adgang, skal ligeledes meddeles Vejmyndigheden.

I henhold til Lov om private fællesveje, lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. maj 2008, § 48, fremgår det, at kapitel 6 i lov om offentlige veje, også finder anvendelse på de private fællesveje.

Park og Vej modtager mange henvendelser med uddybende spørgsmål til det eksisterende regulativ for udførelse af overkørsler og med ønsker om, at disse fremgår af regulativet. Derfor er der i det nye ”Regulativ for overkørsler og gående adgang til privat grund” tilføjet svar på de oftest fremkommende spørgsmål i forbindelse med etablering af overkørsler, definitioner på arealerne, lovhjemmel m.m..

En tilladelse til etablering af overkørsel giver ikke automatisk tilladelse til opførelse af carport eller garage eller omvendt. Efter aftale med Bygningsmyndigheden er der derfor tilføjet en bemærkning herom, ligesom Bygningsmyndigheden på deres byggeanmeldelser gør opmærksom på, at ændringer af adgangsforholdene kræver særskilt tilladelse fra Vejmyndigheden.

Regulativet forholder sig således, både til dem, som skal udføre arbejdet, og som har brug for materialebeskrivelser, men også til den enkelte grundejer om forløbet i en overkørselssag eller sag om gående adgang på henholdsvis offentlige veje og privat fællesveje.

Vurdering

Der er ikke ændret på, hvad den enkelte grundejer skal foretage sig i forbindelse med etablering af en overkørsel eller gående adgang. Regulativet er blot blevet mere uddybende samtidig med, at lovhjemlen er blevet tilføjet. Dette forventes at medføre færre forespørgsler fra grundejerne.

Det nugældende "Regulativ for udførelse af overkørsler over fortove" vedlægges.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

At det nye ”Regulativ for overkørsler og gående adgang til privat grund” godkendes og erstatter det eksisterende fra 1988.

Beslutninger

Vedtaget

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

__________________________

Bilag

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund

"Regulativ for udførelse af overkørsler over fortove" (nugældende)

Møde i Teknisk udvalg den 11. maj 2009

9  Åbent         Ekstra fejning af offentlige veje ved rideskoler

017263-2009

Resumé

Teknik & Miljø har fra grundejere, der bor i nærheden af rideskoler i Gentofte Kommune modtaget klager over hestenes efterladenskaber på de offentlige veje.

Teknik & Miljø fremlægger beregning over, hvad det vil koste at foretage ekstra fejninger af offentlige veje ved rideskoler.

Baggrund

Der er 4 rideskoler i Gentofte Kommune.  Teknik & Miljø har gennem årene modtaget en del klager fra borgere over hestenes efterladenskaber på de offentlige veje.

Dette resulterede for nogle år siden i, at Teknik & Miljø skrev til rideskolerne med henstilling om at sørge for at renholde de tilstødende offentlige veje rene for hestenes efterladenskaber.

Dette har dog ikke resulteret i, at alle rideskoler har efterkommet henstillingerne. Specielt har der været klager over problemer på Ridehusvej, Parkovsvej, Tagesmindevej, Dronningemarken og den asfalterede ridesti langs Bernstorffsvej.

Vurdering

I lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, LBK nr. 391, § 17, fremgår, at ”såfremt nogen på vej eller sti, der er åben for almindelig færdsel, henkaster eller efterlader affald eller genstande, der kan være til ulempe for færdslen eller er særlig forurenende, er vej- eller kommunalbestyrelsen eller i påtrængende tilfælde politiet berettiget til for den pågældendes regning at lade det henkastede eller efterladte fjerne.”

Teknik & Miljø har foretaget en beregning af, hvad det vil koste at foretage ekstra fejninger på offentlige veje ved en af rideskolerne.

Gentofte Kommune har ikke selv kapacitet til at udføre en sådan renholdelsesopgave, men har indhentet pris hos den entreprenør, der forestår fejningen af de offentlige veje.

I dag fejes der 1 gang om måneden på de offentlige veje. Det vurderes, at det vil være nødvendigt at feje 2 – 3 gange yderligere om måneden. En fejning beløber sig til ca. 1.300 kr., i alt ca. 30.-35.000 kr. pr. år.

Det er Teknik & Miljøs opfattelse, at der er en risiko for, at det kan danne præcedens andre steder, hvis Gentofte Kommune udfører den ekstra fejning på de nævnte vejstrækninger på kommunens regning.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

At sagen drøftes

Beslutninger

Udvalget besluttede, at kommunen ikke skal betale for ekstra fejninger, men at forvaltningen kontakter rideskolen med henblik på en dialog om problemstillingen.

André Lublin deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

__________________________

Møde i Teknisk udvalg den 11. maj 2009

10  Åbent         Natur og Miljøberetning 2008

044908-2008

Resumé

Myndigheder, der fører tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven, skal hvert år udarbejde en indberetning til Miljøstyrelsen om årets tilsyn. Indberetningen skal offentliggøres.

Fra 2007 har kommunerne desuden en gang årligt skullet offentliggøre indsats og resultater som følge af kommunens lovpligtige kvalitetsstyringssystem for myndighedsopgaverne på natur og miljøområdet.

I Gentofte Kommune er kvalitetsstyring en integreret del af indsatsen på natur- og miljøområdet, hvorfor Natur og Miljø har udarbejdet én samlet beretning.

Baggrund

Følgende hovedpunkter fra miljøberetningen for 2008 skal fremhæves:

·        Gentofte Kommune har i 2008 overholdt kravene i aftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Miljøministeren om minimumsfrekvenser for tilsynet på forskellige kategorier af virksomheder. Dette gælder både listevirksomheder, øvrige gebyrpligtige virksomheder samt virksomheder omfattet af branchebekendtgørelser.

·        Tilsynet med virksomheder blev også i 2008 højt prioriteret, idet Gentofte Kommune med undtagelse af et enkelt tilsyn har overholdt tilsynsfrekvensen fastsat i miljøsamarbejdet, der ligger højere end aftalen mellem KL og Miljøministeren.

·        Sager vedrørende klager over miljøgener har gennem en årrække været et centralt fokusområde i Gentofte Kommune, hvor effektivitet og service i behandlingen af disse sager er øget væsentligt. Kommunens gennemsnitlige sagsbehandlingstid lå i 2008 på 4,4 uger, og kun ganske få sager varer længere end et halvt år.

·        På jordforureningsområdet har der igen i år været en stigning i antallet af sager vedrørende anvisning af forurenet jord. Dette må blandt andet tilskrives, af al byjord fra 2008 per definition er klassificeret som lettere forurenet og dermed skal anvises, når jorden opgraves og flyttes.

·        Der gøres en stor indsats for at forebygge at forurening skal opstå, særligt fra private olietanke. Der følges således aktivt op på oplysninger fra naturgasselskabet HNG vedr. ejendomme, som er overgået til naturgas, hvor det checkes, om eventuelle tidligere olietankinstallationer er sløjfet korrekt.

·        Når forurening er sket, rykkes der hurtigt ud, og der føres som oftest tilsyn samme dag. De juridiske muligheder for meddelelse af påbud om undersøgelser og/eller oprensning vurderes inden for 2 uger, og der meddeles påbud i alle sager, hvor der hjemmel til det.

Vurdering

Samlet set har Gentofte Kommunes miljøindsats medvirket til reduktion af luftemissioner samt støj og lugt fra virksomheder og reduceret risikoen for unødigt spild ved uhensigtsmæssig opbevaring af farligt affald. Behandlingstiden for sager vedrørende klager over miljøgener er fastholdt på et lavt niveau. Risikoen for grundvandsforureninger begrænses mest mulig ved hurtig vurdering af påbudsmulighederne i jordforureningssager. Risikoen for at nye forureninger fra olietanke skal opstå er reduceret ved de gennemførte olietankstilsyn. Desuden holdes udledningen af miljøfremmede stoffer til Øresund på et lavt niveau ved regulering af industrispildevand.

Gentofte Kommune har gennem en årrække arbejdet målrettet med kvalitet og effektivitet i sagsbehandlingen af myndighedsopgaverne på miljøområdet via fastsættelse af mål herfor i budgetter og virksomhedsplaner. Som følge heraf var der i forvejen udarbejdet en lang række retningslinier og paradigmaer for sagsbehandlingen.

I 2006 - 2008 er de eksisterende tværgående procedurer tilpasset den nye lovgivning, og der er udarbejdet sagsbehandlingsprocedurer på de enkelte sagsområder.

I 2008 viste den interne audit af systemet, at systemet er velfungerende og følges nøje ved behandlingen af sagerne.

Kvalitetspolitik og kvalitetsmål for 2009, som er fastsat i forbindelse med vedtagelsen af den interne kontrakt for Natur og Miljø, fremgår af miljøberetningen for 2008.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

At Miljøberetning for 2008 godkendes.

Beslutninger

Vedtaget

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

__________________________

Bilag

Natur- og Miljøberetning færdig

Møde i Teknisk udvalg den 11. maj 2009

11  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

034136-2008

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

__________________________

Møde i Teknisk udvalg den 11. maj 2009

12  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

034136-2008

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

__________________________