|  |  | GENTOFTE KOMMUNE |
| --- | --- | --- |

Referat af

møde i

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutningsreferat Åben

Mødedato 08-02-2006

Mødetidspunkt  19.15

Mødelokale Lærerværelset på Ungdomsskolen

| Mødet hævet kl.: | 22.30 |
| --- | --- |
| Tilstede: | Pia Nyring Kirsten Kierkegaard Steen Mogensen Mogens Vad Eva Hvidt Søren B. Heisel Hans Toft deltog i punkt 1, 8 og 9. John Philip og Per Amstrup deltog i punkt 8. |
| Fraværende: | André Lublin |

Indholdsfortegnelse

Kultur- og Fritidsudvalget

den 08-02-2006

01  Åbent      Orientering om Ordrup Multihal og Bibliotek (SKUB)	3

02  Åbent      Planlægning af renovering af svømmeanlæg i Kildeskovshallen 2007-08	4

03  Åbent      Anlægsbevilling på 65.000 kr. til renovering af Charlottenlund Badminton klubs cafeteria	7

04  Åbent      Ansøgning om tilskud til Gentofte-Jægersborg kirkers Børne- og Pigekor	8

05  Åbent      Det Danske Belcantoselskab, sæson 2006	9

06  Åbent      Nyindretning af Hovedbiblioteket	10

07  Åbent      Orientering om vinderprojekt og projektets stade, Gentofte Sportspark	11

08  Åbent       Aktivitetshus	13

09  Åbent       Anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til kunstgræsbane, mobilt gulv og forberedelse af 1. etape af Gentofte Sportspark	14

10  Åbent       Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	17

11  Lukke      Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	18

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-02-2006

## 01  Åbent       Orientering om Ordrup Multihal og Bibliotek (SKUB)

005405-2006

Resumé

Sagen forelægges med henblik på orientering om projektet Ordrup Multihal og biblioteks aktuelle stade.

Baggrund

På Børne- og Skoleudvalgsmødet den 6. februar 2006, pkt. 3, fremlægges til drøftelse og beslutning to forhold vedrørende Ordrup multihal og bibliotek. Det drejer sig dels stillingtagen til, om der skal arbejdes videre med planerne om en delvis nedgravning af den store hal samt teknikrum, og dels om der skal arbejdes videre med mulighederne for funktionelle og æstetiske tiltag i tilknytning til bygningens ydre.

Vurdering

Visionsafklaring og idéudvikling med projektets primære interessenter, Ordrup Skole, Ordrup Gymnasium og Ordrup Filialbibliotek, er i fuld gang. Projektet befinder sig endnu i den fase, hvor designarkitekterne og projektgruppen understøtter brugernes proces. Det er ambitionen, at samarbejdet mellem skolen, gymnasiet, biblioteket og fritidsbrugerne samt hensynet til de enkelte institutioners særlige behov vil skabe et dynamisk og funktionsdygtigt hus, hvor auditorium, undervisningslokaler, bibliotek og idrætsfaciliteter skal fungere sammen.

Senest har der således været afholdt møde mellem biblioteket og gymnasiet med henblik på at afdække forventninger og samarbejdsmuligheder i den fremtidige fælles biblioteksfunktion. Tilsvarende fokuseres der også for de øvrige brugeres vedkommende på de fælles flader og muligheder, hvor fritidsbrugerne repræsenteres ved Skole- og Fritidsafdelingen.

Der er etableret en kernegruppe bestående af ledere fra hhv. skole, gymnasium, bibliotek, Skole og Fritid samt SKUB-projektgruppen. Gruppen skal sikre koordinering af interesser og samarbejdsmuligheder mv. Arbejdet vil påvirke byggeriets endelige udformning samt udstikke retningen for husets anvendelse, når det står færdigt.

En væsentlig udfordring i designforløbet er at skabe et byggeri, der arkitektonisk vil fungere godt i omgivelserne i Ordrup Park og i forhold til nabobygninger. I den forbindelse undersøges mulighederne for både forbedret funktionalitet og æstetik ved en begrænset nedgravning kombineret med forskellige facaderegulerende tiltag som f.eks. terrænregulering, fligede facade, klatrevægge, pergolaer/landskabselementer.

Af bilag, udsendt med dagsordenen til Børne- og Skoleudvalgets møde 6. februar 2006, pkt. 3, fremgår det nuværende stade i arbejdet med disponering samt indpasning i omgivelserne.

Lokalplanen er nu i offentlig høring, der udløber den 17. februar 2006. I samarbejde med planmyndigheden afholdes der den 8. februar 2006 et offentligt orienteringsmøde for naboer og øvrige interesserede.

Udførelsesfasen strækker sig fra april 2006 til august 2007, hvor byggeriet ventes ibrugtaget.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 8. februar 2006

Taget til efterretning.

_______________

Bilag

"Ordrup Kulturhus" - Ordrup Multihal og Bibliotek er udsendt med dagsordenen til Børne- og Skoleudvalgets møde 6. februar 2006, pkt. 3.

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-02-2006

## 02  Åbent         Planlægning af renovering af svømmeanlæg i Kildeskovshallen 2007-08

005359-2006

Resumé

Kommunalbestyrelsen gav på sit møde den 19.december 2005, pkt. 28 enstemmigt anlægsbevilling på 1,5 mio kr. til moderniserings- og renoveringsprojekter i Kildeskovshallen. Samtidigt blev Kommunalbestyrelsen orienteret om en kommende betonrenovering og udskiftning af vandbehandlingsanlæg og ventilationsanlæg i det gamle svømmeanlæg fra 1969.

Sagen forelægges nu for at få en principbeslutning om hvilke lukkeperioder af svømmeanlægget der ønskes for at kunne gennemføre anlægsarbejderne i 2007-08. Samtidigt skal forslag til anlægsøkonomi indgå i drøftelserne for budget 2007 og overslagsår.

Baggrund

Der er på investeringsoversigten for 2006 afsat et rammebeløb på 20 mio. kr. til betonrenovering og udskiftning af vandbehandlingsanlæg.

Kommunens Byggestyring, BygOp projektet og Kildeskovshallen har i 2005 i samarbejde med eksterne rådgivere fået gennemgået alle beton- og stålkonstruktioner i den ældste del af Kildeskovshallen fra 1969.

Resultatet af gennemgangen og analyser af udtagne prøver fra huset viser, at nedslidningen af bygningen og behovet for renovering af beton- og stålkonstruktioner er betydeligt større end hidtil kendt. For at sikre hallens forsatte drift er en omfattende renovering nødvendig inden for de næste et-to år.

På den baggrund skal det af sikkerhedsmæssige og driftsøkonomiske årsager anbefales at betonrenovering igangsættes i 2007 sammen med udskiftning af vandbehandlingsanlægget og ventilations-anlægget samtidigt med en række mindre Byg Op gaver samt udskiftning af glaspartier til mere energivenligt glas.

De samlede renoveringsarbejder kan kun gennemføres ved at det gamle svømmeanlæg lukkes ned i sammenlagt 6 måneder.  I sommeren 2007 skal det nye svømmeanlægs lukkes ned i tre uger for fem-års gennemgang.

Lukningen kan enten ske ved at lukke i et halvt år i perioden april-september 2007 eller ved at lukke i fire måneder (maj-august) i 2007 og to måneder (juni-juli) i 2008.  Betonrenovering ind til de gamle bassiner samt udskiftning af vandbehandlingsanlæg kan ikke ske med under fire måneders lukning i år 1.

Den samlede udgift til de nødvendige anlægsarbejder er anslået til i alt 60 mio. kroner (2007-priser). I vedlagte bilag uddybes anlægsarbejdernes indhold samt fordele og ulemper ved lukkeperioderne. Anlægsudgifterne skal drøftes i forbindelse med Kommunalbestyrelsens fastlæggelse af budget 2007 og overslagsårene.

Kildeskovshallen arbejder pt. på et forslag til et wellnes- og kurbadsområde, der vil kunne etableres og integreres i den gamle svømmehal i forbindelse lukkeperioder. Forslaget forventes præsenteret for udvalget i marts 2006.

Vurdering

Skole og Fritid vurderer i samråd med Kildeskovshallens ledelse at 2 lukkeperioder over to år bedst kan anbefales:

Gammel svømmehal lukkes 1. maj til og med 31. august 2007. Ny svømmehal samt omklædning i gammel hal er åben. Hele svømmeafsnittet er lukket 2. juli til og med 22. juli 2007.

Gammel svømmehal lukkes 15. juni til og med 15. august 2008. Ny svømmehal samt omklædning i gammel hal er åben.

Det vil give de færreste gener for svømmehallens faste brugere; skolesvømning (obligatorisk 3.- 4. klasse), privat svømmeundervisning (kommune og Gentofte Svømmeklub), klubtræning (Gentofte Svømmeklub), genoptræning (Tranehaven, oplysningsforbund og Kildeskovshallens Fysioterapi). Samtidigt vil et indtægtstab ved manglende billetsalg være 20-25% lavere ved at afgrænse lukkeperioder til sommermåneder.

Endeligt vil det være nemmere at tilrettelægge arbejde og ferie for svømmeafsnittets ca. 30 ansatte.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At der træffes principbeslutning om at lukning af Kildeskovshallens gamle 
    svømmeanlæg for renoveringsarbejder sker henholdsvis 1.maj - 31. august 2007 
    og 15. juni -15. august 2008.

2. At detailplan og driftskonsekvenser for lukkeperioder skal forelægges udvalget i 
    2006.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 8. februar 2006

Pkt. 1-2: Tiltrådt.

_______________

Bilag

Planlægning af renovering af svømmehal 2007-08

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-02-2006

## 03  Åbent         Anlægsbevilling på 65.000 kr. til renovering af Charlottenlund Badminton klubs cafeteria

004694-2006

Resumé

Ansøgning om vedtagelse af en anlægsbevilling på 65.000 kr. til tilskud til Charlottenlund Badminton Klub til indkøb af møbler til erstatning for tilsvarende, der er skadet ved brand.

Baggrund

Charlottenlund Badminton Klub har til huse på Maltegårdsvej 18, hvor de har egen hal med tilhørende bade- og omklædningsrum samt et inspektørkontor. Der udover har de lejet et rum på første sal af ejeren af det tilliggende kontorbyggeri, hvor der er indrettet cafeteria for over tredive år siden. Inventaret er klubbens.

Klubben har haft brand i deres cafeteria/klubrum/møderum, hvorved rummet og inventaret er blevet stærkt røg- og sodskadet. Der er ved klubbens frivillige arbejdskraft blevet fjernet det sod, der kunne vaskes væk, således at gulv, vægge og loft er rene, men stadig let sodsværtede. Inventaret, især polstrede stole, kan derimod ikke reddes uden professionel assistance, og da møblementet er indkøbt for over tredive år siden og er blevet godt brugt siden ansøger klubben blandt andet om tilskud til indkøb af nyt inventar.

Vurdering

Sportsgruppen besigtigede på sit møde 18. januar 2006 klubbens lokaler og besluttede derefter at indstille et tilskud på maks. 65.000 kr. til indkøb af møbler, klubben skal medvirke med 50 % af udgiften.

Baggrunden for indstillingen er, at sportsgruppen vil indlede en drøftelse med klubben om en mulig ændring af det nuværende cafeteria, der dels er uhensigtsmæssigt udformet og dels uhensigtsmæssigt beliggende i forhold til de anvendelser, klubben gør af det og desuden, som ovenfor nævnt, er et lejet lokale, hvorfor det, der gives tilskud til kun er løst inventar.

Indstilling

Skole- og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 65.000 kr. til indkøb af møbler til Charlottenlund Badminton Klubs cafeteria med finansiering over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb for 2006, ”Klubrum mv., idrætsanlæg”.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 8. februar 2006

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

_______________

Bilag

Klubrumspuljen - Charlottenlund Badminton Klub

Billeder fra CBK''s cafe

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-02-2006

## 04  Åbent          Ansøgning om tilskud til Gentofte-Jægersborg kirkers Børne- og Pigekor

004262-2006

Resumé

Gentofte-Jægersborg kirkers Børne- og Pigekor ansøger om tilskud til aflønning af en sangpædagog i 2006.

Baggrund

Børne- og pigekorene ved Gentofte og Jægersborg kirker er oprettet i 2002 og tæller i alt 160 børn og unge, som er fordelt på 3 forskellige kor: Spirekoret for børn fra 1. og 2. klasse, Børnekoret for børn fra 3. - 6. klasse og Pigekoret fra 7. klasse og opefter. Det er indtil videre gratis at være medlem af koret og modtage korundervisning.

Koret ønsker at tilbyde eleverne individuel stemmetræning ved en professionel sangpædagog. Der ansøges om tilskud til aflønning af sangpædagogen 4 timer ugentligt i 2006, svarende til 47.880 kr.

Vurdering

Gentofte-Jægersborg kirkers Børne- og Pigekor er et unikt, generøst og kvalitativt kulturtilbud til børn og unge i Gentofte Kommune. Korets koncerter er til glæde for en bred kreds af borgere.

Det anbefales at der i 2006 ydes et tilskud på 15.360 kr. til ansættelse af sangpædagogen. Tilskuddet ydes under forudsætning af, at koret fra 2006 etablerer sig som en forening og opkræver et deltagergebyr på 200 af sine medlemmer til medfinansiering af korundervisningen.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At der ydes et tilskud på 15.360 kr. fra kulturpuljen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 8. februar 2006

Tiltrådt.

_______________

Bilag

notat.ge-jæ.kirke-børnekor

Brev vedr. støtte fra Kulturpuljen til Jægersborg Kirkes børne- og pigekor

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-02-2006

## 05  Åbent       Det Danske Belcantoselskab, sæson 2006

004983-2006

Resumé

Det Danske Belcanto Selskab ansøger om tilskud til sæson 2006, Det Danske Belcanto Selskab har til formål at udbrede kendskabet til Belcanto. Foreningen har 200 medlemmer, og foreningens arrangementer er åbne for alle borgere.

Baggrund

Det samlede budget for sæsonen er på 180.000 kr. Der planlægges 6 koncerter afholdt på Det Italienske Kulturinstitut á et gennemsnitsbudget på 30.000.

Der ansøges om et sæsontilskud på 25.000 kr.

Vurdering

Det Danske Belcanto Selskabs operakoncerter er et populært supplement til det eksisterende klassiske musikmiljø i Gentofte Kommune.

Der kommer gennemsnitligt 120 tilskuere pr. koncert.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At der ydes et tilskud på 25.000 kr. fra kulturpuljen til Belcanto Selskabets sæson 2006.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 8. februar 2006

Tiltrådt.

_______________

Bilag

Ansøgning-Gentofte Kommune uden Sommerkoncert 2006

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-02-2006

## 06  Åbent       Nyindretning af Hovedbiblioteket

004268-2006

Resumé

Med henblik på etablering af et brugervenligt og tidssvarende Hovedbibliotek er der udarbejdet et forslag, der belyser mulighederne for etablering af et moderne helhedsbibliotek, der videreudvikler og moderniserer det klassiske bibliotekstilbud.

Baggrund

Hovedbiblioteket er tegnet af arkitekt Henning Larsen, og det blev indviet i 1986. Det er et meget smukt og et meget besøgt bibliotek; i 2005 var der ca. 302.516 besøgende, hvilket svarer til ca. 1.000 besøgende pr. dag.

I dag fremstår det indre af bygningen noget nedslidt, og BygOp har udarbejdet en plan for bygningsgenopretning, som bl.a. omfatter nyt gulv i hele udlånsområdet samt vurdering af energibesparende foranstaltninger i relation til belysningen på reolerne og renovering af ventilationsanlægget.

Med henblik på at indhente erfaringer i forhold til en mere brugervenlig og fleksibel opstilling af materialerne, ønsker Hovedbiblioteket, som et forsøg, at etablerer en ny og anderledes opstilling af materialer med temaerne ”oplevelser” og ”jura, erhverv og statistik”. Udgiften til design og produktion af reoler samt indretning ved den nye opstilling finansieres inden for bibliotekets ramme.

Vurdering

Erfaringerne fra forsøget med en ny opstilling af materialerne skal inddrages i den endelige plan for modernisering af Hovedbiblioteket.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At Hovedbiblioteket som et forsøg ændrer opstilling af materialerne som beskrevet i notatet.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 8. februar 2006

Tiltrådt.

_______________

Bilag

Notat om nyindretning af Hovedbiblioteket

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-02-2006

## 07  Åbent         Orientering om vinderprojekt og projektets stade, Gentofte Sportspark

014492-2005

Resumé

I perioden november 2005 - januar 2006 har den nedsatte dommerkomité for projektkonkurrencen for Gentofte Sportspark bedømt de 5 indkomne forslag. Den 17. januar 2006 offentliggjorde dommerkomiteen vinderforslaget og sin betænkning. Kommunens interne projektgruppe præsenterer status på sagen som grundlag for det videre arbejde med sportspark-projektet.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt på sit møde den 20.juni 2005, pkt. 29, konkurrenceprogrammet, de 5 prækvalificerde konsortier og dommerkomiteens sammensætning for projektkonkurrence for Gentofte Sportspark. Dommerkomiteen var i henhold til de vejledende regler fra Arkitektforeningen sammensat af 5 eksterne fagdommere og fire kommunalbestyrelsesmedlemmer. Borgmester Hans Toft har været formand for dommerkomitéen. Bedømmelsen er sket i henhold til udbudskriterierne for projektkonkurrencen.

Vinderforslaget er tegnet og designet af HLT-Henning Larsens Tegnestue i samarbejde med det engelske ingeniørfirma Buro Happold og landskabsarkitekt Sophie Salquist.

Vinderprojektet og dommerkomiteens betænkning er omdelt ved Kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2006. Vinderprojektets væsentligste kvaliteter i relation til videre proces kan kort beskrives som følgende:

- det tager afsæt i de eksisterende fysiske og naturbestemte rammer på den

nuværende Stadion område

- det er velegnet til den nødvendige etapedeling i flere byggeperioder

- forslagsstillers prisvurdering er efterkalkuleret og kan efter tilpasning 
  overholde den anlægsramme der var sat for konkurrencen med en netto 
  anlægssum (håndværkerudgift) på  max. 230 mio. kr.

Vurdering

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 8. februar 2006 vil vinderforslaget blive præsenteret ved plancher af projektgruppen. Den 9. februar 2006 præsenteres vinderforslaget for klubber, brugere og bestyrelse på Gentofte Stadion af HLT-Henning Larsens Tegnestue.

Skole og Fritid vurderer at proces og planlægning med inddragelse af brugergrupper for tilpasning af vinderforslaget med fordel kan igangsættes i indeværende år.  Der vil efterfølgende i en selvstændig sagsfremstilling blive søgt anlægsbevilling til opgaver der kan igangsættes i 2006.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 8. februar 2006

Taget til efterretning.

_______________

Bilag

Statusnotat 31.01.06

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-02-2006

## 08  Åbent       Aktivitetshus

004265-2006

Resumé

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2005 er det besluttet, som et pilotprojekt i en 3-årig periode, at etablere et Aktivitetshus i en enkelt bydel. Der er peget på at anvende bygningen Gentoftegade 71 til aktivitetshus.

Baggrund

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2005 er det besluttet, at etablere et:

"Hus eller lokaler på 3-500 kvm., som kan anvendes af beboerne i lokalområdet til kulturelle og sportslige aktiviteter, samt møder. Lokalerne skal være fleksible, brugervenlige og holdbare. Der skal tilknyttes fast personale i begrænset omfang. Etableres som pilotprojekt i en 3-årig periode i en et enkelt bydelscenter. Det skal være mulighed for brugerbetaling og det skal sikres, at der ikke er aktiviteter der medfører konkurrenceforvridning. På baggrund af en undersøgelse af lignende aktiviteter i andre kommuner udarbejdes efterfølgende et konkret forslag."

Der gives i notatet en opsamling på sagsforløbet frem til nu.

Bygningen i Gentoftegade 71 kan blive en fin ramme om et Aktivitetshus. Bygningen ligger midt i Kommunen og har busforbindelse 179 lige til døren. Huset er i 3 etager med anvendelig kælder og har 3 separate indgange, hvilket gør det muligt at forskellige brugergrupper får direkte adgang til afgrænsede dele af huset. Ved en renovering og opgradering af et givent antal lokaler til værksteder, café m.m. kan stedet anvendes til Aktivitetshus. Et stort caféområde kan etableres i stueetagen. Kælderen kan muligvis benyttes til forskellige værksteder, og lokaler på 1. og 2. sal til mødelokaler.

Der har været afholdt en høring for indkaldelse af idéer og forslag til den fremtidige anvendelse af ejendommen Gentoftegade 71, inden der udarbejdes et lokalplansforslag.

Henvendelserne fordeler sig i tre kategorier: ønsker om aktiviteter i det fremtidige aktivitetshus, ønske om anden anvendelse af ejendommen end aktivitetshus, samt påpegning af problemer ved placering af aktivitetshus på ejendommen Gentoftegade 71.

I notatet vurderes trafikbelastning og parkeringsforhold ved et Aktivitetshus i Gentoftegade 71.

Der er desuden udarbejdet forslag til drift og organisering af et Aktivitetshus samt organisering af køkken/café.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

2. At der udarbejdes en projektbeskrivelse for organisering af køkken/café, 
    drevet af psykisk udviklingshæmmede.

3. At der udarbejdes et oplæg til etablering af en forening.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 8. februar 2006

Pkt. 1: Taget til efterretning.

Pkt. 2: Afventer beslutning vedrørende organisation.

Pkt. 3: Tiltrådt.

_______________

Bilag

notat.feb.06.kuf.aktivitetshus

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-02-2006

## 09  Åbent         Anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til kunstgræsbane, mobilt gulv og forberedelse af 1. etape af Gentofte Sportspark

005657-2006

Resumé

Der søges anlægsbevilling til henholdsvis kunstgræsbane, mobilt gulv til ishal, model af aktivitetsløjpe samt udgifter til rådgivning og projektledelse som forudsætning for prioriterings- og beslutningsproces til forberedelse af 1. etape af Gentofte Sportspark projektet.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen gav på sit møde 28. november 2005, pkt. 10, enstemmigt anlægsbevilling på 500.000 kr. til honorar til de 5 deltagende konsortier samt dommerkomiteen i projektkonkurrencen for Gentofte Sportspark med finansiering over det satte rådighedsbeløb til sportsparkprojektet i 2005.

Kommunalbestyrelsen gav på sit møde den 13. december 2004, pkt. 16, med 13 stemmer for (A +C + B + F) og 4 undlod at stemme (V+T) anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til udgifter ved udarbejdelse af programoplæg, rådgivning og projektkonkurrence med finansiering over det satte rådighedsbeløb til sportsparkprojektet i 2005.

Den 17. januar 2006 offentliggjorde dommerkomiteen sin betænkning og vinderforslaget, der er udarbejdet af HLT- Henning Larsens Tegnestue i samarbejde med det engelske ingeniørfirma Buro Happold og landskabsarkitekt Sophie Salquist.

I forbindelse med vedtagelsen af budget for 2006 og overslagsårene 2007-08 er der afsat i alt 80 mio. kr. til projektets 1. etape. Der er ikke taget stilling til prioriteringer af hvordan og hvilke dele af vinderprojektet, der ønskes gennemført. Projektets styregruppe har drøftet den videre proces med at få skabt et tilstrækkeligt godt beslutningsgrundlag for Kommunalbestyrelsen samt anbefalinger til konkrete anlægsarbejder i 2006.

Vurdering

Styregruppen for Gentofte Sportspark anbefaler at nedenstående aktiviteter iværksættes i 2006. Alle aktiviteter har indgået som idrætsanlæg eller procesforslag i konkurrenceprogrammet for sportsparken.

Etablering af kunstgræsbane. DBU har i 2005 givet forhåndstilsagn om et anlægstilskud på 1,3 mio. kr. på baggrund af Gentofte har i alt 7 fodboldklubber, som har begrænsede muligheder for vintertræning. Der er to kunstgræsbaner i fuld størrelse i Gentofte Kommune, den ene på Gentofte Stadion. En bane 2 skal placeres på den eksisterende grusbane, hvor der lysanlæg.

Kunstgræsbaner er i dag godkendt til turneringsbrug i såvel fodbold som amerikansk fodbold og vil kunne anvendes hele året.  Der er søgt udsættelse med anvendelse af tilskuddet fra DBU fra 2005 til 2006. Tilskuddet bortfalder såfremt projektet ikke er igangsat senest den 1. juni 2006.

Mobilt gulv til ishal. Ishallen står i dag uden is i 3½ - 4 måneder hvert år og kan ikke anvendes til aktiviteter. Bestyrelsen på Gentofte Stadion anbefaler indkøb af mobilt kunststofgulv, der vil kunne ligge på betonfladen i hallen i april-juli og gøre den anvendelig til bl.a. rullehockey og boldspil samt udstillinger. Gentofte Rullehockeyklub vil ansøge om blive værter for EM i rullehockey med denne halkapacitet.

Etablering af en mock up model i 1:1 af den foreslåede aktivitetsløjpe inklusiv belysning for at opnå konkret erfaring med materialer og drift inden der tages beslutning om en investering i 2-4 km. løjpe for hele sportsparken.

Dialog og planlægningsproces med brugere for at få tilpasset vinderprojektet til et projektforslag, som kan prissættes som grundlag for prioriterings- og beslutningsproces i Kommunalbestyrelsen.

Samtidigt pågår der i samarbejde med BygOp planlægning af en omfattende indvendig renovering af Gentofte Badminton Klubs haller Ved Stadion. Der søges anlægsbevilling over Klubrumspuljen til disse arbejder i marts 2006.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Kultur og Fritidsudvalget

1. At forslag til procesplan for tilpasning af vinderprojekt samt prioriteringsproces i 
    2006 forelægges udvalget til godkendelse på udvalgsmøde i marts.

Til Kultur og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der gives en anlægsbevilling på 5.000.000. kroner til anlæggelse af 
    kunstsgræsbane, køb af mobilt halgulv, model af aktivitetsløjpe samt udgifter 
    teknisk til rådgivning og projektledelse over det satte rådighedsbeløb til

sportsparkprojektet i 2006.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 8. februar 2006

Pkt. 1: Tiltrådt.

Pkt. 2. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

_______________

Bilag

Notat Sportspark 01.02.06

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-02-2006

## 10  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

000302-2006

Kultur- og Fritidsudvalget den 8. februar 2006

A. Oversigt over tilskudsordninger, medlemstal og tilskud på foreningsområdet fremsendes til udvalget med referatet.

B. Oversigt over Gentofte Bibliotekernes udviklingsprojekter 2006 blev omdelt på mødet.