|  |  | GENTOFTE KOMMUNE |
| --- | --- | --- |

Dagsorden til

Ekstraordinært møde i

Økonomiudvalget

Dagsorden Åben

Mødedato 18-12-2006

Mødetidspunkt 17.15

Mødelokale 326

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 18-12-2006

01  Åbent      Ordrup Jagtvej 4C-8H. Ansøgning om mertilsagn	2

02  Åbent       Meddelelser fra formanden/forvaltningen  og spørgsmål fra medlemmerne	4

03  Lukket     Vilkår for udlejning af areal

04  Lukket     Meddelelser fra formanden/forvaltningen  og spørgsmål fra medlemmerne

Møde i Økonomiudvalget den 18-12-2006

## 01  Åbent            Ordrup Jagtvej 4C-8H. Ansøgning om mertilsagn

043088-2006

Resumé

Jura ansøger, som ejer, om godkendelse af mertilsagn til ombygning af Ordrup Jagtvej 4C-8H.

Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal beslutte om en del af udgiftsrammen til bygningsfornyelse 2006 skal anvendes til Ordrup Jagtvej 4C-8H.

Sagen behandles på fællesmøde med Byplanudvalget.

Baggrund

Projektet er som myndighedssag opdelt i to etaper: Ordrup Jagtvej 4-6 og Ordrup Jagtvej 8-8H.

Den 28. august 2006, pkt. 2, vedtog Kommunalbestyrelsen, som myndighed, nyt ombygningsbudget for Ordrup Jagtvej 4C-8H:

Ombygningsbudgettet for Ordrup Jagtvej 4-6 andrager pr. 28. august 2006:

Ombygningsudgift				41.736.778 kr. inkl. moms.

Heraf forbedring				22.488.076 kr. inkl. moms.

Ombygningsbudgettet for Ordrup Jagtvej 8-8H andrager pr. 28. august 2006:

Ombygningsudgift				37.047.447 kr. inkl. moms.

Heraf forbedring				18.474.630 kr. inkl. moms.

Jura ansøger i henhold til ombygningsbudget af 4. december 2006 myndigheden om godkendelse af en samlet forøgelse af ombygningsbudgettet på 9.989.245 inkl. moms.

Forøgelsen af ombygningsbudgettet for Ordrup Jagtvej 4-6 vil herefter andrage:

Ombygningsudgift				  5.527.488 kr. inkl. moms.

Heraf forbedring				  2.041.312 kr. inkl. moms.

Forøgelsen af ombygningsbudgettet for Ordrup Jagtvej 8-8H vil herefter andrage:

Ombygningsudgift				  4.461.757 kr. inkl. moms

Heraf forbedring				  2.002.709 kr. inkl. moms.

Der henvises til Økonomiudvalgets (som ejer) behandling af sagen den 11. december, pkt. 28 samt Juras notat, der var bilag til punktet.

Vurdering

Ordrup Jagtvej 4-6

En forøgelse af budgettet med 5.527.488 kr. inkl. moms medfører, inkl. øget bidrag til byggeskadefonden, et rammebehov på 1.122.000 kr.

Ordrup Jagtvej 8-8H

En forøgelse af budgettet med 4.461.757 kr. inkl. moms medfører, inkl. øget bidrag til byggeskadefonden, et rammebehov på 893.000 kr.

Som følge af at ombygningsperioden forlænges vil myndighedsudgifterne til beboelsespavilloner forventeligt stige med ca. 600.000 kr. Det foreslås, at der anvendes 600.000 kr. af udgiftsrammen i 2006 til stigningen på pavillonleje, således at rammebehovet for Ordrup Jagtvej 4-6 øges med 300.000 kr. og rammebehovet for Ordrup Jagtvej 8 tilsvarende øges med 300.000 kr.

Da overblikket over forventede udgifter i 2007 til øvrige refusionsberettigede udgifter, herunder genhusningsudgifter som flytteomkostninger, rengøringsudgifter m.m. vil være væsentlig bedre i starten af 2007, skal Plan foreslå, at evt. mertilsagn til myndighedsudgifter først søges i 2007.

Myndighedsudgiften som følge af forøgelsen af budgettet udgør 2,830 mio.kr., heraf refunderer staten 801.000 kr. og kommunens andel af myndighedsudgifterne udgør herefter 2,029 mio.kr., hvoraf 95 % kan lånefinansieres.

Det bemærkes, at størrelsen på det samlede rammebehov ikke er sammenlignelig med myndighedsudgifterne, idet rammebehovet ikke er udtryk for reelle udgifter, men omfatter en procentvis andel af ejerudgifter, og en anden procentvis andel af myndighedsudgifterne.

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget under forudsætning af Økonomiudvalgets (som ejer) godkendelse og Kommunalbestyrelsen:

1. At 1.422.000 kr. af udgiftsrammen for 2006 anvendes til Ordrup Jagtvej 4-6.

2. At 1.193.000 kr. af udgiftsrammen for 2006 anvendes til Ordrup Jagtvej 8-8H.

3. At der meddeles mertilsagn svarende til en øget ombygningsudgift på i alt 
    5.527.488 kr. inkl. moms til Ordrup Jagtvej 4-6.

4. At der meddeles mertilsagn svarende til en øget ombygningsudgift på i alt 
    4.461.757 kr. inkl. moms til Ordrup Jagtvej 8-8H.

5. At rådighedsbeløbet til refusionsberettigede myndighedsudgifter forøges med 
    2.830.000 kr. i udgift og 801.000 kr. i indtægt samt øget låneoptagelse på 1.928.000 kr. Beløbene vil blive indarbejdet i investeringsoversigten for budget 
   2008.

Byplanudvalgets beslutning vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

_______________

Bilag

(Ingen)

Møde i Økonomiudvalget den 18-12-2006

## 02  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen 
og spørgsmål fra medlemmerne

002632-2006