Gentofte Kommune

Referat af 
møde i
Teknisk udvalg

Referat åben

Mødedato 02. juni 2009

Mødetidspunkt 16.30

Mødelokale Vestforbrænding

| Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: | 17.20 |
| --- | --- |
| Tilstede: | Eva Hvidt, Lisbeth Winther, Marianne Zangenberg, Brigitta Volsted Rick, Søren B. Heisel, André Lublin, Lise Rovsing |
| Fraværende: |  |

Indholdsfortegnelse

Teknisk udvalg

den  02. juni 2009

Åben dagsorden

1	Anlægsbevilling til trafikforbedringer på Brogårdsvej ved IKEAs vareindkørsel

2	Anlægsregnskab for renovering af veje i 2008

3	Anlægsregnskab for "Nye cykelstier i 2008"

4	Anlægsregnskab for udskiftning af lysmaster og -armaturer i 2008

5	Anlægsregnskab for udskiftning af signalanlæg i 2008

6	Anlægsregskab for renovering af vandledninger i 2008

7	Anlægsregnskab for renovering af kloakledninger i 2008

8	Forelæggelse af anlægsregnskab for oprensning af jordforurening på Mindevej 47-51

9	Teknik & Miljø, Budgetopfølgning pr. 30.04.2009

10	Nordvand - opfølgning på driftsaftale 1. kvartal 2009

11	Afrapportering 30.04.09 på interne kontrakter for målområder, Teknik & Miljø

12	Drøftelse af Gentofte-Plan mål 2010 for målområder under Teknisk Udvalg

13	Støjhandlingsplan 2009

14	Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Lukket dagsorden

15	Sag på dagsordenen

16	Sag på dagsordenen

Møde i Teknisk udvalg den 02. juni 2009

1  Åbent         Anlægsbevilling til trafikforbedringer på Brogårdsvej ved IKEAs vareindkørsel

017860-2009

Resumé

I forbindelse med en række registrerede færdselsuheld mellem højresvingende lastbiler og ligeud kørende cyklister i krydset ved IKEAs vareindlevering og Brogårdsvej, er der etableret et samarbejde mellem Teknik & Miljø samt IKEA med henblik på at finde en løsning af de trafikale udfordringer på stedet.

IKEA har på den baggrund betalt et rådgivende ingeniørfirma til at udarbejde et skitseprojekt til forbedring af trafikforholdene.

Park og Vej har afholdt møde med IKEA tirsdag den 19. maj 2009, hvor fordeling af udgifterne til projektet blev drøftet. Fordelingen fremgår af vedlagte notat.

På den baggrund ansøges der om midler fra Trafik og Mijøpuljen til projektet, jf. skema 3.

Baggrund

I forbindelse med en række registrerede færdselsuheld mellem højresvingende lastbiler og ligeud kørende cyklister i krydset ved IKEAs vareindlevering og Brogårdsvej er Park og Vej af Teknisk Udvalg blevet bedt om at finde en løsning, der forbedrer de trafikale forhold på stedet.

På den baggrund er der etableret et samarbejde mellem Teknik & Miljø og IKEA med henblik på at finde en løsning af de trafikale udfordringer på stedet.

Der har været afholdt et par møder, og IKEA har betalt et rådgivende Ingeniørfirma for at udarbejde et skitseprojekt til forbedring af de trafikale forhold på stedet.

Om de nuværende trafikforhold gælder:

- at kørebanearealet på Brogårdsvej er meget stort og uafmærket,

- at højresvingende bil/lastbilstrafik kan svinge til højre fra rampen til Lyngbyvejen og i én bevægelse svinge til højre ind til IKEAs vareindlevering,

- at der ikke er nogen fartdæmpende rampe ved IKEAs indkørsel.

Vurdering

Skitseprojektet lægger op til følgende ændringer :

- at der strammes op på afmærkningen på Brogårdsvej, så trafikken frem mod Nybrovej kun passerer rampen i ét spor. Samtidig etableres der en længere højresvingsbane til Lyngbyvej i sydgående retning og et blåt cykelfelt på tværs af rampen,

- at afmærkningen på rampen strammes, op og kørebanen indsnævres ned mod krydset ved Brogårdsvej med en cykelsti. Samtidig etableres der fodgængerfelter på tværs af rampen,

- at indkørslen til IKEAs vareindlevering flyttes og ombygges, således at der etableres en brostensbelagt overkørsel, der samtidig vil fungere som en fartdæmpende foranstaltning.

Ovenstående tiltag vil primært sikre bedre oversigtsforhold, lavere hastigheder for trafikken på Brogårdsvej, samt lavere hastighed for både cyklister og biler ned ad rampen fra Lyngbyvejens Lokalgade. At IKEAs indkørsel flyttes og udformningen ændres sikrer et anderledes og mere sikkert køremønster for de svingende lastbiler.

Dansk Cyklist Forbund har set projektet og har ingen bemærkninger til det.

Teknik & Miljø foreslår at udgifterne, jf. vedlagte skema 3, afholdes over Trafik- og Miljøpuljen. Udgifterne er baseret på skitseforslaget, som er indeholdt i det vedlagte notat.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

1. At forslag til trafikforbedringer godkendes.

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges midler, jf. skema 3 til etablering af trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger på Brogårdsvej mv.,

3. At der anvises finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb fra Trafik- og Miljøpuljen i 2009.

Beslutninger

Pkt. 1 vedtaget
Pkt. 2 - 3 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

________________________

Bilag

Oversigtskort

Notat incl. skitseprojekt

Skema 3

Oversigt over brug af Trafik- og Miljøpujlen 2009

Møde i Teknisk udvalg den 02. juni 2009

2  Åbent         Anlægsregnskab for renovering af veje i 2008

009678-2009

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab vedr. ”renovering af veje i 2008”

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 17. december 2007, pkt. 14, i alt 13,419 mio. kr. til renovering af veje i 2008. Desuden genbevilgede Kommunalbestyrelsen 455.000 kr. fra renovering af veje i 2007 på deres møde den 28. april 2008, pkt. 25.

Som følge af en besparelsesbeslutning blev der på Kommunalbestyrelsens møde den 9. maj 2009 anlægsbevilget en negativ tillægsbevilling på (4,8 mio.) kr. på projektet.

Den samlede anlægspulje udgjorde derfor 9,074 mio. kr. til renovering af veje i 2008.

Der blev i 2008 projekteret og udlagt nyt slidlag på følgende 12 vejstrækninger: Bekkasinvej, Løvsangervej, Rypevej, Rågevej, Svalevej, Kragevej, Mosebuen, Søndergårdsvej, Marediget, Frøbakken, Sønderengen (nordlige del) samt parkeringspladsen på Rygårdsvænget.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 9.074.000 kr. er der brugt 6.175.517 kr., svarende til et mindreforbrug på 2.898.483 kr. Mindreforbruget skyldes, at det ikke var muligt at opgøre de allerede forbrugte asfaltmængder fra entreprenørens side, da entreprisen skulle revideres i forhold til den negative anlægsbevilling på 4,8 mio. kr.

Teknik & Miljø har udarbejdet regnskab og logbog, der vedlægges dagsordenen.

Da brutto udgifterne overstiger 2 mio. kr. og ikke løber over flere regnskabsår, er anlægsregnskabet ikke særskilt revideret.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Beslutninger

Pkt. 1 - 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

________________________

Bilag

Skema 2

Skema 4

Logbog

Møde i Teknisk udvalg den 02. juni 2009

3  Åbent         Anlægsregnskab for "Nye cykelstier i 2008"

009679-2009

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab vedr. ”Nye cykelstier i 2008”.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 17. december 2007, pkt. 11, i alt 5,331 mio. kr. til Nye cykelstier i 2008. Desuden genbevilgede Kommunalbestyrelsen 31.000 kr. fra Nye cykelstier i 2007 på møde den 28. april 2008, pkt. 25. Den samlede anlægspulje udgjorde herefter 5,362 mio. kr. til Nye cykelstier i 2008.

Der blev i 2008 projekteret cykelstier i begge sider af Fredensvej, og der blev anlagt cykelsti på den østlige side af Fredensvej. Den vestlige side udføres i 2009.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 5.362.000 kr. er der brugt 5.255.437 kr., svarende til et mindreforbrug på 106.563 kr.

Teknik & Miljø har udarbejdet regnskab og logbog, der vedlægges dagsordenen.

Da brutto udgifterne overstiger 2 mio. kr. og ikke løber over flere regnskabsår, er anlægsregnskabet ikke særskilt revideret.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Beslutninger

Pkt. 1 - 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

________________________

Bilag

Skema 2

Skema 4

Logbog

Møde i Teknisk udvalg den 02. juni 2009

4  Åbent         Anlægsregnskab for udskiftning af lysmaster og -armaturer i 2008

009677-2009

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab vedr. ”Udskiftning af lysmaster og –armaturer i 2008”.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 25. februar 2008, pkt. 8, i alt 25,5 mio. kr. til udskiftning af lysmaster og –armaturer i 2008. Desuden genbevilgede Kommunalbestyrelsen 2,8 mio. kr. fra udskiftning af lysmaster og –armaturer i 2007 på møde den 28. april 2008, pkt. 25. Den samlede anlægspulje udgjorde derfor 28,3 mio. kr. til udskiftning af lysmaster og –armaturer i 2008.

Der er i 2008 foretaget en udskiftning af lysmaster og –armaturer i område 11, 12, 13, 18, 19 og 20 i forbindelse med DONG Energys kabellægning af elforsyningen i disse områder, jf. vedlagte kortbilag.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 28.300.000 kr. er der brugt 28.143.467 kr., svarende til et mindreforbrug på 156.533 kr.

Teknik & Miljø har udarbejdet regnskab og logbog, der vedlægges dagsordenen.

Da brutto udgifterne overstiger 2 mio. kr. og ikke løber over flere regnskabsår, er anlægsregnskabet ikke særskilt revideret.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Beslutninger

Pkt. 1 - 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

________________________

Bilag

Skema 2

Skema 4

Logbog

Oversigtskort

Møde i Teknisk udvalg den 02. juni 2009

5  Åbent         Anlægsregnskab for udskiftning af signalanlæg i 2008

009680-2009

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab vedrørende "Udskiftning af signalanlæg i 2008".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede på møde 17. december 2007, pkt. 16, i alt 4,277 mio. kr. til udskiftning af signalanlæg i 2008. Desuden genbevilgede Kommunalbestyrelsen 0,39 mio. kr. fra udskiftning af signalanlæg 2007 på møde den 28. april 2008, pkt. 25. Den samlede anlægspulje udgjorde herefter 4,667 mio. kr. til udskiftning af signalanlæg i 2008.

Der er i 2008 foretaget en udskiftning af alle master og lanterner i 16 signalanlæg, etableret nedtællingsanlæg i 4 signalanlæg, opsat akustiske lydgivere med vibratorer i 9 signalanlæg samt etableret overvågning af 34 signalanlæg.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 4.677.000 kr. er der brugt 4.665.896 kr., svarende til et mindreforbrug på 11.104 kr.

Teknik & Miljø har udarbejdet regnskab og logbog, der vedlægges dagsordenen.

Da brutto udgifterne overstiger 2 mio. kr. og ikke løber over flere regnskabsår, er anlægsregnskabet ikke særskilt revideret.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Beslutninger

Pkt. 1 - 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

________________________

Bilag

Skema 2

Skema 4

Logbog

Oversigt

Møde i Teknisk udvalg den 02. juni 2009

6  Åbent         Anlægsregskab for renovering af vandledninger i 2008

015914-2009

Resumé

Hermed forelægges samlet anlægsregnskab for puljen til ’Renovering af vandledninger i 2008’.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 17. december 2007, pkt. 12,

14,221 mio. kr. til renovering af vandledninger i 2008. Desuden blev der den 28. april 2008, pkt. 25, genbevilget 1,366 mio. kr. fra regnskab 2007 til budget 2008 samt givet en negativ bevilling på 199.000 kr. den 25. august 2008, pkt. 10, i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab på ’Renovering af vandledninger 2007’ svarende til en samlet bevilling på i alt 15,388 mio. kr.

De strækninger, som er blevet renoveret, er udvalgt efter nøje vurdering af deres tilstand samt efter koordinering med infrastrukturprojektets øvrige aktiviteter. De udførte projekter er blevet udbudt som hovedentreprise som indbudt licitation.

Desuden er der afholdt udgifter til byggestyrere.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 15.388.000 kr. er der brugt 15.121.609 kr., svarende til et mindreforbrug på 266.391 kr.

Teknik & Miljø har udarbejdet en hovedlogbog for ’Renovering af vandledninger i 2008’ (pulje) og logbøger for de to delprojekter samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Da brutto udgifterne overstiger 2 mio. kr. og ikke løber over flere regnskabsår, er anlægsregnskabet ikke særskilt revideret.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes,

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Beslutninger

Pkt. 1 - 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

________________________

Bilag

Skema 2

Skema 4

Hovedlogbog

Logbog - Delprojekt I

Logbog - Delprojekt II

Møde i Teknisk udvalg den 02. juni 2009

7  Åbent         Anlægsregnskab for renovering af kloakledninger i 2008

017670-2009

Resumé

Hermed forelægges et samlet anlægsregnskab for puljen til ’Renovering af kloakledninger i 2008’.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 17. december 2007, pkt. 13,

49,184 mio. kr. til renovering af kloakledninger i 2008. Desuden blev der den 28. april 2008, pkt. 25, genbevilget 0,442 mio. kr. fra regnskab 2007 til budget 2008 svarende til en samlet bevilling på i alt 49,626 mio. kr.

De kloakledninger, som er blevet renoveret, er nøje udvalgt efter vurdering af deres tilstand samt efter koordinering med infrastrukturprojektets øvrige aktiviteter.

De øvrige projekter omhandlede bl.a. bygværksrenovering, TV-inspektion, opsætning af målere samt separering af kloak- og regnvand.

Desuden er der afholdt udgifter til projektering 2009 og til byggestyrere.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 49.626.000 kr. er der brugt 40.313.835 kr., svarende til et mindreforbrug 9.312.165 kr.

Mindreforbruget skyldes en tidsforskydning af ledningsrenoveringsprojekterne i henholdsvis Folkevej og Herredsvej. På grund af markedsforhold blev opstarten af projektet i Folkevej udskudt til ultimo 2009, da der hermed kunne opnås en billigere pris. Projektet i Herredsvej blev ikke færdiggjort i 2008, da der på grund af stærkstrømskabler i området kun kunne arbejdes 4 dage om ugen, når strømmen var afbrudt i kablerne.

Teknik & Miljø har udarbejdet en hovedlogbog for ’Renovering af kloakledninger i 2008’ (pulje) og logbøger for alle 15 delprojekter samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes,

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Beslutninger

Pkt. 1 - 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

________________________

Bilag

Skema 2

Skema 4

Hovedlogbog

Logbog, Bygværksrenovering

Logbog, målerbrønde

Logbog, gravearbejde

Logbog, Herredsvej

Logbog, Hvidørebækken/Enghaverenden

Logbog, projektering 2009

Logbog, separering Dyssegård

Logbog, Skovshoved

Logbog, strømpeforing

Logbog, TV-inspektioner

Logbog, Vangede Bygade

Logbog, Bassin Ved Renden

Logbog, Vældegårdsvej

Logbog, Strømpeforinger, rammeaftale

Logbog, kontorfaciliteter Nordvand

Møde i Teknisk udvalg den 02. juni 2009

8  Åbent         Forelæggelse af anlægsregnskab for oprensning af jordforurening på Mindevej 47-51

003420-2009

Resumé

Det indstilles, at Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet for oprensning af jordforurening på Mindevej 47-51.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret og revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Baggrund

I Maj 2004 blev der konstateret en kraftig olieforurening på Mindevej 47-51. Forureningen stammede fra et utæt produktrør på Mindevej 49, som på en strækning mellem olietank og fyr var nedgravet i jorden.

Oprensning af forureningen viste sig hurtigt at overstige villaolietanksforsikringens ramme på 2 mio. kr. udgifter herover er kommunen i henhold til jordforureningsloven forpligtet til at afholde.

På mødet d. 29. november 2004, pkt. 15 vedtog en enstemmig kommunalbestyrelse af give anlægsbevilling på 1.450.000 kr. i udgift. Til yderligere udgifter vedrørende udbetaling af erstatning til ejer besluttede en enstemmig kommunalbestyrelse på mødet d. 28. november 2005, pkt. 11, at give en tillægsbevilling på 1.250.000 kr. i udgift.

Den samlede anlægsbevilling efter ovenstående bevillinger er 2.700.000 kr. i udgift.

Projektet er nu gennemført indenfor rammerne af det af forsikringsordningen fastsatte budget, men i forbindelse med afregningen har det vist sig, at forsikringordningens ramme på 2 mio. kr. er inkl. moms, hvilket forvaltningen ikke var opmærksom på tilbage i 2004/05.

Anlægsregnskab for oprensning af jordforurening på Mindevej 47-51 aflægges derfor hermed, med en samlet udgift på 3.105.645 kr., hvilket indbærer et merforbrug på 405.645 kr.

Vurdering

Da brutto udgifterne overstiger 2 mio. kr. og løber over flere regnskabsår, er anlægsregnskabet særskilt revideret. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og konkluder, at anlægsregnskabet er aflagt i overenstemmelse med kommunens principper- og retningslinier for økonomistyring.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

1. At anlægsregnskabet vedrørende oprensning af jordforurening på Mindevej 47-51 godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

3. At der gives en tillægsbevilling på 406.000 kr. med finansiering over likvide aktiver.

Beslutninger

Pkt. 1 - 3 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

________________________

Bilag

Skema 2

Logbog

Skema 4

Møde i Teknisk udvalg den 02. juni 2009

9  Åbent         Teknik & Miljø, Budgetopfølgning pr. 30.04.2009

015549-2009

Resumé

Hermed forelægges budgetopfølgningen pr. 30. april 2009 for Teknisk Udvalgs område.

Baggrund

Formålet med budgetopfølgningen er at give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle situation/udvikling  samt foretage nødvendige bevillingsmæssige reguleringer af budgettet.

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af det oprindelige vedtagne budget for 2009 inkl. givne tillægsbevillinger og genbevillinger fra 2008.

Budgetopfølgningen indeholder både drifts- og anlægssiden.

Der foretages ingen bevillingsmæssige ændringer hverken på drift eller anlæg.

Vurdering

Budgetopfølgningen medfører ikke behov for bevillingsmæssige ændringer.

På driften forventes der genbevilget 7,1 mio. kr. til 2010 svarende til genbevillingen fra 2008 til 2009, dog undtaget kollektiv trafik med 654.000. På anlægssiden forventes genbevilget 42,1 mio. kr. til 2010, fordelt med varmeforsyning på 3,2 mio. kr., Parker og legepladser 2,3 mio. kr., vejanlæg og bydelscentre 34,4 mio. kr og havne med 2,2 mio. kr.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse:

At de bevillingsmæssige forhold i budgetopfølgningen oversendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Beslutninger

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

________________________

Bilag

Anlægsopfølgning 30.04.2009

Møde i Teknisk udvalg den 02. juni 2009

10  Åbent         Nordvand - opfølgning på driftsaftale 1. kvartal 2009

007339-2009

Resumé

Nordvand - Vandselskabet for Gentofte og Gladsaxe Kommuner - blev etableret pr. 1. januar 2009.  Afrapportering af første kvartal er forelagt Nordvandsbestyrelse den 6. maj. Afrapporteringen viser, at Nordvand meget hurtigt har etabaleret en velfungerende drift.

Afrapporteringen forelægges til orientering.

Baggrund

I forbindelse med etableringen af Nordvand godkendte TU på møde den 2. december 2008, pkt. 9, en driftsaftale mellem Nordvand og de 2 ejerkommuner. Driftsaftalen indeholder ejerkommunernes overordnede mål og indsatsområder på vand- og spildevandsområdet og udgør desuden en konkretisering af ejerstrategien. Driftsaftalen skal sikre, at de kommunalt fastlagte mål bliver opnået gennem Nordvand.

Driftsaftalen afrapporteres med en status 4 gange om året. Nordvand har udarbejdet en status pr. 31. marts 2009, som er forelagt Nordvands bestyrelse den 6. maj.

Statusrapporten viser, at Nordvand har fungeret straks fra etableringen ved årsskiftet og at fusionsprocessen er forløbet godt.

Rapporteringen er efter en indledende sammenfatning delt op på Overordnede mål (tabel 1) og Driftsmål (tabel 2). Resultat og resultatkrav er for en dels måls vedkommende delt på Gentofte og Gladsaxe kommuner, da mål og krav kan være forskellige i de 2 kommuner på specifikke områder.

Resultatet af status er markeret med farver - rød, gul, grøn - som også er kendt fra opfølgning på interne kontrakter i Teknik & Miljø. Grøn betyder forventet fuld målopfyldelse, gul betyder delvis målopfyldelse/særlig opmærksomhed og rød betyder, at målet ikke kan opfyldes.

Resultatet af 1. kvartal 2009 viser en høj grad af målopfyldelse. Alle overordnede mål forventes opfyldt.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at afrapporteringen giver et retvisende billede af fremdriften og målopfyldelsen i Nordvand.

Med den høje grad af målopfyldelse kan det konkluderes, at kommunens mål og indsatsområder i høj grad vil blive opfyldt.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

At orienteringen tages til efterretning

Beslutninger

Taget til efterretning.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

________________________

Bilag

Driftsaftale Nordvand 1 afrapportering - MÅ IKKE LÅSES

Møde i Teknisk udvalg den 02. juni 2009

11  Åbent         Afrapportering 30.04.09 på interne kontrakter for målområder, Teknik & Miljø

015260-2009

Resumé

Opfølgningen på de interne kontrakter af den 30. april 2009 er den første opfølgning på de interne kontrakter indgået for 2009. Opfølgningen indbefatter de tre områder, som er på intern kontrakt indenfor Teknisk Udvalgs område: Forsyning, Park og Vej samt Natur og Miljø. Der henvises til vedlagte bilag for en detaljeret redegørelse for nævnte periode.

Baggrund

De interne kontrakter for Forsyning, Park og Vej samt Natur og Miljø opsætter mål og indsatskrav for områderne. Der afrapporteres på status for indfrielse af mål og indsatskrav 3 gange årligt.

Vurdering

Opfølgningen 30. april 2009 for de interne kontrakter for Forsyning, Park og Vej samt Natur og Miljø er en status på, hvorvidt de mål og indsatskrav, som opstilles for årets arbejde, forventes opnået. Ved denne 1. afrapportering på status forventes mål og resultatkrav ikke opfyldt. Det forventes dog, at der er igangsat aktiviteter, der skal føre til en indfrielse af målene. Dette er også tilfældet i de tre vedlagte opfølgninger pånær få steder, hvor særlige forhold har gjort sig gældende. Disse bliver nærmere forklaret i opfølgningerne.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

At afrapporteringen på de interne kontrakter for Forsyning, Park og Vej samt Natur og Miljø tages til efterretning.

Beslutninger

Taget til efterretning.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

________________________

Bilag

Natur og Miljø - opfølgning på intern kontrakt niveau 1 30.04.09

Natur og Miljø - opfølgning på Gentofte-Plan mål 30.04.09

Park og Vej - opfølgning på intern kontrakt niveau 1 30.04.09

Forsyning - opfølgning af intern kontrakt niveau 1 30.04.09

Forsyning - opfølgning på Gentofte-Plan mål 30.04.09

Park og Vej - opfølgning af Gentofte-Plan mål 30.04.09

Møde i Teknisk udvalg den 02. juni 2009

12  Åbent         Drøftelse af Gentofte-Plan mål 2010 for målområder under Teknisk Udvalg

015262-2009

Resumé

Sagen forelægges med henblik på drøftelse af eventuelle ændringer i de nuværende Gentofte-Plan mål for målområderne; Park og Vej, Forsyning samt Natur og Miljø til brug for udarbejdelsen af politiske mål til Gentofte-Plan 2010.

Baggrund

Formålet med drøftelsen af Gentofte-Plan mål 2010 for de tre målområder under Teknisk Udvalg er at sikre, at de politiske mål udstikker de bedst mulige retningslinier for målområdernes arbejde i det kommende år. Derfor er målene for hvert af de tre målområder blevet gennemgået for at klarificere, hvorvidt de stadig er fyldestgørende for områdets arbejde. Gennemgangen har givet forskellige resultateter for de tre områder. Resultaterne kan ses i oplæggene i det vedlagte bilag.

Teknisk Udvalg bedes på mødet tage stilling til de foreslag, som er at finde i oplæggene i bilaget. Udvalget kan samtidig drøfte nye inputs til måldefinitionen. Såfremt Teknisk Udvalg kommer med ændringsforslag, vil Teknik & Miljø på baggrund af dette udarbejde nye forslag til Gentofte-Plan mål 2010, som vil blive forelagt Teknisk Udvalg til godkendelse i august 2009.

Vurdering

Såfremt der foretages ændringer i Gentofte-Plan mål, vurderes det som væsentligt at sikre, at mål for det pågældende område er relevante for alle sektioner indenfor området.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

til Teknisk Udvalg:

1. At Teknisk Udvalg drøfter oplæggene for målområderne Park og Vej, Forsyning samt Natur og Miljø omkring Gentofte-Plan mål 2010.

2. At Teknisk Udvalg drøfter forslag til ændringer af Gentofte-Plan målene 2010 for de tre målområder.

Beslutninger

Pkt. 1 - 2 drøftet og fremsendte forslag til mål blev vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

________________________

Bilag

Bilag - Drøftelse af GP mål 2010 for områder under Teknisk Udvalg

Møde i Teknisk udvalg den 02. juni 2009

13  Åbent         Støjhandlingsplan 2009

040973-2008

Resumé

EU's støjdirektiv samt Danmarks støjbekendtgørelse stiller krav om gennemførelsen af en kortlægning af den aktuelle støjbelastning i større byområder samt udarbejdelse af en støjhandlingsplan for de kommende 5 år. En plan, der redegør for, hvad kommunen gør og vil gøre for at nedbringe støjen fra de kommunale veje.

Teknisk Udvalg tog på mødet den 3. marts 2009 en orientering om den støjkortlægning, der er foretaget for vejene i Gentofte Kommune, til efterretning.

Der søges om bevilling til udarbejdelsen af Gentofte Kommunes støjhandleplan.

Baggrund

EU's støjdirektiv fra 2002 fastlægger retningslinjerne for vurderingen og styringen af ekstern støj.. Der er fastsat fælles europæiske grænseværdier for støjudsendelsen fra en lang række af støjkilder, især vejtrafik, som medlemslandene er forpligtede til at efterleve. EU's støjdirektiv er herhjemme udmundet i regeringens Støjbekendtgørelse.

EU's støjdirektiv samt Danmarks støjbekendtgørelse stiller krav om gennemførelsen af en kortlægning af den aktuelle støjbelastning i større byområder, herunder blandt andet Gentofte Kommune. Bekendtgørelsen sætter retningslinjer omkring omfang og detaljeringsgrad af støjkortlægningen og Miljøministeriet har, til hjælp for kommunerne, udarbejdet en vejledning med en nærmere præcisering af opgaven. Støjkortlægningen skal benyttes som baggrund for en udarbejdelse af en støjhandlingsplan, som ligeledes er et krav i EU's støjdirektiv.

Støj fra vejtrafik kan overordnet forebygges gennem planlægning, men i en fuldt udbygget kommune som Gentofte, er der færre muligheder for dette. I Gentofte Kommune skal der i stedet ses på mulige virkemidler til at afbøde generne ved støj. Mulige tiltag vil her være f.eks. at nedsætte hastigheden, anvende støjdæmpende belægning, facadeisolere og/eller opsætte støjskærme på visse strækninger. I forbindelse med de forskellige virkemidler skal der foretages overvejelser vedrørende økonomi, effektivitet og udformning.

Vejdirektoratet er vejmyndighed på de statslige veje, herunder også Helsingørmotorvejen og Motorring 3, og har dermed det overordnede ansvar for disse. Gentofte Kommune har fra Vejdirektoratet den 31. januar 2008 modtaget "Bidrag til kommunale støjhandleplaner for Københavnsområdet", hvori det beskrives hvorledes Vejdirektoratet ønsker at bidrage til støjbekæmpelse langs statsvejene i blandt andet Gentofte Kommune. Disse bidrag vil blive en del af kommunens støjhandleplan.

Teknisk Udvalg tog på mødet den 3. marts 2009, pkt. 1, en orientering om støjkortlægningen til efterretning.

Vurdering

For at opfylde krav fra EU og Miljøministeriet skal Gentofte Kommune, på baggrund af støjkortlægningen, udarbejde en handleplan for de næste 5 år.

I Trafikpolitikkens handleplan er der afsat 200.000 kroner til udarbejdelsen af en støjhandleplan for Gentofte Kommune. Det foreslås, at udarbejdelsen af støjhandleplanen udføres af en konsulent indenfor beløbet 200.000kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til trafik- og miljøpuljen 2009.

Indstilling

Plan og Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives anlægsbevilling på 200.000 kr. til udarbejdelse af støjhandlingsplan, med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til trafik og miljøpuljen 2009.

Beslutninger

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

________________________

Møde i Teknisk udvalg den 02. juni 2009

14  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

034150-2008

Beslutninger

Teknik & Miljø orienterede om, at Gentofte Sogns Grundejerforening og Danmarks Naturfredningsforening den 11.6. kl. 19 holder borgermøde om støjen fra Lyngbymotorvejen.

Teknik & Miljø orienterede om, at der er udfordringer ved renoveringen af de offentlige toiletter på Bellevue, idet de er fredet.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

________________________

Møde i Teknisk udvalg den 02. juni 2009

15  Lukket         Sag på dagsordenen

017680-2009

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

________________________

Møde i Teknisk udvalg den 02. juni 2009

16  Lukket         Sag på dagsordenen

034150-2008

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

________________________