|  |  | GENTOFTE KOMMUNE |
| --- | --- | --- |

Referat af

møde i

Børne- og Skoleudvalget

Beslutningsreferat Åben

Mødedato 14-05-2007

Mødetidspunkt  17.00

Mødelokale A + B

| Mødet hævet og protokollen oplæst kl.: | 20.40 |
| --- | --- |
| Tilstede: | Marie-Louise Andreassen Steen Mogensen Birgit Hemmingsen Pia Nyring deltog under pkt. 1 og pkt. 10 Lisbeth Winther deltog under pkt. 1 og pkt. 10 Irene Lütken |
| Fraværende: | Lise Rovsing |

Indholdsfortegnelse

Børne- og Skoleudvalget

den 14-05-2007

01  Åbent      	Børne- og Ungepolitikken	3

02  Åbent      	Anlægsbevilling på 1.500.000. kr. til videre anskaffelse af løst inventar til Skovgård og Tranegård distrikt (SKUB)	5

03  Åbent      	Godkendelse af anlægsregnskab for ud- og ombygning af Tjørnegårdsskolen (SKUB)	7

04  Åbent      	Godkendelse af anlægsregnskab for ud- og ombygning af Gentofte Skole (SKUB)	9

05  Åbent      	Orientering om status på økonomi og aktiviterer i SKUB pr. maj 2007 (SKUB)	10

06  Åbent      	Årsberetning for Gentofte Kommunes skolevæsen 2006	11

07  Åbent      	Indhold og udformning af kvalitetsrapport for Gentofte Kommunes skolevæsen	13

08  Åbent      	Anlægsregnskab for etablering af 10. klassecenter ved Ungdomsskolen	14

09  Åbent      	Referat af møde i Skolerådet den 27. marts 2007	16

10  Åbent       Forældrebetaling i dagtilbud	17

11  Åbent      	Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	18

12  Lukket    	Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	19

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 14-05-2007

## 01  Åbent       	Børne- og Ungepolitikken

018720-2007

Resumé

Børne- og Ungepolitikken er evalueret efter på dette tidspunkt at have eksisteret i næsten tre år. Endvidere er udarbejdet rapport for 2006 samt forslag til aktiviteter i 2007 og 2008.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog i juni 2004 Børne- og Ungepolitikken med fem værdier samt en række projekter og aktiviteter, der er udmøntet i perioden 2004-2006. Denne politik er evalueret på baggrund af en enstemmig beslutning på Børne- og Skoleudvalgets møde den 13. november 2006, pkt. 12, samt Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 8. november, pkt. 2. Evalueringen er foretaget i perioden november 2006 til januar 2007

Formålet med evalueringen har været at undersøge, i hvilket omfang politikkens fem værdier og udmøntningen i konkrete projekter og aktiviteter har haft betydning for børn og unge samt for de voksne, der arbejder med børn og unge.

Derudover var formålet, at samle faktuel viden om Børne- og Ungepolitikkens udmøntning, som med fordel kan benyttes i det videre arbejde med politikken. Evalueringen har på denne baggrund tre overordnede fokusområder: De fem værdier i praksis, Hvad de i alt 2,5 mio. kr. til Børne- og Ungepolitikken har betydet samt Information og kommunikation.

Evalueringen viser:

- At der er bred opbakning til Børne- og Ungepolitikkens indhold i form af de fem værdier, og at værdierne er indlejret i mange skoler og daginstitutioner og er implementeret i praksis.

- At økonomien har muliggjort, at der er blevet igangsat en række projekter og aktiviteter som en stor del af kommunes børn og unge har fået glæde af,

- At informationen og kommunikationen omkring Børne- og Ungepolitikken med fordel kan styrkes.

Evalueringen indeholder en række konkrete anbefalinger, der dels vedrører arbejdet med værdier og aktiviteter og dels vedrører kommunikation og information af Børne- og Ungepolitikken.

Med udgangspunkt i evalueringens anbefalinger igangsættes følgende nye aktiviteter i 2007 og 2008: Kulturpakker i skolerne, Introduktionspakker om Børne- og Ungepolitikken til nyansatte og bestyrelser, Projekt i Vangede Bibliotek i samarbejde med daginstitutionerne i området hvor tosprogede børn inviteres til film og fortællinger i biblioteket, Legebanden hvor store børn sætter mindre i gang med leg og bevægelse – et pilotprojekt på to skoler, Pulje til bevægelsesinitiativer og en konference for medarbejdere og bestyrelser.

Endvidere forsætter følgende projekter, der er igangsat i 2006: Fire delprojekter vedr. sårbare børn, ezinet!GUNG! til unge, Børns inddragelse i nye legepladser, Kulturpakker i daginstitutioner, Børnekulturpuljen, Ungerådet, Ungerådspuljen og Kulturcaféen i Ungdomsskolen.

Vurdering

Det vurderes, at evalueringen giver et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere Børne- og Ungepolitikkens effekt, og at de nye aktiviteter inddrager erfaringerne fra evalueringen. Endvidere vurderes det, at aktiviteterne understøtter alle fem værdier i Børne- og Ungepolitikken.

Indstilling

Kultur og Bibliotek, Skole og Fritid samt Børn og Forebyggelse indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget:

At evalueringen samt aktiviteter 2007 og 2008 godkendes.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 14. maj 2007

Vedtaget.

_______________

Bilag 1 - Børne- og ungepol. beretning 2006 14.maj 2007

Bilag 2 - Børne- og unge pol. Notat aktiviteter 2007 -2008

Bilag 3 - Børne- og ungepolitik 2007aktivitetsbudget

Bilag 4 - Børn- og Ungepolitik Evaluering notat maj 2007

Trykt Rapport – Evaluering af Børne- og Ungepolitiken i Gentofte Kommune

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 14-05-2007

## 02  Åbent       	Anlægsbevilling på 1.500.000. kr. til videre anskaffelse af løst inventar til Skovgård og Tranegård distrikt (SKUB)

018659-2007

Resumé

Sagen fremlægges med henblik på anlægsbevilling til videre indkøb og indretning med løst inventar i Skovgård og Tranegård distrikter.

Baggrund

Af det samlede rådighedsbeløb til skoleudbygningsprojektet er der afsat 31,8 mio. kr. til inventar til kommunens folkeskoler eksklusiv Hellerup Skole og specialskoleområdet. Bevillingernes størrelse til de enkelte distrikter afhænger af, hvor meget den ændrede indretning af skolerne medfører af nyt inventar, hvor stor en del af det faste inventar som indgår i udbygnings-projekterne og behovet for proces og rådgivning i forbindelse med ibrugtagning og indretning af skolerne.

De nye fysiske rammer og den ændrede pædagogik og organisering gør, at der fortsat i forbindelse med inventar anskaffelser er en proces, hvor inventar og indretning vurderes og i visse tilfælde afprøves i sammenhæng med funktioner og aktiviteter i distrikterne.

Ibrugtagning og inventaranskaffelser sker som en løbende proces før og i skoleåret efter byggeriets færdiggørelse, og bevillinger søges successivt i forbindelse med forestående behov og anskaffelser. Processen tilrettelægges således, at basis inventar til primærfunktioner søges afklaret og anskaffet i forbindelse med indflytning og ibrugtagning af de ombyggede lokaler. Den bevilling, der søges nu til Skovgård og Tranegård distrikter er således ikke endelig. Der vil fortsat i 2007 blive søgt om bevilling til distrikterne inden for SKUBs rådighedsbeløb til inventaranskaffelser.

Vurdering

Videreførelse af indretningsprojekt i Skovgård distrikt:

I Skovgårdsskolens udviklingsproces er de etablerede pilotområder inventarmæssigt med garderober og øvrigt inventar færdigindrettet og ibrugtaget. Og der er udover Pilotområdernes inventar yderligere anskaffet basis inventar til at dække enkelte klassers behov for inventar til skole og fritid.

Der søges nu om 500.000 kr. til at gennemføre det fortsatte arbejde med konkrete inventar anskaffelser til indretning af faglokaler, science og PUC områder. Valgte indretnings og inventar løsninger vil være i stand til at opfylde distriktets pædagogiske praksis.

Der vil herefter til de fremtidige inventar- og indretningsprojekter i Skovgårds-distriktet restere ca. 2.200.000 Kr. fra den samlede rammebevilling til løst inventar på i alt 31.8. mio. Kr.

Videreførelse af indretningsprojekt i Tranegård distrikt:

I forbindelse med færdiggørelse og ibrugtagning af den ombyggede Tranegårdskole, er der til hjemlokaler vurderet og afprøvet forskellige indretningsmuligheder og inventar typer. I forbindelse hermed har Tranegård distriktet således valgt indretnings og inventar løsninger der for hjem-lokalernes vedkommende vil være i stand til at opfylde distriktets pædagogiske praksis.

Det konkrete inventar vil i hjemområderne være anskaffet og opstillet samtidig med at lokalerne ibrugtages.

Der søges nu om 1.000.000 kr. til at gennemføre det fortsatte arbejde med konkrete inventar anskaffelser og indretning af hjemlokaler, faglokaler samt garderobeforhold for skole og fritidsordning. Hermed vil distriktets helheds-plan for indretningen af hjem- og faglokaler af den ombyggede Tranegård-skole kunne følges og opfyldes.

Der vil herefter til de fremtidige inventar- og ibrugtagningsprojekter i Tranegårdsdistriktet restere ca. 650.000 Kr. fra den samlede rammebevilling til løst inventar på i alt 31.8. mio. Kr.

Økonomi

Med denne bevilling til inventar på Skovgård og Tranegård distrikt, vil den samlede bevilling til inventarproces og -anskaffelse i SKUB beløbe sig til 23.520 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb er på 8,280 mio. kr. Budgettet for inventaranskaffelser holder sig fortsat inden for den afsatte ramme på 31.8 mio. kr. Der er vedlagt økonomioversigt i bilag 1.

Som det fremgår af økonomioversigten, er der forskel i det behov, der er og har været i distrikterne. Det skyldes primært, at selve byggeprojekterne har indeholdt inventar i forskelligt omfang, samt at muligheden for at genbruge eksisterende inventar har været forskelligt i distrikterne.

I de tidligere inventar- og indretningsprojekter har der udover konkrete inventar anskaffelser været indeholdt udgifter til afprøvning, udvikling og indretning. Erfaringerne fra de tidligere projekter inddrages i størst muligt omfang i de eksisterende inventarprojekter, således at den aktuelle anlægsbevilling primært anvendes til konkrete inventar anskaffelser og indretninger.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 500.000 kr. til fortsat anskaffelse af inventar til 
    Skovgård distrikt.

2. At der anlægsbevilges 1.000.000 kr. til fortsat anskaffelse af inventar til 
    Tranegård distrikt.

3. At den samlede anlægsbevilling på i alt 1.500.000. kr. finansieres af det 
    afsatte rådighedsbeløb til skoleudbygningsprojektet i 2007.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 14. maj 2007

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Marie-Louise Andereassen (V) tog forbehold

_______________

Bilag

Økonomisk oversigt over inventarbevillinger

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 14-05-2007

## 03  Åbent       	Godkendelse af anlægsregnskab for ud- og ombygning af Tjørnegårdsskolen (SKUB)

018574-2007

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for ud- og ombygning af Tjørnegård skole.

Baggrund

Tjørnegård skole er i perioden 1999-2004 blevet ombygget som led i kommunens skoleudbygningsprojekt SKUB. Anlægsprojektet omfatter udarbejdelse af byggeprogram til og med udbud og kontrahering med entreprenørerne i SKUB regi. Herefter er opgaven overført til Bygningssektionen i Teknik og miljø, som har stået for udførelsesdelen sammen med sagsansvarlig fra Skole og Fritid.

Der er i alt til gennemførelse af projektet anlægsbevilget 40.695.548 kr. Der aflægges hermed regnskab for bevillingen.

For en uddybning af projektet henvises til logbøgerne samt skema 2 og 4 der er vedlagt som bilag.

Vurdering

Regnskabet for gennemførelse af projektet ser ud som følger:

Bevilling indtil udførelse	  5.602.000 kr.

Bevilling udførelse		35.093.548 kr.	40.695.548 kr.

Forbrug indtil udførelse	  5.602.575 kr.

Forbrug udførelse		35.037.579 kr.	40.640.154 kr.

I alt mindreforbrug		 	   		       55.394 kr.

Regnskaberne er underskrevet hhv. den 21. december 2006 og den 10. april 2007.

Regnskabet er forelagt revisionsselskabet Deloitte, der konkluderer: ”…at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes ”Principper og retningslinier for økonomistyring”.

Tidsfristen for aflæggelse af regnskab er ikke overholdt. Skoleudvalget blev orienteret om dette i notat til udvalgets møde i november 2006.

Revisionspåtegningen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for ud- og ombygning af Tjørnegård skole 
    godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning (logbogen).

3. At den samlede mindre udgift på kr. 55.394 tilbageføres rådighedsbeløbet 
    til SKUB i 2007.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 14. maj 2007

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

______________

Bilag 1 - Logbog for ud- og ombygning af Tjørnegård skole ind til udførelse

Bilag 2 - Logbog for ud- og ombygning af Tjørnegård skole byggedelen

Bilag 3 - Skema 2 og 4

Bilag 4 - Revisionspåtegninger

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 14-05-2007

## 04  Åbent       	Godkendelse af anlægsregnskab for ud- og ombygning af Gentofte Skole (SKUB)

018554-2007

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for ud- og ombygning af Gentofte skole.

Baggrund

Gentofte skole er i perioden 1999-2002 blevet ombygget som led i kommunens skoleudbygningsprojekt SKUB. Anlægsprojektet omfatter udarbejdelse af byggeprogram, udbud, projektering og udførelse. Derudover er der i forbindelse med anlægsprojektet gennemført voldgiftssag samt udført 1 års gennemgang.

Der er i alt til gennemførelse af projektet anlægsbevilget 50.349.000 kr. Der aflægges hermed regnskab for bevillingen.

For en uddybning af projektet henvises til logbogen samt skema 2 og 4 der er vedlagt som bilag.

Vurdering

Regnskabet for gennemførelse af projektet ser ud som følger:

Bevilling		50.349.000 kr.

Forbrug		50.505.128 kr.

I alt merforbrug	     156.128 kr.

Årsagen til merforbruget skyldes at gennemførelsen at 1 års gennemgang er udført i forlængelse af sagen, hvilket der ikke var afsat midler til i budgettet.

Regnskabet er underskrevet den 16. april 2007.

Regnskabet er forelagt revisionsselskabet Deloitte, der konkluderer: ”…at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes Principper og retningslinier for økonomistyring”.

Tidsfristen for aflæggelse af regnskab er ikke overholdt. Børne- og Skoleudvalget blev orienteret om dette i notat til udvalgets møde i november 2006.

Revisionspåtegningen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning (logbogen).

2. At anlægsregnskabet for ud- og ombygning af Gentofte skole godkendes.

3. At der gives anlægsbevilling til merudgiften på 156.128 kr. med finansiel

dækning over det afsatte rådighedsbeløb til SKUB i 2007.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 14. maj 2007

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

______________

Bilag 1 - Logbog for ud- og ombygning af Gentofte Skole

Bilag 2 - Skema 2 og 4

Bilag 3 - Revisionspåtegning

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 14-05-2007

## 05  Åbent       	Orientering om status på økonomi og aktiviterer i SKUB pr. maj 2007 (SKUB)

018586-2007

Resumé

Projektgruppen orienterer uden beslutningstema om status på økonomi og aktiviteter i skoleudviklings- og udbygningsprojektet pr. maj 2007.

Baggrund

Hver måned giver projektgruppen til Børne- og Skoleudvalget en kort orientering om status på økonomi og aktiviteter i skoleudviklings- og udbygningsprojektet. Orienteringen er vedlagt som bilag.

Vurdering

I orienteringen gives en indsigt i bl.a. størrelsen af bevillinger i forhold til rådighedsbeløbet til skoleudviklings- og udbygningsprojektet og en status på skoleudvikling og –udbygning i alle skoledistrikterne.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 14. maj 2007

Taget til efterretning.

_______________

Bilag 1 - Orientering om status på økonomi og aktiviteter i SKUB pr. maj 2007

Bilag 2 - Økonomiark Skovshoved Skole

Bilag 3 - Økonomiark Søgårdsskolen

Bilag 4 - Økonomiark Tranegårdskolen

Bilag 5 - Økonomiark Munkegårdsskolen

Bilag 6 - Økonomiark Tandplejen Ordrup

Bilag 7 - Økonomiark Gersonsvej hal og fritidscenter

Bilag 8 - Økonomiark Ordrup hal og bibliotek

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 14-05-2007

## 06  Åbent       	Årsberetning for Gentofte Kommunes skolevæsen 2006

038568-2006

Resumé

Skole og Fritid forelægger hermed ”Årsberetning for Gentofte Kommunes skolevæsen 2006” til drøftelse og godkendelse i Børne- og Skoleudvalget.

Baggrund

”Årsberetning for Gentofte Kommunes skolevæsen 2006” er Skole og Fritids beretning om status og udvikling inden for skolevæsenet. Beretningen består af en redegørelse for de væsentligste indsatsområder inden for kommunens skolevæsen i 2006 og dokumentation for, hvordan det står til med kvaliteten - både i skolevæsenet som helhed og på de enkelte skoler, GFO’er og fritidscentre.

I henhold til § 40a i den reviderede folkeskolelov skal alle kommuner fremover udarbejde en årlig kvalitetsrapport for kommunens skolevæsen. Den første kvalitetsrapport skal godkendes af Kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober 2007. Skole og Fritid vil i maj 2007 fremlægge et forslag til indhold og udformning af kvalitetsrapporten - og tilrettelæggelsen af arbejdet hermed - for hhv. Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen. Skole og Fritid vil i den forbindelse foreslå, at kvalitetsrapporten erstatter den årlige beretning for skolevæsenet.

Børne- og Skoleudvalget skulle efter planen have drøftet beretningen på udvalgets møde i april 2007, men valgte at udskyde drøftelsen til den 14. maj 2007. På mødet i april blev der uddelt to rettelsesblade til hhv. side 29 og 36.

Vurdering

Beretningen skal ligesom den kommende kvalitetsrapport bruges som redskab til at prioritere og målrette den fortsatte udvikling af skolevæsenet på et solidt vidensbaseret grundlag.

Skole og Fritid betragter årsberetningen som et godt afsæt for dialogen om de dele af Gentofte Plan 2008, som vedrører skoleområdet.

Årsberetningens dokumentation af kvaliteten på de enkelte skoler, GFO’er og fritidscentre er også et oplagt baggrundsmateriale til Børne- og Skoleudvalgets møder med alle skolebestyrelserne i løbet af april og maj 2007.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At ”Årsberetning for Gentofte Kommunes skolevæsen 2006” godkendes.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 14. maj 2007

Vedtaget.

_______________

Bilag

(Ingen)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 14-05-2007

## 07  Åbent       	Indhold og udformning af kvalitetsrapport for Gentofte Kommunes skolevæsen

044463-2006

Resumé

Folketinget vedtog 9. juni 2006 en ændring af Folkeskoleloven, som betyder, at alle kommuner fremover skal udarbejde en årlig kvalitetsrapport for kommunens folkeskoler. Formålet er ”gennem tilvejebringelse af dokumentation om det kommunale skolevæsen at styrke kommunalbestyrelsernes mulighed for at varetage deres ansvar for folkeskolen”.

Det er kommunalbestyrelsens ansvar at tilrettelægge indhold og udformning af kvalitetsrapporten inden for rammerne af de relativt detaljerede statslige krav, som bekendtgørelsen udstikker. Skole og Fritid har udarbejdet et forslag, som indstilles til politisk godkendelse.

Baggrund

Skole og Fritid har indtil nu udarbejdet en årlig beretning for kommunens skolevæsen. Skole og Fritid foreslår, at kvalitetsrapporten afløser årsberetningen.

Den første kvalitetsrapport skal godkendes af Kommunalbestyrelsen inden den

15. oktober 2007. I forlængelse heraf vil Skole og Fritid udarbejde en handlingsplan med mål for den fremadrettede kvalitetsudvikling af skolevæsenet og forslag til konkrete indsatser. Handlingsplanen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen inden den 31. december samme år.

Vurdering

Skole og Fritid mener, at kvalitetsrapporten i samspil med bl.a. kontraktstyring kan blive et rigtigt godt værktøj til kvalitetssikring og –udvikling af kommunens skolevæsen. Kvalitetsrapporten vil én gang årligt dokumentere kvaliteten både på de enkelte skoler, GFO’er og fritidscentre og i skolevæsenet som helhed – i en form, der vil fremme viden og overblik hos især politikere, forvaltning og decentrale ledelser, og som samtidig vil bidrage til regeringens mål om åbenhed over for brugere og borgere.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen:

.

At forslag til indhold og udformning af kvalitetsrapporten godkendes.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 14. maj 2007

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Udvalgets faldne bemærkninger indarbejdes i Kvalitetsrapporten.

_______________

Bilag 1 - Foreløbig disposition til Kvalitetsrapport

Bilag 2 - Notat til BOS/KB vedr. kvalitetsrapport

Bilag 3 - Tidsplan for arbejdet med kvalitetsrapporten for 2006/07

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 14-05-2007

## 08  Åbent       	Anlægsregnskab for etablering af 10. klassecenter ved Ungdomsskolen

31907-2004

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for etablering af 10. klassecenter ved Ungdomsskolen.

Baggrund

I Budget 2004 blev der afsat i alt 4.2 mio. kr. til etablering af 10. klassecenter på Ungdomsskolen.

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2003, pkt. 1, blev det enstemmigt vedtaget, at hele anlægsbevillingen på 4.2 mio. kr. blev givet med det samme, samt at Børne- og Skoleudvalget fik bemyndigelse til at godkende projektet.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. februar 2004, pkt. 6, blev det enstemmigt tiltrådt, at der af rådighedsbeløbet på 4.2 mio. kr. blev bevilget 1 mio. kr. til udarbejdelse af projekt og udbudsmateriale.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 8. marts 2004, pkt. 7, blev et

projektforslag i 3 etager enstemmigt godkendt.

Efterfølgende blev igangsætning af selve byggeprojektet udskudt på grund af konstatering af forurening på grunden og lokalplanshøring for området.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 8. november 2004, pkt. 7, blev det enstemmigt vedtaget at bevilge den resterende anlægsbevilling på 3.2 mio. kr. til etablering af 10. klassecenter på Ungdomsskolen.

Den 4. januar 2005 blev der afholdt licitation på gennemførelse af projektet.

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2005, pkt. 5, blev det enstemmigt vedtaget at anlægsbevilge yderligere 10,8 mio. kr. til gennemførelse af en tilbygning på Ungdomsskolen.

Vurdering

10. klassecentret er færdigt og indviet, og der aflægges hermed anlægsregnskab for bevillingen.

Bevillingen var på i alt 15 mio. kr., og forbruget har været på 15.165.482 kr. Der er et merforbrug på 165.482 kr. Merforbruget skyldes hhv. myndighedskrav om etablering af forsinkelsesbassin for afledning af spildevand til kloaknettet, udgifter i forbindelse med opretholdelse af gode naborelationer og fældning af træer.

Regnskabet er underskrevet den 27. februar 2007. Anlægsregnskabet er revideret af Deloitte med bemærkning om, at tidsfristen for regnskabsaflæggelse ikke er overholdt.

Den forsinkede regnskabsaflæggelse skyldes, at det i forbindelse med byggeriet af 10. klassecentret har været væsentligt, at indretningen, herunder indkøb og montering af inventar, først blev foretaget, efter bygningen stod færdig, således at de fysiske rammer og de pædagogiske overvejelser med henblik på at optimere studiemiljøet kom til at spille sammen på bedste vis.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At merudgiften på 165.482 kr. finansieres over skoleområdets 10 kr.’s pulje 
    til akut opståede bygningsvedligeholdelsesarbejder.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 14. maj 2007

Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

_______________

Bilag 1 - Regnskab og revisionspåtegning

Bilag 2 - Logbog for ombygningsprojekt til 10. klasser på Ungdomsskolen

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 14-05-2007

## 09  Åbent       	Referat af møde i Skolerådet den 27. marts 2007

008977-2007

Resumé

Skolerådet holdt møde den 27. marts 2007. Skole og Fritid forelægger referatet til orientering.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 14. maj 2007

Taget til efterretning.

_______________

Bilag

Referat af Skolerådets møde 27. marts 2007

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 14-05-2007

## 10  Åbent       Forældrebetaling i dagtilbud

018251-2007

Resumé

Børne- og Skoleudvalget er blevet kontaktet af borgere, der syntes, at de oplever serviceforringelser når deres barn flyttes fra vuggestue til børnehavedelen i integrerede og kombinerede institutioner og fortsat skal betale vuggestuetaksten, fordi deres barn er under 3 år. Grundlaget for betalingsreglerne og baggrunden for reglerne gennemgås og problematiseres.

Baggrund

Forældrenes undren opstår når deres barn går i en integreret eller kombineret institution og flyttes til børnehavedelen før de er fyldt 3 år. De oplever, at serviceniveauet falder, idet de nu selv skal medbringe frokost, bidrage til brød/frugt om eftermiddagen og eventuelt selv medbringe bleer. Forældrene argumenterer med, at deres børn får samme serviceniveau som børn i rene børnehaver og disse betaler kun børnehavetakst.

Børne- og Skoleudvalget behandlende på udvalgets møde 12. april 1999, en sag om forældrebetaling i dagtilbud.

Begrundelsen for de nuværende regler, hvor to aldersgrupper er grundlaget for taksterne er, at Børne- og Skoleudvalget valgte den blandt 3 muligheder for beregning af taksten, alternativerne er de gennemsnitlige udgifter ved dagtilbud af samme type i kommunen eller udgifterne ved driften af den enkelte daginstitution.

Vurdering

Børn og Forebyggelse vurderer, at den benyttede model, hvor to aldersgrupper er grundlaget for taksterne i Gentofte Kommune bør fastholdes. Ligesom de allerede decentraliserede beslutninger fortsætter uændret, eksempelvis institutionernes mulighed for at tilpasse indskrivningen i løbet af året set i forhold til enhedsberegningen.

Indstilling

Børn og Forebyggelse indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

2. At den nuværende model for forældrebetaling fastholdes.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 14. maj 2007

Pkt. 1: Taget til efterretning.

Pkt. 2: Vedtaget.

Idet Marie-Louise Andereassen (V) og Birgit Hemmingsen (T) stemte imod pkt. 2, med bemærkningerne om, at taksten skal følge barnets plads i institutionen. Institutionerne skal fuldt ud kompenseres, så normeringen fastholdes på min. nuværende niveau, ligesom institutionens fleksibilitet i forhold til børnegruppen fastholdes.

______________

Bilag

Forældrebetaling i intgr. og komb. institutioner

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 14-05-2007

## 11  Åbent       	Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

000775-2007

Børne- og Skoleudvalget den 14. maj 2007

A. Hellerup Skole og akustik

Opfølgning på dialogmøde på Hellerup Skole den 7. maj 2007

Der foreligger nu en helt klar aftale med Teknik og Miljø om, at Teknik og Miljø 8. juni 2007 fortsætter projektet om akustik på Hellerup Skole, at T&M stiller med en byggestyrer til ”akustikprojektet” og at T&M afholder udgifterne til projektet inden for en anslået ramme op til 4,6 mio.kr.

Projektet vil herefter fremgå af BygOp’s samlede opgaveoversigt.

Disse informationer er videresendt til skoleleder Knud Nordentoft, som vil orientere sin bestyrelse.

B. Orientering om busulykken, Børnehaven Spirekassen.
Brev til børnehavens forældre blev omdelt til orientering

C. Ekstraordinært Børne- og Skoleudvalgsmøde
Der afholdes ekstraordinært Børne- og Skoleudvalget om ud- og ombygningen af Munkegårdsskolen den 29. maj 2007.